附件：

济南市创建生态园林城市工作目标和部门责任分解表

一、申报条件

| 类型 | 序号 | 具体条件 |  | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报条件 | 1 | 已获得“国家园林城市”、“国家节水型城市”、“国家卫生城市”、“国家环保模范城市”命名，且获得国家园林城市命名3年以上。 | “国家卫生城市”创建 | 市爱卫会、市城管局 | 市相关部门、各区政府 | 2014年8月 |
|  |  |  | “国家环保模范城市”创建 | 市环保局 | 市相关部门、各区政府 | 2014年8月 |
|  | 2 | 达到《城市园林绿化评价标准》（GB/T50563-2010）Ⅰ级。 |  | 市城市园林局 | 市规划局、市城乡建设委、市城管执法局、市环保局、市市政公用局 | 2014年8月 |
|  | 3 | 城市人民政府制定了生态园林城市创建工作目标及包括宣传发动在内的年度实施方案，并已报送省级住房城乡建设（园林绿化）主管部门备案，且实施3年以上。 |  | 市城市园林局 |  | 2012年12月 |
|  | 4 | 近3年内未发生违规损毁、移植、砍伐树木、大规模移植大树、古树进城等破坏园林绿化成果及生态环境保护方面的重大恶性事件，未发生市政设施建设运营、城市管理等方面的较大安全事故，未曾被通报批评或媒体曝光。 |  | 市市政公用局、市城市园林局、市城管执法局 | 市公安局、市交通运输局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 5 | 北方采暖地区城市,申报一星级生态园林城市，居住建筑集中供热计量收费比例需达到40%以上；申报二星级生态园林城市需达到50%以上；申报三星级生态园林城市需达到60%以上。 |  | 市市政公用局 | 市城乡建设委、市各投资集团、各区政府 | 2015年5月 |

二、基础指标

| 类型 | 序号 | 基础指标 | 备注 | 考核目标 | 计分方式 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合 管理 | 1 | 城市园林绿化管理机构 |  | ①按照政府职能分工的要求，设立职能健全的专业管理机构； ②依照相关法律法规有效行使园林绿化管理职能； ③专业管理机构领导层至少有两个园林绿化专业（包括从事园林绿化工作5年以上）人员，并具有相应的专业技术队伍，负责全市园林绿化从规划设计、施工建设、竣工验收到养护管理全过程指导服务与监督管理。 | 一项不足-1分 | 市城市园林局 |  | 2015年5月 |
|  | 2 | 城市园林绿化建设维护专项资金 |  | ①政府财政预算中专门列项“城市园林绿化维护资金”，保障园林绿化日常维修养护及相关人员经费； ②园林绿化养护管理资金占本市上一年度园林绿化建设总投入的10%以上，并不低于当地园林绿化养护管理定额标准； ③近3年城镇园林绿化建设资金保障到位，养护资金逐年增加。 | 一项不足-1分 | 市财政局 | 市城乡建设委、市城市园林局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 3 | 城市园林绿化科研 |  | ①具有以城市园林绿化研究、成果推广和科普宣传为主要工作内容的科研机构，并具有与城市规模、经济实力及发展需求相匹配的技术队伍，且制度健全、管理规范、资金保障到位； ②近3年（含申报年）有园林科研项目在实际应用中得到推广。 | 一项不足-1分 | 市城市园林局 | 市科技局、市财政局、各区政府 | 2015年5月 |
| 综合 管理 | 4 | 《城市绿地系统规划》编制 | ▼ | ①《城市绿地系统规划》由具有相关规划资质的单位编制，经政府批准实施，纳入《城市总体规划》并与之相协调； ②绿地系统规划的编制和实施具有相对的稳定性，已实施3年以上，绿地布局更趋合理。 | 未编制《城市绿地系统规划》为否决项 | 市城市园林局 | 市规划局 | 2014年8月 |
|  | 5 | 城市绿线管理 | ▼ | ①严格实施城市绿线管制制度； ②按照《城市绿线管理办法》（建设部令第112号）要求划定绿线，并在至少两种以上的公开媒体上向社会公布。 | 未划定绿线为否决项 | 市规划局 市城市园林局 | 市城管执法局、各区政府 | 2014年8月 |
|  | 6 | 城市蓝线管理 |  | 划定城市蓝线，蓝线的管理和实施符合《城市蓝线管理办法》（建设部令第145号）的规定。 | 不满足-1分 | 市规划局 市市政公用局 | 市城管执法局、市水利局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 7 | 城市园林绿化制度建设 |  | 绿线管理、园林绿化工程管理、养护管理、公示制度、“绿色图章”及控制大树移栽、防止外来物种入侵、古树名木保护等各项管理制度健全。 | 一项不足-1分 | 市城市园林局 | 市规划局、市城管局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 8 | 城市园林绿化管理信息技术应用 |  | ①已建立城市园林绿化数字化管理系统、信息发布与社会服务信息共享平台；②城市园林绿化建设和管理实施动态监管；③保障公众参与和社会监督。 | 一项不足-1分 | 市城市园林局 | 市城管局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 9 | 公众对城市园林绿化的满意率（%） |  | ≥90% | 不达标-1分 | 市城市园林局 | 市、区宣传部门、市文明办 | 2015年5月 |
| 绿地 建设 | 1 | 建成区绿化覆盖率（%） |  | ≥40% | 每少1%，-1分 | 市城市园林局 | 市规划局、市城乡建设委、市市政公用局、市各投资集团、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 2 | 建成区绿地率（%） | ▼ | ≥35% | 否决项 |  |  | 2014年8月 |
|  | 3 | 建成区绿化覆盖面积中乔、灌木所占比率（%） |  | ≥70% | 不达标-1分 |  |  | 2015年5月 |
|  | 4 | 城市各城区绿地率最低值（%） |  | ≥25% | 不达标-1分 |  |  | 2015年5月 |
|  | 5 | 城市各城区人均公园绿地面积最低值（㎡/人） | ▼ | ≥5.00㎡/人 | 否决项 |  |  | 2014年8月 |
|  | 6 | 万人拥有综合公园指数 |  | ≥0.07 | 不达标-1分 |  |  | 2015年5月 |
|  | 7 | 城市道路绿化普及率（%） |  | 100% | 不达标-1分 |  |  | 2015年5月 |
|  | 8 | 城市新建、改建居住区绿地达标率（%） |  | 100% | 不达标-1分 |  |  | 2015年5月 |
|  | 9 | 城市公共设施绿地达标率（%） |  | ≥95% | 不达标-1分 | 市城市园林局 | 市规划局、市城乡建设委、市城管执法局 | 2015年5月 |
|  | 10 | 苗木生产 |  | ①编制并按照《区域植物及引种育种规划》，合理规划、生产苗木，保证出圃苗木种类、规格、质量等满足城市园林绿化工程建设需要； ②生产绿地占建成区面积比率≥2%。 | 一项不足-1分 | 市城市园林局 | 市国土资源局、市规划局、市城乡建设委、市林业局 | 2015年5月 |
| 绿地 建设 | 11 | 城市防护绿地实施率（%） |  | ≥90% | 不达标-1分 | 市城市园林局 | 市国土资源局、市规划局、市城乡建设委、市交通运输局、市水利局、市林业局、市市政公用局、济南铁路局、济南黄河河务局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 12 | 城市道路绿地达标率（%） |  | ≥80% | 不达标-1分 | 市城市园林局 | 市规划局、市城乡建设委、市市政公用局、市各投资集团、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 13 | 大于40hm的植物园数量 |  | ≥1 | 不达标-1分 | 市城市园林局 | 市国土资源局、市规划局 | 2015年5月 |
|  | 14 | 林荫停车场推广率（%） |  | ≥60% | 不达标-1分 | 市城乡建设委 | 市国土资源局、市规划局、市城市园林局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 绿 地 建 设 15 | 河道绿化普及率（%） |  | ≥80% | 不达标-1分 | 市市政公用局 市水利局 | 市城市园林局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 16 | 受损弃置地生态与景观恢复率（%） |  | ≥80% | 不达标-1分 | 市国土资源局 | 市城乡建设委、市城市园林局、各区政府 | 2015年5月 |
| 建设 管控 | 1 | 城市园林绿化综合评价值 |  | ≥9.00 | 不达标-1分 | 市城市园林局 | 市规划局、市城乡建设委、市城管执法局、市环保局、市市政公用局 | 2015年5月 |
|  | 2 | 城市道路绿化评价值 | * | ≥9.00 | 不达标-1分 | 市城市园林局 | 市规划局、市城乡建设委、市市政公用局、市各投资集团、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 3 | 公园管理规范化率（%） |  | ≥95% | 不达标-1分 | 市城市园林局 | 市旅游局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 4 | 古树名木保护率（%） |  | 100% | 不达标-1分 | 市城市园林局 | 各区政府 | 2015年5月 |
|  | 5 | 节约型绿地建设率（%） |  | ≥80% | 不达标-1分 | 市城市园林局 | 市规划局、市各投资集团、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 6 | 立体绿化推广 |  | ①因地制宜制定立体绿化推广的鼓励政策、技术措施和实施方案； ②立体绿化面积逐年递增且效果良好。 | 一项不足-1分 | 市城市园林局 | 市规划局、市市政公用局、各区政府 | 2015年5月 |
| 建设 管控 | 7 | 城市“其他绿地”控制 |  | ①依据《城市绿地系统规划》要求，建立城乡一体的绿地系统； ②城市郊野公园、风景林地、城市绿化隔离带等“其他绿地”得到有效保护和合理利用，郊野公园规划建设合理、管理到位，并与建成区内公园绿地相得益彰； ③“其它绿地”（包括改建绿地、生态修复等）建设需统一规划、统一指导建设、统一监督管理，园林绿化主管部门负责全过程指导服务与跟踪监督，水利、交通、市政等各有关部门负责按规划和规范要求建设和管理。 | 一项不足-1分 | 市城市园林局 | 市规划局、市城管执法局、市交通局、市水利局、市林业局、市市政公用局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 8 | 生物防治推广率（%） | * | ≥50% | 不达标-1分 | 市城市园林局 | 市环保局、市农业局、市林业局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 9 | 公园绿地应急避险场所实施率（%） | * | ≥70% | 不达标-1分 | 市城市园林局 | 市规划局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 10 | 水体岸线自然化率（%） | * | ≥80% | 不达标-1分 | 市市政公用局 市水利局 | 市城市园林局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 11 | 城市历史风貌保护 |  | ①已划定城市紫线，制定《历史文化名城保护规划》或城市历史风貌保护规划，经过审批，实施效果良好； ②城市历史文化街区得到有效保护。 | 一项不足-1分 | 市规划局 市文化广电新闻出版局 | 市城管执法局、市城乡建设委、市城市园林局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 建 设 管 控 12 | 风景名胜区、文化与自然遗产保护与管理 | 考核规划区设有风景名胜区的城市 | 国家级风景名胜区或列入世界遗产名录的文化、自然遗产严格依据《风景名胜区条例》和相关法律法规进行保护管理。 | 不满足-1分 | 市城市园林局 | 市国土资源局、市规划局、市城乡建设委、市文化广电新闻出版局 | 2015年5月 |
| 生态环境 | 1 | 年空气污染指数小于或等于100的天数 | * | ≥300天 | 不达标-1分 | 市环保局 | 市发改委、市公安局、市城乡建设委、市城管执法局、市林业局、市气象局、市市政公用局、市城市园林局 | 2015年5月 |
|  | 2 | 区域环境噪声平均值 | * | ≤54.00dB(A) | 不达标-1分 | 市环保局 | 各区政府 | 2015年5月 |
|  | 3 | 本地木本植物指数 | * | ≥0.90 | 不达标-1分 | 市城市园林局 | 市林业局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 4 | 城市湿地资源保护 | 考核规划区内有湿地资源的城市 | ①已完成城市规划区内的湿地资源普查； ②已制定《城市湿地资源保护规划》和实施措施； ③城市湿地资源保护已见成效。 | 一项不足-1分 | 市林业局 | 市规划局、市环保局、市水利局、市林业局、市城市园林局、市各投资集团、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 5 生 态 环 境 | 城市自然生态保护 | 考核范围为市域范围 | ①城市原有自然生态系统得到较好保护，确保其原貌性、完整性； ②城市水体生态保护完好，水体岸线绿化遵循生态学原则，自然河流水系无裁弯取直、筑坝截流、违法取砂等情况； ③无改变风景名胜区等生态敏感区域用地性质及相应的保护规划、改变自然地貌、开山采石、填埋水体、破坏湿地及生物物种资源、河湖岸线及水底硬质化等情况； ④按照城市卫生、安全、防灾、环保等要求建设防护绿地。 | 一项不足-1分 | 市林业局市城市园林局 | 市规划局、市国土资源局、市环保局、市水利局、市农业局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 6 | 生物多样性保护 | 考核范围为规划区范围 | ①已完成不小于市域范围的生物物种资源普查，制定《城市生物多样性保护规划》； ②根据城市发展需要，建立物种引进、驯化、应用、保育（护）的机制、机构和基地； ③本地区生物物种总量保持合理增长。 | 一项不足-1分 | 市林业局 市城市园林局 | 市环保局、市水利局、市农业局 | 2015年5月 |
| 节能减排 | 1 | 单位GDP工业固体废物排放量 |  | ≤25千克/万元 | 不达标-1分 | 市环保局 | 市经济和信息化委、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 2 | 城市工业废水排放达标率（%） |  | ≥80% | 不达标-1分 | 市环保局 | 市经济和信息化委、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 3 | 城市再生水利用率（%） |  | ≥30% | 不达标-1分 | 市市政公用局 | 市环保局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 4 节 能 减 排 | 新建建筑执行节能强制性标准的比例（%） |  | 设计阶段100%，施工阶段100% | 不达标-1分 | 市城乡建设委 | 各区政府 | 2015年5月 |
|  | 5 | 可再生能源建筑应用规划实施 |  | 在城市可再生能源资源评估的基础上完成并实施可再生能源建筑应用规划。 | 不满足-1分 | 市城乡建设委 | 市发改委、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 6 | 建成区人口密度 |  | ≥1万人/平方公里,且应与《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）中所规定的规划人均城市建设用地面积指标相对应。 | 不达标-1分 | 市规划局 | 市公安局 | 2015年5月 |
| 市政 设施 | 1 | 城市容貌评价值 | * | ≥9.00 | 不达标-1分 | 市城管局 | 各区政府 | 2015年5月 |
|  | 2 | 城市管网水检验项目合格率（%） |  | 100% | 不达标-1分 | 市市政公用局 | 各区政府 | 2015年5月 |
|  | 3 | 城市污水处理率（%） | ▼ | ≥90%，且不低于申报年全国设市城市平均值。 | 否决项 | 市市政公用局 | 市环保局 | 2014年8月 |
|  | 4 | 水环境质量达标率（%） |  | 100% | 不达标-1分 | 市环保局 | 市水利局、市市政公用局、市城市园林局 | 2015年5月 |
| 市政 设施 | 5 | 城市生活垃圾无害化处理率（%） | ▼ | 100% | 否决项 | 市城管局 | 各区政府 | 2014年8月 |
|  | 6 | 城市道路完好率（%） |  | ≥98% | 不达标-1分 | 市市政公用局 | 各区政府 | 2015年5月 |
|  | 7 | 城市主干道平峰期平均车速 |  | ≥40.00km/h | 不达标-1分 | 市公安局 |  | 2015年5月 |
|  | 8 | 城市排水 |  | ①城市建成区实施雨污分流，雨水收集、排放系统按《室外排水设计规范》（GB50014-2006）规定的高限建设；②有专门的排水设施管理机构和专项维护资金。 | 一项不足-1分 | 市市政公用局 | 市各投资集团、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 9 | 城市景观 照明控制 |  | - 除体育场、建筑工地和道路照明等功能性照明外，所有室外公共活动空间或景物的夜间照明严格按照《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）进行设计，被照对象照度、亮度、照明均匀度、照明功率密度（LPD）及限制光污染指标等均达到规范要求； ②低效照明产品全部淘汰。 | 一项不足-1分 | 市城管局 | 市城乡建设委、市市政公用局、各区政府 | 2015年5月 |
| 人居环境 | 1 | 社区配套 设施建设 |  | 社区教育、医疗、体育、文化、便民服务、公厕、绿地等各类设施配套齐全。 | 不满足-1分 | 市规划局 | 市教育局、市城乡建设委、市城管执法局、市卫生局、市住房保障管理局、市城市园林局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 人 居 环 境 2 | 棚户区、城中村改造 |  | ①建成区内基本消除棚户区，居民得到妥善安置，实施物业管理； ②制定城中村改造规划并按规划实施。 | 一项不足-1分 | 市城乡建设委 济南旧城开发投资集团 | 市规划局、各区政府 | 2015年5月 |
| 社会保障 | 1 | 保障性住房建设计划完成率（%） |  | 100% | 不达标-1分 | 市住房保障局 | 市发改委、市城乡建设委、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 2 | 无障碍设 施建设 |  | 主要道路、公园、公共建筑等公共场所设有无障碍设施，其管理、使用情况良好。 | 不满足-1分 | 市城乡建设委 | 市规划局、市旅游局、市市政公用局、市城市园林局、市残联、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 3 | 社会保险基金征缴率（%） |  | ≥90% | 不达标-1分 | 市人力资源社会保障局 | 各区政府 | 2015年5月 |
|  | 4 | 城市最低 生活保障 |  | 最低生活保障线高于本省（自治区）同类城市平均水平，实现应保尽保,正常发放。 | 不满足-1分 | 市民政局 | 各区政府 | 2015年5月 |

- 三、分级考核指标

| 类型 | 序号 | 分级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 | 一星级考核目标 | 计分 方式 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林绿化 | 1 | 绿地系统规划实施率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥70% | 每少2%，-1分 | 市城市园林局 | 市国土资源局、市规划局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 2 | 城市人均公园绿地面积 |  |  |  |  | 城市人均建设用地80—100 m2/人 |  |  |  | ≥10 | 不达标 -1分 | 市城市园林局 | 市国土资源局、市规划局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 3 | 公园绿地服务半径覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  |  | * | ≥90% | 否决项 | 市城市园林局 | 市规划局、市国土资源局、各区政府 | 2014年8月 |
|  | 4 | 林荫路推广率（%） |  |  |  |  |  |  |  | ▼ | ≥85% | 否决项 | 市城市园林局 | 市市政公用局、各区政府 | 2014年8月 |
|  | 5 | 节约型园林绿化 | ①采用节水技术达到的节水率（%） |  |  |  |  |  |  | ☆ | 10% | 各项达标均可酌情加分 | 市城市园林局 | 市城乡建设委、市各投资集团、各区政府 | 2015年5月 |
|  |  |  | ②园林绿化再生水利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  | 市城市园林局 | 市市政公用局、市各投资集团、各区政府 | 2015年5月 |
|  |  |  | ③道路广场透水面积比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  | 市城市园林局 | 市城乡建设委、市市政公用局、市各投资集团、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 6 | 城市公园绿地综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥8 | 不达标 -1分 | 市城市园林局 | 各区政府 | 2015年5月 |
| 生态环境 | 1 | 综合物种指数 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥0.5 | 不达标 -1分 | 市林业局 市城市园林局 | 市环保局、市水利局、市农业局 | 2015年5月 |
|  | 2 | 城市热岛效应强度（℃） |  |  |  |  |  |  |  | * ☆ | ≤3.5℃ | 达标酌 情加分 | 市气象局 | 市环保局、市城乡建设委、市林业局、市市政公用局、市城市园林局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 3 | PM2.5 年、日均浓度 达标情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已建立城市大气中PM2.5平均浓度监测体系及管理机制，并及时向公众发布相关信息 | 不达标 -1分 | 市环保局 | 市城乡建设委、市城管执法局、市林业局、市市政公用局、市城市园林局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 4 | 地表水Ⅳ类及以上水体比率（%） |  |  |  |  |  |  |  | * | ≥60% | 不达标 -1分 | 市环保局 | 市水利局、市市政公用局、市城市园林局、各区政府 | 2015年5月 |
| 市政设施 | 1 | 非常规水资源利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  | ☆ | ≥20% | 达标酌 情加分 | 市市政公用局 市水利局 | 市环保局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 2 | 城市污水处理厂污泥资源化利用 |  |  |  |  |  |  |  | ☆ | 城市污水处理厂污泥全部实现减量化、无害化处置。 | 达标酌 情加分 | 市市政公用局 | 各区政府 | 2015年5月 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经无害化处理后的污水处理厂污泥用于建材制造、协同焚烧、植树造林、荒山绿化、盐碱地改造等的消纳率≥20% 城市污水处理厂污泥资源化利用 ☆ 2 达标酌 情加分 |  | 市市政公用局 | 各区政府 | 2015年5月 |
|  | 3 | 城市生活垃圾无害化处理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 填埋场全部达到Ⅱ级标准，焚烧厂全部达到A级标准 | 不满足 -1分 | 市城管局 | 各区政府 | 2015年5月 |
| 市政设施 | 4 | 城市生活垃圾分类及减量化、资源化 |  | ①政策制定和宣传教育 |  |  |  |  |  |  | 政府已出台垃圾源头减量鼓励政策及实施办法,已全面开展宣传和培训教育。 |  | 市城管局 | 各区政府 | 2015年5月 |
|  |  |  |  | ②生活垃圾分类收运、处理系统规划和建设 |  |  |  |  |  |  | 已启动并实施《生活垃圾分类收运、处理专项规划》，至少有一个城区实现生活垃圾分类收运、处理。 |  | 市城管局 | 市规划局、各区政府 | 2015年5月 |
|  |  |  |  | ③人均生活垃圾日产生量 |  |  |  |  |  |  | 1.0千克/天 |  | 市城管局 | 各区政府 | 2015年5月 |
|  | 5 | 城市数字 化管理 |  | ①数字化城市管理系统对公共区域的监管范围覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  | ≥80% | 一项不 足-1分 | 市城管局 | 各区政府 | 2015年5月 |
|  |  |  |  | ②数字化城市管理信息系统案件结案率（%） |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  | 市城管局 | 各区政府 | 2015年5月 |
|  |  |  |  | ③地下管线管理 |  |  |  |  |  |  | 地下管线等城建基础设施档案健全 |  | 市城乡建设委 | 各区政府 | 2015年5月 |
| 市 政 设 施 | 6 | 城市步行和自行车交通系统规划实施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制完成城市步行和自行车交通系统规划，且实施率达到80% | 不满足-1分 | 市市政公用局 | 各区政府 | 2015年5月 |
|  | 7 | 公共交通覆盖率 |  |  |  |  |  |  | B类城市 |  | ≥55% |  | 市交通运输局 | 各区政府 | 2015年5月 |
| 节能减排 | 1 | 低碳经济 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制低碳经济发展等相关规划 | 不满足-1分 | 市发改委 | 市规划局、市经济和信息化委、市城乡建设委、市环保局、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 2 | 紧凑混合用地模式 |  |  |  | ①建成区毛容积率（%） |  |  |  |  | ≥1.0 | 一项不足-1分 | 市规划局 市国土资源局 | 各区政府 | 2015年5月 |
|  |  |  |  |  |  | ②平均通勤时间 |  |  |  |  | A、B类城市：≤45min C、D类城市：≤35min |  |  |  | 2015年5月 |
|  | 3 | 节能建筑比例 |  |  |  | 夏热冬冷地区 |  |  |  | ☆ | ≥45% | 不达标-1分 | 市城乡建设委 | 各区政府 | 2015年5月 |
|  | 4 | 可再生能源应用比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% | 不达标-1分 | 市城乡建设委 | 市发改委、各区政府 | 2015年5月 |
| 节能减排 | 5 | 新建建筑中绿色建筑比例（%） |  |  | 政府主导投资建筑（含公共建筑、保障住房等） |  |  |  |  | ☆ | 40% | 达标酌情加分 | 市城乡建设委 | 各区政府 | 2015年5月 |
|  |  |  |  |  | 房地产开发项目 |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 2015年5月 |
|  | 6 | 建筑垃圾回收利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% | 不达标-1分 | 市城管局 | 市城乡建设委、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 7 | 城市照明节能 |  | ①城市照明功率密度值（LPD）达标率（%） |  |  |  |  |  |  | ≥80% | 一项不足-1分 | 市市政公用局 市城管局 | 市城乡建设委、各区政府 | 2015年5月 |
|  |  |  |  | ②城市照明节能产品应用率（%） |  |  |  |  |  |  | ≥70% |  | 市市政公用局 市城管局 | 市城乡建设委、各区政府 | 2015年5月 |
|  | 8 | 绿色出行分担率（%） |  |  |  |  |  | A、B类城市 |  | ☆ | ≥75% | 达标酌情加分 | 市交通运输局 | 市城乡建设委、市市政公用局，各区政府 | 2015年5月 |
| 社会保障 | 1 | 住房保障率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥85% | 不达标-1分 | 市住房保障管理局 | 市城乡建设委、各区政府 | 2015年5月 |

注：

- 表格“备注”栏中标注有“*”的指标，其解释、计算方法和数据来源等参照《城市园林绿化评价标准》（GB/T50563-2010）。

- 表格“备注”栏中标注有“▼”的指标，表示为否决项。

- 表格“备注”栏中标注有“☆”的指标，表示为加分项。

- 表格“备注”栏中未对考核范围作特殊说明的，考核范围为建成区。

- 基础指标和分级考核指标累计加、扣分合计分值≤-10分，不纳入生态园林城市评选范围。加、扣分按《生态园林城市分级考核标准》实施，其中每一加分项最多可加3分，所有加分项加分合计不超过15分。

- 城市分类：

（1）A类城市：特大型城市，市区人口在500万以上，建成区面积在320平方公里以上；或人口在200万以上，建成区面积在500平方公里以上。

（2）B类城市：大型城市，市区人口在200万以上，建成区面积在120平方公里以上。除拉萨外的36个省会及副省级城市类型不低于B类。

（3）C类城市：中型城市，市区人口在100万以上；拉萨市划为C类城市。所有县级市的类型划分不高于C类。

（4）D类城市：其余城市。