附件1

济南市大气污染防治行动计划（一期）重点任务分工表

| 重点任务和保障措施 | 具体任务 |  | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整能源结构 | 实施煤炭消费总量控制，推进煤炭清洁利用 | 研究制定煤炭消费总量中长期控制目标并落实 | 市发改委 | 市发改委、市经济和信息化委、市市政公用局、市环保局、各县市区政府 |
|  |  | 组织开展电厂余热利用供热 | 市发改委、市市政公用局 | 市发改委、市市政公用局、市环保局、各县市区政府 |
|  |  | 加强煤炭质量管理 | 市经济和信息化委 | 市经济和信息化委、市质监局、市环保局、各县市区政府 |
|  |  | 推进煤炭清洁利用 | 市经济和信息化委、市环保局 | 市经济和信息化委、市环保局、市市政公用局、各县市区政府负责 |
|  | 加大清洁能源应用力度，推动小型锅炉煤改气、交通油改气 | 加大天然气引用利用力度 | 市发改委、市市政公用局 | 市发改委、市市政公用局、市经济和信息化委、各县市区政府 |
|  |  | 开展燃煤锅炉煤改天然气工作 | 市环保局 | 市环保局、市市政公用局、市发改委、各县市区政府 |
|  |  | 加大天然气等清洁能源在交通运输工具中的运用 | 市市政公用局 | 市市政公用局、市发改委、市经济和信息化委、市交通运输局、市环保局、市公安局、市财政局、市国土资源局、市规划局、市质监局、各县市区政府 |
|  | 划定高污染燃料控制区 |  | 市环保局 | 市环保局、市市政公用局、各县市区政府 |
|  | 发展集中供热，淘汰分散燃煤小锅炉 | 大力发展集中供热 | 市市政公用局 | 市市政公用局、市发改委、市环保局、市城乡建设委、各县市区政府 |
|  |  | 淘汰分散燃煤小锅炉 | 市环保局 | 市环保局、市发改委、市市政公用局、各县市区政府 |
|  | 推进新能源产业和分布式能源项目建设 |  | 市发改委 | 市发改委、市市政公用局、市财政局、各县市区政府 |
|  | 积极开展节能利用 |  | 市经济和信息化委 | 市经济和信息化委、市发改委、市城乡建设委、各县市区政府 |
| 调整产业结构 | 以区域性大气污染物排放标准促进产业结构调整 |  | 市环保局 | 市环保局、市经济和信息化委、各县市区政府 |
|  | 加大重点行业落后产能淘汰力度 |  | 市经济和信息化委 | 市经济和信息化委、市环保局、市发改委、市财政局、各县市区政府 |
|  | 淘汰挥发性有机物排放类行业落后产能 |  | 市经济和信息化委 | 市经济和信息化委、市环保局、市发改委、市财政局、市质监局、各县市区政府 |
|  | 优化工业布局 |  | 市经济和信息化委 | 市经济和信息化委、市发改委、市环保局、市商务局、各县市区政府 |
|  | 严格产业环境准入 | 严格建设项目审批 | 市发改委、市环保局 | 市发改委、市环保局、各县市区政府 |
|  |  | 严格实施环境容量控制制度 | 市环保局 | 市环保局、各县市区政府 |
|  |  | 未通过环评审查的投资项目要求 |  | 市发改委、市经济和信息化委、市城乡建设委、市环保局、各县市区政府负责 |
| 深化重点行业大气污染治理 | 全面推进二氧化硫治理 | 火电行业二氧化硫治理 | 市环保局 | 市环保局、各县市区政府 |
|  |  | 钢铁、石化行业二氧化硫治理 |  |  |
|  |  | 其他行业二氧化硫治理 |  |  |
|  | 全面开展氮氧化物污染防治 | 火电行业氮氧化物治理 | 市环保局 | 市环保局、各县市区政府 |
|  |  | 水泥行业氮氧化物治理 |  |  |
|  |  | 其他行业氮氧化物治理 |  | 市环保局、市市政公用局、各县市区政府 |
|  | 强化工业烟粉尘治理，大力削减颗粒物排放 | 深化火电行业烟尘治理 | 市环保局 | 市环保局、各县市区政府 |
|  |  | 强化水泥行业粉尘治理 |  |  |
|  |  | 深化钢铁行业颗粒物治理 |  |  |
|  |  | 全面推进燃煤锅炉烟尘治理 |  | 市环保局、市市政公用局、各县市区政府 |
|  | 开展挥发性有机物污染治理和油气回收，完善挥发性有机物防控体系 | 开展挥发性有机物摸底调查 | 市环保局 | 市环保局、各县市区政府 |
|  |  | 落实重点行业挥发性有机物排放控制要求和政策体系 |  |  |
|  |  | 全面开展加油站、储油库和油罐车油气回收治理 |  | 市环保局、市质监局、市公安局、市安监局、市交通运输局、各县市区政府 |
|  |  | 积极开展典型行业挥发性有机物治理 |  | 市环保局、各县市区政府 |
|  | 积极开展消耗臭氧层物质淘汰工作 |  | 市环保局 | 市环保局、各县市区政府 |
| 加强扬尘控制，深化面源污染管理 | 加强城市扬尘污染综合管理 |  | 市城乡建设委 | 市城乡建设委、市城管局、市城管执法局、市环保局、市市政公用局、市城市园林局、市交通运输局、各区政府 |
|  | 强化施工工地扬尘执法监管 | 强化施工扬尘源头防范措施 | 市城乡建设委 | 市城乡建设委、市城管局、市环保局、市发改委、市公安局、市市政公用局、市城市园林局、市交通运输局、各区政府 |
|  |  | 加强施工扬尘执法监管 | 市城乡建设委 | 市城乡建设委、市城管局、市城管执法局、市环保局、市市政公用局、市城市园林局、市交通运输局、各区政府 |
|  | 控制道路扬尘污染 |  | 市城管局 | 市城管局、市城管执法局，市财政局、市城乡建设委、市交通运输局、市市政公用局、市城市园林局、各区政府 |
|  | 强化渣土运输管理 |  | 市城管局 | 市城管局、市城管执法局、市公安局、市城乡建设委、各区政府 |
|  | 推进堆场扬尘综合治理 |  | 市环保局 | 市环保局、市市政公用局、市经济和信息化委、各区政府 |
|  | 加强秸秆综合利用和秸秆焚烧环境监管 |  | 市农业局、市环保局 | 市农业局、市环保局、市城管局、市交通运输局、市城市园林局、市公安局、各县市区政府负责 |
|  | 推进餐饮业油烟污染治理 |  | 市环保局 | 市环保局、市城管执法局、各县市区政府 |
| 强化机动车污染防治，有效控制移动源排放 | 推动油品配套升级 |  | 市经济和信息化委 | 市经济和信息化委、市工商局、市质监局、市物价局、市交通运输局、市环保局、各县市区政府 |
|  | 严格新车环保准入 |  | 市公安局 | 市环保局、市公安局、市经济和信息化委、市质监局、市工商局、各县市区政府 |
|  | 加强车辆环保管理 |  | 市环保局 | 市环保局、市公安局、市交通运输局、市质监局、各县市区政府 |
|  | 加速黄标车淘汰 |  | 市环保局 | 市环保局、市公安局、市财政局、市商务局、市交通运输局、各县市区政府 |
|  | 开展非道路移动源污染防治 |  | 市环保局 | 市环保局、市城乡建设委、市市政公用局、市交通运输局、市农业局、市经济和信息化委、各县市区政府 |
|  | 促进交通可持续发展 |  | 市交通运输局 | 市交通运输局、市环保局、市发改委、市市政公用局、公安局、各县市区政府 |
| 大力建设绿色生态屏障 | 积极开展生态隔离带和防护林带建设 |  | 市城市园林局 | 市城市园林局、各县市区政府 |
|  | 切实提高城市园林绿化水平 |  | 市城市园林局 | 市城市园林局、各县市区政府 |
|  | 全力推进林业生态建设 |  | 市林业局 | 市林业局、各县市区政府 |
|  | 重点实施生态修复整治工程 |  | 市国土资源局 | 市国土资源局、各县市区政府 |
| 创新环境管理机制 | 强化环境信息公开 |  | 市环保局 | 市环保局、各县市区政府 |
|  | 建立联合执法监管机制 | 建立大气污染防治部门联合执法机制，强化环境执法监督 | 市环保局 | 市环保局、市发改委、市经济和信息化委、市城乡建设委、市工商局、市安监局、市公安局、各县市区政府 |
|  |  | 加强与相邻地市开展区域环境执法监管 | 市环保局 | 市环保局、各县市区政府 |
|  | 实施重点行业环保核查制度 |  | 市环保局 | 市环保局、各县市区政府 |
|  | 构建环境质量安全保障体系 |  | 市环保局 | 市环保局、市委宣传部、市经济和信息化委、市城乡建设委、市教育局、市公安局、市城管局、市城管执法局、市交通运输局、市卫生局、市市级机关事务管理局、市市政公用局、市城市园林局、市气象局、各县市区政府负责 |
| 健全环境管理经济激励政策 | 完善财税补贴政策 | 进一步完善落后产能淘汰财税奖励政策 | 市经济和信息化委 | 市经济和信息化委、市财政局、市发改委、市环保局、各县市区政府 |
|  |  | 加大重点行业大气污染治理项目、煤改天然气项目、技术工程示范项目财政资金支持力度 | 市环保局 | 市环保局、市财政局、市科技局、各县市区政府 |
|  |  | 认真落实黄标车提前淘汰补贴政策，加速黄标车淘汰 | 市环保局 | 市环保局、市公安局、市交通运输局、市财政局、市商务局、各县市区政府 |
|  |  | 出台对停止使用高污染燃料改用天然气的单位和个体工商户的优惠政策 | 市环保局 | 市环保局、市城乡建设委、市市政公用局、市财政局、各县市区政府 |
|  |  | 认真落实鼓励秸秆等综合利用的税收优惠政策 | 市农业局 | 市农业局、市环保局、市财政局、各县市区政府 |
|  |  | 发挥政府采购的政策导向作用 | 市财政局 | 市财政局、各县市区政府 |
|  | 发挥价格调整作用 |  | 市物价局 | 市环保局、市物价局、各县市区政府 |
|  | 健全绿色金融机制 |  | 市环保局 | 市环保局、中国人民银行济南分行营业管理部、各县市区政府 |
|  | 推行排污许可证制度 |  | 市环保局 | 市环保局、各县市区政府 |
|  | 推行污染治理设施建设运行特许经营 |  | 市环保局 | 市环保局、各县市区政府 |
| 全面加强执法监管能力建设 | 加强环境空气质量监测能力建设 |  | 市环保局 | 市环保局、市财政局、各县市区政府 |
|  | 加强重点污染源监控能力建设 |  | 市环保局 | 市环保局、市财政局、各县市区政府 |
|  | 推进机动车排污监控能力建设 |  | 市环保局 | 市环保局、市财政局、市编办、各县市区政府 |
| 全力做好保障工作 | 加强组织领导 |  | 市环保局 | 市环保局、相关部门、各县市区政府 |
|  | 分解落实责任 |  | 市环保局 | 市环保局、相关部门、各县市区政府 |
|  | 强化考核 |  | 市环保局 | 市环保局、市委组织部、市监察局、各县市区政府 |
|  | 强化问责 |  | 市监察局 | 市监察局、市环保局、各县市区政府 |
|  | 加大资金投入 |  | 市财政局 | 市财政局、市环保局、各县市区政府 |
|  | 强化科技支撑 |  | 市科技局 | 市科技局、市环保局、各县市区政府 |
|  | 加强宣传教育 |  | 市委宣传部 | 市委宣传部、市环保局、市总工会、团市委、市妇联等部门，各县市区政府 |

附件2

重点项目清单

目    录

表1 电力行业二氧化硫治理项目

表2 钢铁烧结机/球团二氧化硫治理项目

表3 石油石化行业催化裂化装置二氧化硫治理项目

表4 其他行业二氧化硫治理项目

表5 电力行业氮氧化物治理项目

表6 水泥、建材行业氮氧化物治理项目

表7 燃煤锅炉低氮燃烧、脱硝项目

表8 钢铁行业烧结烟气脱硝示范项目

表9 火电行业除尘改造项目

表10 钢铁行业除尘改造项目

表11 水泥、建材行业除尘改造项目

表12 燃煤锅炉烟尘治理项目

表13 其他颗粒物治理项目

表14 工业VOCs和异味治理项目

表15 2012-2015年淘汰钢铁项目

表16 其他关停淘汰项目

表17 油气回收治理项目

表18 黄标车及老旧车淘汰项目

—44—

表19 扬尘综合整治项目

表20 绿色生态屏障建设项目

表21 区域空气质量监测网络建设项目

表22 监督性监测能力建设项目

表23 企业污染排放监控能力建设项目

表24 机动车排污监控能力建设项目

表25 停用高污染燃料项目

表26 停用高污染燃料前须确保达标的项目

表27 其它项目

—45—

# 表1 电力行业二氧化硫治理项目

| 序号 | 所在 区县 | 企业名称 | 机组 编号 | 装机容量 （万千瓦） | 项目类型 | 综合脱硫效率(%) | 投运 年份 | 是否列入国家规划 | 是否列入省规划 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历下区 | 济南东新热电有限公司 | 1# | 0.6 | 已投运脱硫设施改造 | 90 | 2014.02 |  |  | 市环保局 |
| 2 | 市中区 | 济南热电有限公司南郊热电厂 | 1#、2#、3# | 0.6、0.3、0.75 | 已投运脱硫设施改造 | 70 | 2014.02 |  |  | 市环保局 |
| 3 | 天桥区 | 济南热电有限公司北郊热电厂 | 5# | 6 | 已投运脱硫设施改造 | 85 | 2014.02 |  |  | 市环保局 |
| 4 | 天桥区 | 济南热电有限公司北郊热电厂 | 1# | 1.2 | 已投运脱硫设施改造 | 85 | 2013 |  | 是 | 市环保局 |
| 5 | 天桥区 | 济南热电有限公司北郊热电厂 | 2# | 1.5 | 已投运脱硫设施改造 |  |  |  | 是 | 市环保局 |
| 6 | 天桥区 | 济南热电有限公司北郊热电厂 | 3# | 1.2 | 已投运脱硫设施改造 |  |  |  | 是 | 市环保局 |
| 7 | 章丘市 | 济南圣泉集团股份有限公司热电厂 | 2# | 0.6 | 新安装脱硫设施 | 75 | 2013 |  | 是 | 章丘市 |
| 8 | 章丘市 | 华电章丘发电有限公司 | 3、4# | 30、30 | 已投运脱硫设施改造 | 90 | 2014.02 |  |  | 章丘市 |
| 9 | 章丘市 | 淄博矿业集团有限公司埠村煤矿 | 1、2、3# | 4.9 | 已投运脱硫设施改造 | 75 | 2014.02 |  |  | 章丘市 |
| 10 | 章丘市 | 华电章丘发电有限公司 | 1、2# | 14.5、14.5 | 已投运脱硫设施改造 | 90 | 2014.02 |  |  | 章丘市 |
| 11 | 济阳县 | 济阳新华能源实业有限责任公司 | 1# | 1.5 | 已投运脱硫设施改造 | 85 | 2013 |  | 是 | 济阳县 |
| 12 | 济阳县 | 济阳新华能源实业有限责任公司 | 2# | 1.5 | 已投运脱硫设施改造 |  |  |  | 是 | 济阳县 |

# 表2 钢铁烧结机/球团二氧化硫治理项目

| 序号 | 所在 区县 | 企业名称 | 生产设施名称及编号 | 规模(m2) | 综合脱硫效率(%) | 投运年份 | 是否列入国家规划 | 是否列入省规划 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历城区 | 济钢集团有限公司 | 烧结机 | 400 | 70 | 2013 | 是 | 是 | 市环保局 |
| 2 | 历城区 | 济钢集团有限公司（球墨铸铁管公司） | 烧结机 | 2*52 | 70 | 2013 | 是 | 是 | 市环保局 |
| 3 | 历城区 | 济钢集团有限公司 | 3、4#球团竖炉 | 2*14 | 40 | 2014.02 |  |  | 市环保局 |
| 4 | 历城区 | 济钢集团有限公司 | 1、3#烧结机 | 2*120 | 70 | 2014.02 |  |  | 市环保局 |
| 5 | 历城区 | 济南庚辰钢铁有限公司 | 烧结机（环烧） | 2*24 | 70 | 2014.12 |  |  | 历城区 |
| 6 | 章丘市 | 山东闽源钢铁有限公司 | 1#烧结机 | 72 | 70 | 2013 |  | 是 | 章丘市 |

# 表3 石油石化行业催化裂化装置二氧化硫治理项目

| 序号 | 所在 区县 | 企业名称 | 生产设施名称及编号 | 生产设备 规模 | 综合脱硫效率(%) | 投运 年份 | 是否列入国家规划 | 是否列入省规划 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历城区 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 催化裂化装置 | 80万吨/年 | 70 | 2014 | 是 | 是 | 市环保局 |
| 2 | 历城区 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 催化裂化装置 | 140万吨/年 | 70 | 2014 | 是 | 是 | 市环保局 |
| 3 | 历城区 | 蓝星石油有限公司济南分公司 | 重油催化裂化（塔101） | 15万吨/年 | 70 | 2014 |  | 是 | 市环保局 |

# 表4 其他行业二氧化硫治理项目

| 序号 | 所在 区县 | 企业名称 | 项目内容和规模 | 综合脱硫效率(%) | 完成时间 | 是否列入国家规划 | 是否列入省规划 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市中区 | 济南热电有限公司丁字山热源厂 | 已投运脱硫设施改造 | 70 | 2014.10 |  |  | 市环保局 |
| 2 | 槐荫区 | 济南热电有限公司西客站热源厂 | 已投运脱硫设施改造 | 70 | 2014.10 |  |  | 市环保局 |
| 3 | 历城区 | 济南热力有限公司轻化热源厂 | 已投运脱硫设施改造 | 70 | 2013 |  | 是 | 市环保局 |
| 4 | 历城区 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司动力2# | 保证清洁燃料供应 | — | 2014.02 |  |  | 市环保局 |
| 5 | 历城区 | 济钢集团有限公司1、2、5、6、7#焦炉 | 燃料脱硫设施改造 | 95 | 2014.02 |  |  | 市环保局 |
| 6 | 历城区 | 济钢集团有限公司8号燃气轮机发电机 | 燃料脱硫设施改造 | 95 | 2014.02 |  |  | 市环保局 |
| 7 | 历下区 | 济南环山集团物业中心 | 已投运脱硫设施改造 | 70 | 2014.10 |  |  | 历下区 |
| 8 | 槐荫区 | 济南鲁兴包装有限公司 | 新安装脱硫设施 | 70 | 2014 |  | 是 | 槐荫区 |
| 9 | 槐荫区 | 济南二机床集团有限公司 | 已投运脱硫设施改造 | 70 | 2014.10 |  |  | 槐荫区 |
| 10 | 槐荫区 | 济南市匡山热力中心 | 已投运脱硫设施改造 | 70 | 2014.10 |  |  | 槐荫区 |
| 11 | 槐荫区 | 济南绿园供热有限公司 | 已投运脱硫设施改造 | 70 | 2014.10 |  |  | 槐荫区 |
| 12 | 历城区 | 山东青年政治学院 | 已投运脱硫设施改造 | 70 | 2014.10 |  |  | 历城区 |
| 13 | 历城区 | 山东卫生学校 | 已投运脱硫设施改造 | 70 | 2014.10 |  |  | 历城区 |
| 14 | 历城区 | 山东建设城市职业学院 | 已投运脱硫设施改造 | 70 | 2014.10 |  |  | 历城区 |
| 15 | 历城区 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 已投运脱硫设施改造 | 70 | 2014.02 |  |  | 历城区 |
| 16 | 长清区 | 济南佳宝乳业有限公司 | 已投运脱硫设施改造 | 85 | 2014.02 |  |  | 长清区 |
| 17 | 长清区 | 山东山水水泥集团有限公司管道分公司 | 已投运脱硫设施改造 | 60 | 2014.02 |  |  | 长清区 |
| 18 | 长清区 | 济南平安管桩公司 | 已投运脱硫设施改造 | 85 | 2014.02 |  |  | 长清区 |
| 19 | 长清区 | 济南热电有限公司大学城科技园热源厂 | 已投运脱硫设施改造 | 90 | 2014.10 |  |  | 长清区 |
| 20 | 济南高新区 | 济南热力有限公司小鸭热源厂 | 已投运脱硫设施改造 | 70 | 2013 |  | 是 | 济南高新区 |
| 21 | 济南高新区 | 山东职业学院 | 新安装脱硫设施 | 70 | 2014.10 |  |  | 济南高新区 |
| 22 | 济南高新区 | 山东英才职业学院 | 新安装脱硫设施 | 70 | 2014.10 |  |  | 济南高新区 |
| 23 | 济南高新区 | 济南东盛热电有限公司孙村热源厂 | 已投运脱硫设施改造 | 70 | 2014.10 |  |  | 济南高新区 |
| 24 | 章丘市 | 章丘市圣井热源有限责任公司 | 新安装脱硫设施 | 70 | 2014 |  | 是 | 章丘市 |
| 25 | 平阴县 | 济南澳海炭素有限公司 | 原双碱法改造升级为氨法 | 60 | 2013 |  | 是 | 平阴县 |
| 26 | 平阴县 | 济南万方炭素有限责任公司 | 原双碱法改造升级喷淋系统，增加脱硫塔前烟气降温设备，换热设备采用空气换热器等 | 60 | 2013 |  | 是 | 平阴县 |
| 27 | 平阴县 | 济南海川投资集团有限公司 | 原双碱法改造升级喷淋系统，增加脱硫塔前烟气降温设备，换热设备采用空气换热器等 | 60 | 2013 |  | 是 | 平阴县 |
| 28 | 平阴县 | 济南龙山炭素有限公司 | 原双碱法改造升级喷淋系统，增加脱硫塔前烟气降温设备，换热设备采用空气换热器等 | 60 | 2014 |  | 是 | 平阴县 |
| 29 | 平阴县 | 山东平阴丰源炭素有限责任公司 | 原双碱法改造升级喷淋系统，增加脱硫塔前烟气降温设备，换热设备采用空气换热器等 | 60 | 2014 |  | 是 | 平阴县 |
| 30 | 平阴县 | 山东福胶集团东阿镇阿胶有限公司 | 已投运脱硫设施改造 | 70 | 2014.02 |  |  | 平阴县 |
| 31 | 商河县 | 齐鲁宏业纺织集团有限公司 | 锅炉烟气脱硫除尘改造 | 70 | 2014.12 |  | 是 | 商河县 |
| 32 | 商河县 | 济南科邦化工有限公司 | 新安装脱硫设施 | 70 | 2014.02 |  |  | 商河县 |
| 33 | 商河县 | 山东欣宏药业有限公司 | 已投运脱硫设施改造 | 70 | 2014.02 |  |  | 商河县 |

# 表5 电力行业氮氧化物治理项目

| 序号 | 所在 区县 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（万千瓦） | 综合脱硝效率(%) | 投运年份 | 是否列入国家规划 | 是否列入省规划 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市中区 | 济南热电有限公司金鸡岭热电厂 | 1#、2# | 1.5、1.2 | 60 | 2015 |  | 是 | 市环保局 |
| 2 | 市中区 | 济南热电有限公司南郊热电厂 | 1#、2#、3# | 0.6、0.3、0.75 | 确保稳定 达标 | 2014.02 |  |  | 市环保局 |
| 3 | 天桥区 | 济南热电有限公司北郊热电厂 | 1# | 1.2 | 70 | 2013 |  | 是 | 市环保局 |
| 4 | 天桥区 | 济南热电有限公司北郊热电厂 | 2# | 1.2 | 70 | 2015 |  | 是 | 市环保局 |
| 5 | 天桥区 | 济南热电有限公司北郊热电厂 | 3# | 1.2 | 70 | 2015 |  | 是 | 市环保局 |
| 6 | 历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 7# | 33 | 70 | 2014 | 是 | 是 | 市环保局 |
| 7 | 历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 8# | 33 | 70 | 2014 | 是 | 是 | 市环保局 |
| 8 | 长清区 | 济南银座奥森热电有限公司 | 1# | 0.6 | 确保稳定 达标 | 2014.02 |  |  | 长清区 |
| 9 | 章丘市 | 华电章丘发电有限公司 | 4# | 30 | 70 | 2013 | 是 | 是 | 章丘市 |
| 10 | 章丘市 | 华电章丘发电有限公司 | 1# | 14.5 | 70 | 2013 |  | 是 | 章丘市 |
| 11 | 章丘市 | 华电章丘发电有限公司 | 2# | 14.5 | 70 | 2014 |  | 是 | 章丘市 |
| 12 | 章丘市 | 华电章丘发电有限公司 | 3# | 30 | 70 | 2014 | 是 | 是 | 章丘市 |
| 13 | 章丘市 | 济南明水热电有限公司 | 1、2、4# | 2.7 | 拆除前确保稳定达标 | 2014.02 |  |  | 章丘市 |
| 14 | 章丘市 | 淄博矿业集团有限公司埠村煤矿矸石热电厂 | 1、2、3、4# | 4.9 | 确保稳定 达标 | 2014.10 |  |  | 章丘市 |

# 表6 水泥、建材行业氮氧化物治理项目

| 序号 | 所在 区县 | 企业名称 | 生产设施编号 | 熟料生产规模 （吨/日） | 综合脱硝效率(%) | 投运年份 | 是否列入国家规划 | 是否列入省规划 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 章丘市 | 章丘华明水泥有限公司 | 1#回转窑 | 822 | 30 | 2014 |  | 是 | 章丘市 |
| 2 | 平阴县 | 平阴山水水泥有限公司 | 1、2#熟料生产线 | 10000 | 60 | 2013 |  | 是 | 平阴县 |

# 表7 燃煤锅炉低氮燃烧、脱硝项目

| 序号 | 所在 区县 | 企业名称 | 燃煤锅炉 |  | NOx治理技术 | 完成时间 | 是否列入国家规划 | 是否列入省规划 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 编号 | 规模（蒸吨/小时） |  |  |  |  |  |
| 1 | 历城区 | 济南热力有限公司莲花山热源厂 | 1、2# | 2*100 | 确保稳定达标 | 2014.10 |  |  | 市环保局 |
| 2 | 市中区 | 济南热电有限公司丁字山热源厂 | 1、2、3# | 3*80 | 确保稳定达标 | 2014.10 |  |  | 市环保局 |
| 3 | 历城区 | 济南热力有限公司轻化热源厂 | 1、2# | 2*75 | 确保稳定达标 | 2014.10 |  |  | 市环保局 |

# 表8 钢铁行业烧结烟气脱硝示范项目

| 序号 | 所在 区县 | 企业名称 | 生产设备及编号 | 生产设施规模（平方米） | NOx去除率(%) | 完成时间 | 是否列入国家规划 | 是否列入省规划 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历城区 | 济钢集团有限公司 | 烧结机 | 320 | 60 | 2014 | 是 | 是 | 市环保局 |
| 2 | 历城区 | 济钢集团有限公司 | 烧结机 | 400 | 60 | 2015 | 是 | 是 | 市环保局 |

# 表9 火电行业除尘改造项目

| 序号 | 所在 区县 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 治理措施 | 投运年份 | 是否列入国家规划 | 是否列入省规划 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历下区 | 济南东新热电有限公司 | 1# | 0.6 | 现有静电除尘器改造为电袋除尘 | 2014.02 |  |  | 市环保局 |
| 2 | 天桥区 | 济南热电有限公司北郊热电厂 | 1、3# | 2*12 | 现有静电除尘器改造为布袋除尘 | 2013 |  | 是 | 市环保局 |
| 3 | 天桥区 | 济南热电有限公司北郊热电厂 | 2# | 12 | 现有静电除尘器改造为布袋除尘 | 2013 |  | 是 | 市环保局 |
| 4 | 章丘市 | 华电章丘发电有限公司 | 1、2# | 2*14.5 | 先对#1#2电除尘进行更换内部极板极线的扩容改造，后进行湿式除尘改造 | 1#机组2013年； 2#机组2014年 | 是 | 是 | 章丘市 |
| 5 | 章丘市 | 华电章丘发电有限公司 | 3、4# | 67 | 先进行更换内部极板极线的扩容改造，后进行湿式除尘改造 | 2014.06 |  |  | 章丘市 |
| 6 | 章丘市 | 济南明水热电有限公司 | 1、2、4# | 2.7 | 搬迁前排放确保稳定达标 | 2014.02 |  |  | 章丘市 |
| 7 | 章丘市 | 淄博矿业集团有限公司埠村煤矿矸石热电厂 | 1、2# | 2*0.6 | 静电加布袋 | 2014.09 |  |  | 章丘市 |
|  |  |  | 3、4# | 3.7 | 静电加布袋 | 2014.12 |  |  |  |
| 8 | 平阴县 | 济南琦泉热电有限责任公司 | 7、8、9、10# | 42 | 现有除尘器改为静电加布袋除尘 | 2014.02 |  |  | 平阴县 |
| 9 | 济阳县 | 济阳新华能源实业有限责任公司 | 1、2# | 2*15 | 现有静电除尘器改造为布袋除尘 | 2014.10 |  |  | 济阳县 |

# 表10 钢铁行业除尘改造项目

| 序号 | 所在 区县 | 企业名称 | 设备（台） | 治理措施 | 投运年份 | 是否列入国家规划 | 是否列入省规划 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历城区 | 山东球墨铸铁管有限公司 | 2*52（烧结机） | 烟尘污染防治设施升级改造 | 2014.02 |  |  | 市环保局 |
| 2 | 历城区 | 济钢集团有限公司 | 2500、3500轧机加热炉 | 确保清洁燃料供应 | 2014.02 |  |  | 市环保局 |
| 3 | 历城区 | 济南庚辰钢铁有限公司 | 1（环烧） | 烟尘污染防治设施升级改造，厂区扬尘污染治理项目 | 2014.12 | 是 |  | 历城区 |
| 4 | 章丘市 | 山东闽源钢铁有限公司 | 1（烧结机） | 烟尘污染防治设施升级改造 | 2014.02 |  |  | 章丘市 |

# 表11 水泥、建材行业除尘改造项目

| 序号 | 所在 区县 | 企业名称 | 项目内容 | 生产线规 | 改造后 除尘方式 | 投运时间 | 是否列入国家规划 | 是否列入省规划 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市中区 | 山东水泥厂有限公司 | 静电改布袋除尘 | 2000+2500吨/日 | 布袋除尘 | 2014.02 |  |  | 市环保局 |
| 2 | 章丘市 | 章丘华明水泥有限公司 | 旋窑尾除尘设施改造 | 1000吨/日 （熟料） | 布袋除尘 | 2014.02 |  |  | 章丘市 |
| 3 | 长清区 | 济南世纪创新水泥有限公司 | 窑尾除尘设施改造 | 2000吨/日 （熟料） | 布袋除尘 | 2014.02 |  |  | 长清区 |
| 4 | 平阴县 | 平阴山水水泥有限公司 | 静电除尘器改造 | 10000吨/日 | 静电+布袋 | 2013 | 是 | 是 | 平阴县 |

# 表12 燃煤锅炉烟尘治理项目

| 序号 | 所在 区县 | 企业名称 | 项目内容 | 锅炉规模 | 改造后 除尘方式 | 投运年份 | 是否列入国家规划 | 是否列入省规划 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历城区 | 济南热力有限公司莲花山热源厂 | 锅炉烟尘技术改造 | 2*100吨 | 布袋除尘器 | 2014.10 |  |  | 市环保局 |
| 2 | 历下区 | 济南热力有限公司浆水泉热源厂 | 锅炉烟尘技术改造 | 3*100吨 | 布袋除尘器 | 2014.10 |  |  | 市环保局 |
| 3 | 历下区 | 山东师范大学 | 锅炉烟尘技术改造 | 3*20吨 | 布袋除尘器 | 2013.10 |  |  | 市环保局 |
| 4 | 市中区 | 济南热电有限公司西八热源厂 | 锅炉烟尘技术改造 | 2*35吨 | 电/布袋除尘 | 2013 |  | 是 | 市环保局 |
| 5 | 市中区 | 中国重汽济南卡车股份有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 4*20吨 | 电/布袋除尘 | 2013 |  | 是 | 市环保局 |
| 6 | 历城区 | 济南热力有限公司轻化热源厂 | 锅炉烟尘技术改造 | 75吨 | 电/布袋除尘 | 2013 |  | 是 | 市环保局 |
| 7 | 历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 35吨 | 布袋除尘器 | 2012 |  | 是 | 市环保局 |
| 8 | 历城区 | 济南盛源化肥有限责任公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 35吨 | 布袋除尘器 | 2013.10 |  |  | 市环保局 |
| 9 | 历下区 | 山东财经大学 | 锅炉烟尘技术改造 | 3*10+20吨 | 袋式除尘器 | 2013.10 |  |  | 历下区 |
| 10 | 历下区 | 山东建筑大学（和平校区） | 锅炉烟尘技术改造 | 10吨 | 布袋除尘器 | 2013.10 |  |  | 历下区 |
| 11 | 市中区 | 济南一机床集团有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 3*10吨 | 电/布袋除尘 | 2013 |  | 是 | 市中区 |
| 12 | 市中区 | 济南热电有限公司领秀城热源厂 | 锅炉烟尘技术改造 | 80吨 | 电/布袋除尘 | 2013 |  | 是 | 市中区 |
| 13 | 市中区 | 济南热电有限公司岔路街锅炉房 | 锅炉烟尘技术改造 | 3*20+15吨 | 电/布袋除尘 | 2013 |  | 是 | 市中区 |
| 14 | 市中区 | 济南液压泵有限责任公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 10吨 | 电/布袋除尘 | 2013 |  | 是 | 市中区 |
| 15 | 市中区 | 济南热力有限公司林南供热站 | 锅炉烟尘技术改造 | 2*10吨 | 电/布袋除尘 | 2013 |  | 是 | 市中区 |
| 16 | 市中区 | 济南圣都食品有限公司燃煤锅炉烟尘治理项目 | 锅炉烟尘技术改造 | 10吨 | 布袋除尘器 | 2013.12 |  |  | 市中区 |
| 17 | 市中区 | 济南热电有限公司明湖热电厂（铁路南郊综合车间） | 锅炉烟尘技术改造 | 2*20吨 | 布袋除尘器 | 2014.10 |  |  | 市中区 |
| 18 | 市中区 | 山推建友机械股份有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 2*10吨 | 布袋除尘器 | 2013.05 |  |  | 市中区 |
| 19 | 市中区 | 山东电力设备有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 10吨 | 布袋除尘器 | 2013.10 |  |  | 市中区 |
| 20 | 市中区 | 中铁十四局集团有限公司物业管理中心 | 锅炉烟尘技术改造 | 10吨 | 布袋除尘器 | 2013.10 |  |  | 市中区 |
| 21 | 槐荫区 | 济南铁路局济南西机务段 | 锅炉烟尘技术改造 | 10+15吨 | 电/布袋除尘 | 2013 |  | 是 | 槐荫区 |
| 22 | 槐荫区 | 济南二机床集团有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 3*20吨 | 电/布袋除尘 | 2013 |  | 是 | 槐荫区 |
| 23 | 槐荫区 | 济南市匡山热力中心 | 锅炉烟尘技术改造 | 40+50吨 | 电/布袋除尘 | 2014.10 |  |  | 槐荫区 |
| 24 | 槐荫区 | 济南绿园供热有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 40吨 | 电/布袋除尘 | 2014.10 |  |  | 槐荫区 |
| 25 | 槐荫区 | 济南铁路局济南西车辆段 | 锅炉烟尘技术改造 | 2*10吨 | 布袋除尘器 | 2013.10 |  |  | 槐荫区 |
| 26 | 天桥区 | 济南铁路房产建设集团有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 35吨 | 电/布袋除尘 | 2012 |  | 是 | 天桥区 |
| 27 | 天桥区 | 中航集团公司第六三七研究所 | 锅炉烟尘技术改造 | 10吨 | 确保稳定达标 | 2014.10 |  |  | 天桥区 |
| 28 | 天桥区 | 济南黄老泰食品有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 4吨 | 布袋除尘 | 2014.02 |  |  | 天桥区 |
| 29 | 历城区 | 济南含章印务有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 10吨 | 布袋除尘 | 2014.02 |  |  | 历城区 |
| 30 | 历城区 | 山东青年政治学院 | 锅炉烟尘技术改造 | 10+4吨 | 布袋除尘 | 2014.10 |  |  | 历城区 |
| 31 | 历城区 | 山东卫生学校 | 锅炉烟尘技术改造 | 10+2吨 | 布袋除尘 | 2014.10 |  |  | 历城区 |
| 32 | 历城区 | 山东建设城市职业学院 | 锅炉烟尘技术改造 | 15吨 | 布袋除尘 | 2014.10 |  |  | 历城区 |
| 33 | 历城区 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 10吨 | 布袋除尘 | 2014.02 |  |  | 历城区 |
| 34 | 长清区 | 济南银座奥森热电有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 75吨 | 电/布袋除尘 | 2013 |  | 是 | 长清区 |
| 35 | 长清区 | 济南佳宝乳业有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 20+2*10吨 | 布袋除尘 | 2014.02 |  |  | 长清区 |
| 36 | 长清区 | 山水管道公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 10吨 | 布袋除尘 | 2014.02 |  |  | 长清区 |
| 37 | 长清区 | 济南佳宝乳业有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 2*10+20吨 | 布袋除尘器 | 2013.10 |  |  | 长清区 |
| 38 | 济南高新区 | 济南热力有限公司小鸭热源厂 | 锅炉烟尘技术改造 | 3*35吨 | 布袋除尘 | 2013 |  | 是 | 济南高新区 |
| 39 | 济南高新区 | 山东职业学院 | 锅炉烟尘技术改造 | 2*20吨 | 确保稳定达标 | 2014.10 |  |  | 济南高新区 |
| 40 | 济南高新区 | 济南东盛热电有限公司孙村热源厂 | 锅炉烟尘技术改造 | 35+75吨 | 确保稳定达标 | 2014.10 |  |  | 济南高新区 |
| 41 | 章丘市 | 山东晋煤明水化工集团有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 2*130+75+2*35吨 | 电/布袋除尘 | 2013 |  | 是 | 章丘市 |
| 42 | 章丘市 | 山东晋煤日月化工有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 2*75+2*35吨 | 电/布袋除尘 | 2013 |  | 是 | 章丘市 |
| 43 | 章丘市 | 济南圣泉集团有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 2*35+75+2*15吨 | 电/布袋除尘 | 2013 |  | 是 | 章丘市 |
| 44 | 章丘市 | 济南采明实业有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 8吨 | 湿式除尘 | 2014.02 |  |  | 章丘市 |
| 45 | 商河县 | 山东欣宏药业有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 15吨 | 电/布袋除尘 | 2013.10 |  | 是 | 商河县 |
| 46 | 商河县 | 济南科邦化工有限公司 | 锅炉烟尘技术改造 | 2吨 | 烟尘净化器 | 2014.02 |  |  | 商河县 |

# 表13 其他颗粒物治理项目

| 序号 | 所在 区县 | 项目名称 | 生产设备及 编号 | 治理措施 | 投运年份 | 是否列入国家规划 | 是否列入省规划 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历城区 | 济钢集团有限公司7#焦炉 | 7#焦炉 | 出焦除尘 | 2014.02 |  |  | 市环保局 |
| 2 | 平阴县 | 济南玫德铸造有限公司隧道式热处理炉烟尘治理 | 新建隧道窑 | 改用天然气 | 2014.02 |  |  | 平阴县 |
| 3 | 平阴县 | 济南澳海炭素有限公司烟尘治理 | 焙烧炉1# | 改进电除尘增加预除尘 | 2014.02 |  |  | 平阴县 |
| 4 | 平阴县 | 济南万方炭素有限责任公司烟尘治理 | 焙烧炉1、6# | 改进脉冲布袋除尘 | 2014.02 |  |  | 平阴县 |
| 5 | 平阴县 | 济南华阳炭素有限公司烟尘治理 | 焙烧炉1、2# 煅烧炉3# | 电辅焦油除尘 | 2014.02 |  |  | 平阴县 |
| 6 | 平阴县 | 济南龙山炭素有限公司烟尘治理 | 焙烧炉1# | 电辅除尘 | 2014.02 |  |  | 平阴县 |
| 7 | 平阴县 | 山东福胶集团东阿镇阿胶有限公司 | 链条式锅炉1号 | 水膜除尘 | 2014.02 |  |  | 平阴县 |

# 表14 工业VOCs和异味治理项目

| 序号 | 所在 区县 | 企业名称 | 治理措施 | 投运年份 | 是否列入国家规划 | 是否列入省规划 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历下区 | 济南市公共交通总公司 | 新建油库，在30座公交场站使用HAN阻隔防爆撬装式加油装置，改造1座公交加油站，增加、完备公交油料储运销配套环保设施 | 2015 |  | 是 | 市环保局 |
| 2 | 历城区 | 蓝星石油有限公司济南分公司 | 2台吸附罐，1台吸收罐，1台气液分离器，1台换热器及3台泵 | 2014 | 是 | 是 | 市环保局 |

# 表15 2012-2015年淘汰钢铁项目

| 序号 | 所在 区县 | 企业名称 | 炼铁 |  |  | 炼钢 |  |  |  |  |  |  | 是否列入省规划 | 监管 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产能 (万吨) | 高炉容积(m3×座) | 座数 | 产能 (万吨) | 转 炉 |  |  | 电 炉 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产能 (万吨) | 容量 (吨×座) | 座数 | 产能 (万吨) | 容量 (吨×座) | 座数 |  |  |
| 1 | 历城区 | 济钢集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 40×4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 是 | 济南市 |
| 2 | 章丘市 | 山东闽源钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 30×3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 是 | 章丘市 |

# 表16 其他关停淘汰项目

| 序号 | 所在 区县 | 企业名称 | 关闭设施 |  |  |  | 关闭时间 | 是否列入省规划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 编号 | 规模 | 规模单位 |  |  |
| 1 | 历城区 | 济钢集团有限公司 | 10平方米球团竖炉 | 2# | 10 | m2 | 2014 | 是 |
| 2 | 历城区 | 济钢集团有限公司 | 6座350高炉 | 1-6# | 350 | m2 | 2014 | 是 |
| 3 | 槐荫区 | 济南二机床集团有限公司 | 铸造生产线 | — | 2.5 | 万吨/年 | 2013 | 是 |
| 4 | 槐荫区 | 中铁建工集团济南基地管理处 | 燃煤锅炉 | 1# | 4 | 吨/小时 | 2014 | 是 |
| 5 | 槐荫区 | 山东省邮电学校 | 燃煤锅炉 | 1# | 4 | 吨/小时 | 2013 |  |
| 6 | 槐荫区 |  | 燃煤锅炉 | 2# | 2 | 吨/小时 | 2013 |  |
| 7 | 天桥区 | 济铁诚泰动力设备安装有限公司 | 燃煤锅炉 | 1-4# | 10*4 | 蒸吨/小时 | 2014 | 是 |
| 8 | 天桥区 | 济南贵和酒业有限公司 | 燃煤锅炉 | 1# | 1 | 蒸吨/小时 | 2014 | 是 |
| 9 | 历城区 | 济南庚辰钢铁有限公司平式烧结机拆除项目 | 烧结机 | 1# | 27 | m2 | 2013.12 |  |
| 10 | 历城区 | 济南庚辰钢铁有限公司平式烧结机拆除项目 | 烧结机 | 2# | 27 | m2 | 2013.12 |  |
| 11 | 章丘市 | 山东交通水泥厂 | 水泥立窑 | 1、2# | 10 | 万吨/年 | 2013 | 是 |
| 12 | 商河县 | 商河县汉礼砖瓦厂 | 粘土砖瓦 | 1# | 1 | 座 | 2013 | 是 |
| 13 | 商河县 | 商河县许商办事处曹家砖厂 | 粘土砖瓦 | 1# | 1 | 座 | 2013 | 是 |
| 14 | 商河县 | 商河县许商办事处五里庙砖厂 | 粘土砖瓦 | 1# | 1 | 座 | 2013 | 是 |
| 15 | 商河县 | 商河县玉皇庙镇乔家砖瓦厂 | 粘土砖瓦 | 1# | 1 | 座 | 2014 | 是 |
| 备注 |  | 此项目表中燃煤锅炉采用清洁能源替代的，视同完成关停淘汰任务。 |  |  |  |  |  |  |

# 表17 油气回收治理项目

| 序号 | 监管单位 | 类别 | 数量（座/台） | 治理措施 | 完成时限 | 是否列入省规划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市环保局 | 储油库 | 3 | 进行高效密封浮顶罐改造，或安装顶空联通置换油气回收装置。 | 2013 | 是 |
| 2 | 历下区 | 加油站 | 20 | 铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪。 | 2013 | 是 |
|  |  | 储油库 | 2 | 进行高效密封浮顶罐改造，或安装顶空联通置换油气回收装置。 | 2013 | 是 |
|  |  | 油罐车 | 196 | 改装成具有密闭油气回收功能的油罐车。 | 2013 | 是 |
| 3 | 市中区 | 加油站 | 42 | 铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪。 | 2013 | 是 |
|  |  | 储油库 | 0 | 进行高效密封浮顶罐改造，或安装顶空联通置换油气回收装置。 | 2013 | 是 |
|  |  | 油罐车 | 40 | 改装成具有密闭油气回收功能的油罐车。 | 2013 | 是 |
| 4 | 槐荫区 | 加油站 | 32 | 铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪。 | 2013 | 是 |
|  |  | 储油库 | 0 | 进行高效密封浮顶罐改造，或安装顶空联通置换油气回收装置。 | 2013 | 是 |
|  |  | 油罐车 | 25 | 改装成具有密闭油气回收功能的油罐车。 | 2013 | 是 |
| 5 | 天桥区 | 加油站 | 52 | 铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪。 | 2013 | 是 |
|  |  | 储油库 | 0 | 进行高效密封浮顶罐改造，或安装顶空联通置换油气回收装置。 | 2013 | 是 |
|  |  | 油罐车 | 21 | 改装成具有密闭油气回收功能的油罐车。 | 2013 | 是 |
| 6 | 历城区 | 加油站 | 100 | 铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪。 | 2013 | 是 |
|  |  | 储油库 | 0 | 进行高效密封浮顶罐改造，或安装顶空联通置换油气回收装置。 | 2013 | 是 |
|  |  | 油罐车 | 24 | 改装成具有密闭油气回收功能的油罐车。 | 2013 | 是 |
| 7 | 长清区 | 加油站 | 64 | 铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪。 | 2013 | 是 |
|  |  | 储油库 | 0 | 进行高效密封浮顶罐改造，或安装顶空联通置换油气回收装置。 | 2013 | 是 |
|  |  | 油罐车 | 8 | 改装成具有密闭油气回收功能的油罐车。 | 2013 | 是 |
| 8 | 济南高新区 | 加油站 | 11 | 铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪。 | 2013 | 是 |
|  |  | 储油库 | 0 | 进行高效密封浮顶罐改造，或安装顶空联通置换油气回收装置。 | 2013 | 是 |
|  |  | 油罐车 | 5 | 改装成具有密闭油气回收功能的油罐车。 | 2013 | 是 |
| 9 | 章丘市 | 加油站 | 60 | 铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪。 | 2013 | 是 |
|  |  | 储油库 | 0 | 进行高效密封浮顶罐改造，或安装顶空联通置换油气回收装置。 | 2013 | 是 |
|  |  | 油罐车 | 12 | 改装成具有密闭油气回收功能的油罐车。 | 2013 | 是 |
| 10 | 平阴县 | 加油站 | 42 | 铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪。 | 2013 | 是 |
|  |  | 储油库 | 0 | 进行高效密封浮顶罐改造，或安装顶空联通置换油气回收装置。 | 2013 | 是 |
|  |  | 油罐车 | 37 | 改装成具有密闭油气回收功能的油罐车。 | 2013 | 是 |
| 11 | 济阳县 | 加油站 | 59 | 铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪。 | 2013 | 是 |
|  |  | 储油库 | 0 | 进行高效密封浮顶罐改造，或安装顶空联通置换油气回收装置。 | 2013 | 是 |
|  |  | 油罐车 | 0 | 改装成具有密闭油气回收功能的油罐车。 | 2013 | 是 |
| 12 | 商河县 | 加油站 | 31 | 铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪。 | 2013 | 是 |
|  |  | 储油库 | 0 | 进行高效密封浮顶罐改造，或安装顶空联通置换油气回收装置。 | 2013 | 是 |
|  |  | 油罐车 | 5 | 改装成具有密闭油气回收功能的油罐车。 | 2013 | 是 |
| 合计 |  | 加油站 | 513 |  |  |  |
|  |  | 储油库 | 5 |  |  |  |
|  |  | 油罐车 | 373 |  |  |  |

# 表18 黄标车及老旧车淘汰项目

| 序号 | 所属辖区（单位） | 淘汰车辆数（万辆） | 投运时间 | 是否列入省规划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济南市 | 3.77 | 2012-2015 | 是 |
| 2 | 其中：济南公交总公司 | 0.078 | 2013年底完成 |  |

# 表19 扬尘综合整治项目

| 序号 | 监管单位 | 类型 | 规模 |  | 治理措施 | 实施时间 | 是否列入省规划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 市环保局 | 堆场 | 个 | 31 | 采取密闭、围挡、覆盖、绿化、喷淋、洒水等措施 | 2013-2015 | 是 |
| 2 | 市城管局 | 道路 | 万平方米 | 353 | 采取雨后道路淤泥及时清运和城市主要道路实行湿式清扫 | 2013-2015 | 是 |
| 3 | 历下区 | 施工工地 | 个 | 137 | 采取围挡、密目网、覆盖、道路硬化、洒水、出入口车辆冲洗等措施 | 2013-2015 | 是 |
|  |  | 堆场 | 个 | 35 | 采取密闭、围挡、覆盖、绿化、喷淋、洒水等措施 | 2013-2015 | 是 |
|  |  | 道路 | 万平方米 | 305 | 采取破损路面修复、雨污井清挖污泥及时清运、雨后道路淤泥及时清运和城市主要道路实行湿式清扫 | 2013-2015 | 是 |
| 4 | 市中区 | 施工工地 | 个 | 20 | 采取围挡、密目网、覆盖、道路硬化、洒水、出入口车辆冲洗等措施 | 2013-2015 | 是 |
|  |  | 堆场 | 个 | 11 | 采取密闭、围挡、覆盖、绿化、喷淋、洒水等措施 | 2013-2015 | 是 |
|  |  | 道路 | 万平方米 | 242 | 采取破损路面修复、雨污井清挖污泥及时清运、雨后道路淤泥及时清运和城市主要道路实行湿式清扫 | 2013-2015 | 是 |
| 5 | 槐荫区 | 施工工地 | 个 | 30 | 采取围挡、密目网、覆盖、道路硬化、洒水、出入口车辆冲洗等措施 | 2013-2015 | 是 |
|  |  | 堆场 | 个 | 13 | 采取密闭、围挡、覆盖、绿化、喷淋、洒水等措施 | 2013-2015 | 是 |
|  |  | 道路 | 万平方米 | 256 | 采取破损路面修复、雨污井清挖污泥及时清运、雨后道路淤泥及时清运和城市主要道路实行湿式清扫 | 2013-2015 | 是 |
| 6 | 天桥区 | 施工工地 | 个 | 54 | 采取围挡、密目网、覆盖、道路硬化、洒水、出入口车辆冲洗等措施 | 2013-2015 | 是 |
|  |  | 堆场 | 个 | 10 | 采取密闭、围挡、覆盖、绿化、喷淋、洒水等措施 | 2013-2015 | 是 |
|  |  | 道路 | 万平方米 | 241 | 采取破损路面修复、雨污井清挖污泥及时清运、雨后道路淤泥及时清运和城市主要道路实行湿式清扫 | 2013-2015 | 是 |
| 7 | 历城区 | 施工工地 | 个 | 8 | 采取围挡、密目网、覆盖、道路硬化、洒水、出入口车辆冲洗等措施 | 2013-2015 | 是 |
|  |  | 堆场 | 个 | 19 | 采取密闭、围挡、覆盖、绿化、喷淋、洒水等措施 | 2013-2015 | 是 |
|  |  | 道路 | 万平方米 | 227 | 采取破损路面修复、雨污井清挖污泥及时清运、雨后道路淤泥及时清运和城市主要道路实行湿式清扫 | 2013-2015 | 是 |
| 8 | 长清区 | 施工工地 | 个 | 30 | 采取围挡、密目网、覆盖、道路硬化、洒水、出入口车辆冲洗等措施 | 2013-2015 | 是 |
|  |  | 堆场 | 个 | 8 | 采取密闭、围挡、覆盖、绿化、喷淋、洒水等措施 | 2013-2015 | 是 |
|  |  | 道路 | 万平方米 | 387 | 采取破损路面修复、雨污井清挖污泥及时清运、雨后道路淤泥及时清运和城市主要道路实行湿式清扫 | 2013-2015 | 是 |
| 9 | 济南高新区 | 施工工地 | 个 | 74 | 采取围挡、密目网、覆盖、道路硬化、洒水、出入口车辆冲洗等措施 | 2013-2015 | 是 |
|  |  | 堆场 | 个 | 3 | 采取密闭、围挡、覆盖、绿化、喷淋、洒水等措施 | 2013-2015 | 是 |
|  |  | 道路 | 万平方米 | 365 | 采取破损路面修复、雨污井清挖污泥及时清运、雨后道路淤泥及时清运和城市主要道路实行湿式清扫 | 2013-2015 | 是 |
| 合计 |  | 施工工地 | 个 | 353 |  |  |  |
|  |  | 堆场 | 个 | 130 |  |  |  |
|  |  | 道路 | 万平方米 | 2376 |  |  |  |

# 表20 绿色生态屏障建设项目

| 序号 | 类型 | 项目 | 建设内容 | 责任单位 | 实施时间 | 是否列入省规划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态修复整治项目 | 地质环境治理 | 治理破损面积120万平方米 | 市国土资源局 | 2013-2015 |  |
| 2 | 林业生态建设项目 | 防护林建设 | 完成造林面积50万亩，其中，防护林13万亩，用材林11万亩，经济林26万亩 | 市林业局 | 2013-2015年 |  |
|  |  | 用材林建设 |  |  |  |  |
|  |  | 经济林建设 |  |  |  |  |
| 3 | 园林绿化项目 | 市级公园建设 | 实施千佛山风景名胜区保护建设、卧牛山公园建设、野生动物世界迁建、白泉公园建设及大明湖-小清河通航工程，建设高水平、高质量的园林绿化工程。开展花圃公园建设、“天下第一泉”景区及英雄山风景名胜区配套设施建设、中山公园扩建改造，打造优美、宜人的游园环境。 | 市城市园林局 | 2013年-2015年 |  |
|  |  | 绿荫工程建设 | 在全市范围内开展“绿荫行动”，种植大规格乔木5.5万余株，建设屋顶绿化面积12万平方米，栽植垂直绿化植物100万株。 |  | 2013年-2015年 |  |
|  |  | 城区裸露地面整治 | 开展城区裸露土地绿化工作，至2015年底，基本消除城区裸露地面。 |  | 2013年-2015年 |  |
|  |  | 城市绿道及道路绿化建设 | 开展济南市城市绿化网规划建设，建设唐冶新区、孙村片区等城市绿道50公里。实施凤岐路、机场路南延等道路绿地建设，新建道路绿地175万平方米。 |  | 2013年-2015年 |  |
|  |  | 山体公园建设 | 开展牧牛山、唐冶山公园建设以及郎茂山、匡山、腊山等山体公园续建，建设总面积239公顷。按照城市绿线，实施峨嵋山公园、大山坡公园、鳌角山公园等20余座山体公园规划，面积275公顷，启动公园前期建设。 |  | 2013年-2015年 |  |
|  |  | 生态隔离带建设 | 重点建设玉符河、绕城高速及高铁两侧、东西巨野河、大辛河、北大沙河等城市绿化隔离带。在隔离带内，加强对山体林木的抚育和管理，保留农田、湿地、林地、园地等自然原貌，进行征地拆迁、绿化建设，实现绿色空间良好的生态环境。 |  | 2013年-2015年 |  |
|  |  | 河道绿化工程 | 实施刘公河、土河、韩仓河等河道带状公园建设，进一步提升兴济河、广场东、西沟等沿河绿地建设，建设提升绿地共计82.63万平方米。 |  | 2013年-2015年 |  |

# 表21 区域空气质量监测网络建设项目

| 序号 | 项目名称 | 自动站个数 | 建设内容 | 实施时间 | 是否列入省规划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域站建设 | 1 | 二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、臭氧、一氧化碳、细粒子PM2.5 | 按上级要求 时限完成 | 是 | 市环保局 |
|  |  |  | 气象仪（温、压、湿、风向、风速）、能见度仪（能见度）、颗粒物、质控设备、通讯和数据传输系统、摄影及安保监控系统；采样总管、颗粒物采样系统、机架、稳压电源等辅助设备；站房建设（含防雷、电力、通信、消防、网络等辅助设施） |  |  |  |
|  | 城市站扩项 | 8 | 臭氧O3、一氧化碳CO、细粒子PM2.5、能见度仪 | 2103 |  |  |
|  | 超级空气自动站建设 | 1 | 二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、臭氧、一氧化碳、细粒子PM2.5、超细粒子PM1.0、气象仪（五参数）、能见度仪、在线离子色谱仪、双波段激光雷达、挥发性有机物VOCs、粒径谱仪、黑炭BC、风廓线雷达、元素碳/有机碳、浊度计、大气稳定度 | 按上级要求 时限完成 |  |  |
|  |  |  | 质控设备、通讯和数据传输系统、摄影及安保监控系统；采样总管、机架、稳压电源等辅助设备；站房建设（含防雷、电力、通信、消防、网络等辅助设施） |  |  |  |
| 2 | 区县环境空气自动站建设 | 2套 | 建设环境空气自动监测站 | 2014 |  | 章丘市 |
|  |  | 2套 | 建设环境空气自动监测站 | 2014 |  | 平阴县 |
|  |  | 2套 | 建设环境空气自动监测站 | 2014 |  | 济阳县 |
|  |  | 2套 | 建设环境空气自动监测站 | 2014 |  | 商河县 |

# 表22监督性监测能力建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 实施时间 （开工、完工） | 是否列入省规划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气污染源特种污染物监管能力建设 | 针对污染源重金属和有机污染物进行监管，开展重金属和有机污染物排放调查监测能力建设，配置ICPMS、GCMS、GC、测汞仪、污染源采样仪等分析及采样前处理设备 | 2014-2015 |  | 市环保局 |
| 2 | 高性能应急监测车 | 现场应急监测；集应急监测、信息处理、决策支持、通讯指挥于一体的服务平台，包括便携式气相色谱质谱联用仪、傅里叶红外分析仪等。 | 2013年12月15日至2015年12月31日 |  | 市环保局 |
| 3 | 固定污染源废气监测车 | 建立专门的废气固定源流动监测车，配备废气、烟尘、粉尘监测设备，快速机动的对可能产生污染的企业进行快速监测。 | 2013年12月15日至2014年12月31日 |  | 市环保局 |
| 4 | 便携式烟气分析 | 废气中二氧化硫、氮氧化物、烟尘等指标监测 | 2013年12月15日至2014年6月30日 |  | 市环保局 |
| 5 | 区县废气污染源监测能力建设 | 区县污染源监测能力建设，包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、氨等 | 2015 |  | 各县市区 |
| 6 | 区县监测站标准化建设房屋改造建设 | 平阴、长清、济阳实验室改造 | 2015 |  | 各县市区 |
| 7 | 区县监测站应急监测能力建设 | 平阴、商河、章丘、济阳应急监测能力建设 | 2014 |  | 各县市区 |

# 表23 企业污染排放监控能力建设项目

| 序号 | 所在区县 | 单位或项目名称 | 数量 | 建设内容 | 实施时间（开工、完工） | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历下区 | 山东师范大学 | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2013年 | 市环保局 |
| 2 | 历下区 | 山东财经大学 | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2014年 | 历下区 |
| 3 | 市中区 | 济南大学 | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2013年 | 市中区 |
| 4 | 市中区 | 铁路医院锅炉房 | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2013年 | 市中区 |
| 5 | 市中区 | 中国重汽集团公司 | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2013年 | 市环保局 |
| 6 | 市中区 | 济南市南郊热电厂（热水炉） | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2013年 | 市环保局 |
| 7 | 市中区 | 山东大学（兴隆山校区） | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2013年 | 市环保局 |
| 8 | 槐荫区 | 济南二机床集团有限公司 | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2013年 | 槐荫区 |
| 9 | 历城区 | 山东商业职业技术学院 | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2013年 | 历城区 |
| 10 | 历城区 | 山东建筑大学 | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2013年 | 历城区 |
| 11 | 历城区 | 济南钢铁（一烧结） | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2013年 | 市环保局 |
| 12 | 历城区 | 济南钢铁集团总公司二烧结 | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2014年 | 市环保局 |
| 13 | 历城区 | 济南钢铁集团总公司焦化厂7# | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2014年 | 市环保局 |
| 14 | 长清区 | 济南佳宝乳业有限公司 | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2015年 | 长清区 |
| 15 | 济南高新区 | 济南市区域供热公司（小鸭） | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2014年 | 济南高新区 |
| 16 | 章丘市 | 济南明水化工集团明泉化工烟气站点 | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2014年 | 章丘市 |
| 17 | 章丘市 | 济南明水化工集团热电厂烟气站点 | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2014年 | 章丘市 |
| 18 | 章丘市 | 华电章丘发电有限公司2# | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2014年 | 章丘市 |
| 19 | 章丘市 | 华电章丘发电有限公司3# | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2014年 | 章丘市 |
| 20 | 章丘市 | 埠村煤矿热电厂1# | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2014年 | 章丘市 |
| 21 | 章丘市 | 埠村煤矿热电厂2# | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2014年 | 章丘市 |
| 22 | 平阴县 | 山水集团平阴水泥厂二号线窑头 | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2015年 | 平阴县 |
| 23 | 平阴县 | 山水集团平阴水泥厂二号线窑尾 | 1 | 烟气污染源自动监控设施改造 | 2015年 | 平阴县 |

# 表24 机动车排污监控能力建设项目

| 序号 | 项目名称 |  | 主要建设内容 | 实施年限 | 是否列入省规划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车污染监控平台建设 | 机动车环境管理机构与环保检测机构建设 | 办公用房、监控大厅和数据中心、机动车排放实验室、油品实验室、办公及业务用车、大型显示屏系统、服务器、防火墙、不间断电源等 | 2014 | 是 | 市环保局 |
|  |  | 在用车排放监管专用设备 | 机动车尾气遥感检测仪、运载用车、黄标车限行自动识别系统（硬件和软件）5台套； | 2014 | 是 | 市环保局 |
|  |  |  | 移动环保检测车1辆； | 2014 | 是 | 市环保局 |
|  |  |  | 标准比对车2辆基准质量在1020kg-1470 kg小客；基准质量在1470 kg-1930 kg的中客。 | 2014 | 是 | 市环保局 |
|  |  | 油品及添加剂测试设备 | 油气回收现场快速检测仪2台、车用尿素检定仪10台、车用清净剂检定仪5台 | 2014 | 是 | 市环保局 |
|  |  | 交通污染监控平台建设 | 建设交通污染监控站点，配置交通流量视频监控计数系统及污染物浓度分析仪 | 2014 | 是 | 市环保局 |
| 2 | 油气回收监测装置 |  | 配备对加油站、加油车和储油罐的油气回收装置验收的设备，包括气液比、液阻、密闭性和油气浓度的监测 | 2013 | 是 | 市环保局 |

# 表25停止使用高污染燃料项目

| 序号 | 所在区县 | 企业名称 | 用途 | 锅炉台数 | 锅炉吨位 | 总吨位 | 实施年度 | 是否列入省规划 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历下区 | 济南市中心医院 | 供热 | 2 | 6 | 12 | 2013 |  | 市环保局 |
|  |  |  | 供热 | 1 | 10 | 10 | 2013 |  |  |
| 2 | 历下区 | 济南热力有限公司燕山供热站 | 供热 | 2 | 15 | 30 | 2014 |  | 市环保局 |
| 3 | 历下区 | 山东师范大学 | 供热 | 3 | 20 | 60 | 2014 |  | 市环保局 |
| 4 | 历下区 | 济南东新热电有限公司 | 供热 | 2 | 35 | 70 | 2014 |  | 市环保局 |
| 5 | 市中区 | 济南热电有限公司南郊热电厂 | 供热 | 5 | 35 | 175 | 2014 |  | 市环保局 |
| 6 | 市中区 | 中国重汽济南卡车股份有限公司 | 生产 | 4 | 20 | 80 | 2015 |  | 市环保局 |
| 7 | 市中区 | 山东省肿瘤医院 | 供热 | 2 | 10 | 20 | 2015 |  | 市环保局 |
| 8 | 市中区 | 济南热电有限公司西八热源厂 | 供热 | 1 | 35 | 35 | 2014 |  | 市环保局 |
|  |  |  | 供热 | 1 | 20 | 20 | 2014 |  |  |
| 9 | 市中区 | 山东大学 | 供热 | 2 | 10 | 20 | 2014 |  | 市环保局 |
|  |  |  | 供热 | 2 | 20 | 40 | 2014 |  |  |
|  | 历城区 |  | 供热 | 2 | 10 | 20 | 2014 |  |  |
|  |  |  | 供热 | 3 | 20 | 60 | 2014 |  |  |
| 10 | 天桥区 | 济南热电有限公司明湖热电厂 | 供热 | 2 | 35 | 70 | 2014 |  | 市环保局 |
| 11 | 天桥区 | 济南热电有限公司明湖热电厂 | 供热 | 2 | 45 | 90 | 2015 |  | 市环保局 |
|  |  |  | 供热 | 1 | 75 | 75 | 2015 |  |  |
| 12 | 历城区 | 济南盛源化肥有限责任公司 | 生产 | 3 | 35 | 105 | 2015 |  | 市环保局 |
| 13 | 历下区 | 山东省华兴大厦 | 供热 | 1 | 6 | 6 | 2013 |  | 历下区 |
| 14 | 历下区 | 山东行政学院 | 供热 | 1 | 10 | 10 | 2013 |  | 历下区 |
| 15 | 历下区 | 山东省体育学院（西校区） | 供热 | 1 | 10 | 10 | 2013 |  | 历下区 |
|  |  |  | 供热 | 1 | 6 | 6 | 2013 |  |  |
| 16 | 历下区 | 山东技师学院 | 供热 | 1 | 4 | 4 | 2013 |  | 历下区 |
| 17 | 历下区 | 济南军区第二干休所 | 供热 | 1 | 4 | 4 | 2013 |  | 历下区 |
|  |  |  | 供热 | 1 | 6 | 6 | 2013 |  |  |
| 18 | 历下区 | 山东中豪大酒店有限公司 | 供热 | 1 | 6 | 6 | 2013 |  | 历下区 |
| 19 | 历下区 | 济南热电有限公司燕东锅炉房 | 供热 | 1 | 10 | 10 | 2014 |  | 历下区 |
| 20 | 历下区 | 济南热力有限公司东关供热站 | 供热 | 3 | 10 | 30 | 2014 |  | 历下区 |
| 21 | 历下区 | 济南热力有限公司正觉寺供热站 | 供热 | 2 | 10 | 20 | 2014 |  | 历下区 |
| 22 | 历下区 | 文东街道办事处羊头峪居委会 | 供热 | 1 | 10 | 10 | 2014 |  | 历下区 |
| 23 | 历下区 | 山东警察学院 | 供热 | 2 | 10 | 20 | 2014 |  | 历下区 |
| 24 | 历下区 | 山东省司法厅 | 供热 | 1 | 10 | 10 | 2014 |  | 历下区 |
| 25 | 历下区 | 济南辛百成供热有限公司 | 供热 | 1 | 10 | 10 | 2014 |  | 历下区 |
| 26 | 历下区 | 山东司法警官职业学院 | 供热 | 1 | 10 | 10 | 2014 |  | 历下区 |
| 27 | 历下区 | 山东机电城筹建指挥部 | 供热 | 1 | 10 | 10 | 2014 |  | 历下区 |
| 28 | 历下区 | 济军联勤部军事医学研究所 | 供热 | 1 | 6 | 6 | 2014 |  | 历下区 |
| 29 | 历下区 | 济南军区联勤部九分部 | 供热 | 1 | 6 | 6 | 2014 |  | 历下区 |
| 30 | 历下区 | 济南东郊饭店 | 供热 | 1 | 6 | 6 | 2014 |  | 历下区 |
| 31 | 历下区 | 济军通信仓库 | 供热 | 1 | 4 | 4 | 2014 |  | 历下区 |
| 32 | 历下区 | 山东建筑大学（和平校区） | 供热 | 2 | 10 | 20 | 2015 |  | 历下区 |
| 33 | 历下区 | 山东良友富临酒店管理有限公司 | 供热 | 1 | 10 | 10 | 2015 |  | 历下区 |
| 34 | 历下区 | 济南热电有限公司开元供热站 | 供热 | 3 | 10 | 30 | 2014 |  | 历下区 |
|  |  |  | 供热 | 1 | 15 | 15 | 2015 |  |  |
| 35 | 历下区 | 山东工艺美术学院 | 供热 | 2 | 10 | 20 | 2014 |  | 历下区 |
| 36 | 历下区 | 济军第四离职干部休养所 | 供热 | 1 | 6 | 6 | 2014 |  | 历下区 |
| 37 | 历下区 | 山东华艺集团 | 供热 | 1 | 10 | 10 | 2013 |  | 历下区 |
| 38 | 历下区 | 山东财经大学 | 供热 | 3 | 10 | 30 | 2015 |  | 历下区 |
|  |  |  | 供热 | 1 | 20 | 20 | 2015 |  |  |
| 39 | 历下区 | 山东齐鲁电机制造有限公司 | 生产 | 2 | 10 | 20 | 2014 |  | 历下区 |
| 40 | 市中区 | 济南西门子变压器有限公司 | 生产 | 2 | 4 | 8 | 2013 |  | 市中区 |
| 41 | 市中区 | 山东省委员会办公厅 | 供热 | 1 | 10 | 10 | 2013 |  | 市中区 |
|  |  |  | 供热 | 1 | 6 | 6 | 2013 |  |  |
| 42 | 市中区 | 济南恒丰伟业医药有限公司 | 供热 | 1 | 1 | 1 | 2013 |  | 市中区 |
| 43 | 市中区 | 济南热电有限公司（原省委二宿舍） | 供热 | 2 | 10 | 20 | 2013 |  | 市中区 |
| 44 | 市中区 | 济南热电有限公司明湖热电厂（铁路南郊综合车间） | 供热 | 2 | 10 | 20 | 2013 |  | 市中区 |
| 45 | 市中区 | 济南热电有限公司省委一宿舍 | 供热 | 2 | 6 | 12 | 2013 |  | 市中区 |
| 46 | 市中区 | 济南热电有限公司（原省委三宿舍） | 供热 | 1 | 10 | 10 | 2013 |  | 市中区 |
| 47 | 市中区 | 济南热电有限公司明湖热电厂（铁路南郊综合车间） | 供热 | 2 | 20 | 40 | 2014 |  | 市中区 |
| 48 | 市中区 | 济南热力有限公司林南供热站 | 供热 | 3 | 10 | 30 | 2014 |  | 市中区 |
| 49 | 市中区 | 山东电力设备有限公司 | 生产 | 1 | 10 | 10 | 2014 |  | 市中区 |
| 50 | 市中区 | 山推建友机械股份有限公司 | 生产 | 1 | 10 | 10 | 2014 |  | 市中区 |
| 51 | 市中区 | 济南热电有限公司乐山锅炉房 | 供热 | 1 | 10 | 10 | 2014 |  | 市中区 |
| 52 | 市中区 | 济南市市中区房地产开发（集团）总公司热力公司 | 供热 | 2 | 15 | 30 | 2014 |  | 市中区 |
| 53 | 市中区 | 济南热电有限公司岔路街热源厂 | 供热 | 1 | 15 | 15 | 2014 |  | 市中区 |
|  |  |  | 供热 | 3 | 20 | 60 | 2014 |  |  |
| 54 | 市中区 | 济南大学 | 供热 | 1 | 35 | 35 | 2014 |  | 市中区 |
|  |  |  | 供热 | 2 | 20 | 40 | 2014 |  |  |
|  |  |  | 供热 | 3 | 10 | 30 | 2014 |  |  |
| 55 | 市中区 | 济南液压泵有限责任公司 | 生产 | 1 | 10 | 10 | 2015 |  | 市中区 |
| 56 | 槐荫区 | 济南二机床集团有限公司 | 生产 | 1 | 10 | 10 | 2013 |  | 槐荫区 |
| 57 | 槐荫区 | 济南热电有限公司外海锅炉房 | 供热 | 1 | 6 | 6 | 2013 |  | 槐荫区 |
| 58 | 槐荫区 | 济南绿园供热有限公司 | 供热 | 1 | 15 | 15 | 2013 |  | 槐荫区 |
| 59 | 槐荫区 | 济南热电有限公司经三路供热站 | 供热 | 2 | 10 | 20 | 2014 |  | 槐荫区 |
|  |  |  | 供热 | 1 | 20 | 20 | 2014 |  |  |
| 60 | 槐荫区 | 济南轨道交通装备有限责任公司 | 生产+供热 | 4 | 20 | 80 | 2014 |  | 槐荫区 |
| 61 | 槐荫区 | 济南市匡山热力中心 | 供热 | 2 | 20 | 40 | 2014 |  | 槐荫区 |
| 62 | 槐荫区 | 济南绿园供热有限公司 | 供热 | 1 | 15 | 15 | 2014 |  | 槐荫区 |
| 63 | 槐荫区 | 中国人民解放军第七三一三工厂 | 供热 | 1 | 6 | 6 | 2014 |  | 槐荫区 |
| 64 | 槐荫区 | 济南鲁兴包装有限公司 | 生产 | 1 | 4 | 4 | 2014 |  | 槐荫区 |
| 65 | 槐荫区 | 山东省人民武装学校 | 供热 | 1 | 4 | 4 | 2014 |  | 槐荫区 |
| 66 | 槐荫区 | 济南市消防支队 | 供热 | 1 | 2 | 2 | 2014 |  | 槐荫区 |
|  |  |  | 供热 | 1 | 4 | 4 | 2014 |  |  |
| 67 | 槐荫区 | 济南二机床集团有限公司 | 供热+生产 | 3 | 20 | 60 | 2014 |  | 槐荫区 |
| 68 | 槐荫区 | 济南铁路建厂局二处 | 供热 | 2 | 4 | 8 | 2014 |  | 槐荫区 |
| 69 | 槐荫区 | 济南新峨嵋实业有限公司 | 生产 | 1 | 6 | 6 | 2015 |  | 槐荫区 |
| 70 | 槐荫区 | 山东建厦管桩有限公司 | 生产 | 1 | 10 | 10 | 2015 |  | 槐荫区 |
| 71 | 槐荫区 | 济南铁路局济南西机务段 | 供热 | 1 | 10 | 10 | 2015 |  | 槐荫区 |
|  |  |  | 供热 | 1 | 15 | 15 | 2015 |  |  |
| 72 | 槐荫区 | 济南铁路局济南西车辆段 | 供热 | 2 | 10 | 20 | 2015 |  | 槐荫区 |
| 73 | 槐荫区 | 济南铁路高级技工学校 | 供热 | 1 | 4 | 4 | 2015 |  | 槐荫区 |
| 74 | 天桥区 | 济南市蔬菜公司经营部 | 供热 | 1 | 2 | 2 | 2013 |  | 天桥区 |
| 75 | 天桥区 | 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所 | 生产 | 1 | 10 | 10 | 2014 |  | 天桥区 |
| 76 | 天桥区 | 山东交通学院 | 供热 | 1 | 10 | 10 | 2014 |  | 天桥区 |
| 77 | 天桥区 | 山东外事翻译职业学院 | 供热 | 1 | 4 | 4 | 2014 |  | 天桥区 |
| 78 | 天桥区 | 济南铁路房产建设集团有限公司热力分公司 | 供热 | 2 | 35 | 70 | 2014 |  | 天桥区 |
|  |  |  | 供热 | 1 | 35 | 35 | 2014 |  |  |
| 79 | 历城区 | 济南德馨斋食品有限公司 | 生产 | 1 | 10 | 10 | 2014 |  | 历城区 |
| 80 | 历城区 | 济南趵突泉酿酒有限责任公司 | 生产 | 1 | 10 | 10 | 2014 |  | 历城区 |
| 81 | 历城区 | 济南职业学院 | 供热 | 1 | 4 | 4 | 2014 |  | 历城区 |
| 82 | 历城区 | 山东建筑大学 | 供热 | 3 | 20 | 60 | 2015 |  | 历城区 |
| 83 | 历城区 | 山东山水水泥集团有限公司新材分公司 | 生产 | 1 | 10 | 10 | 2015 |  | 历城区 |
| 84 | 历城区 | 山东省塑料试验厂 | 生产 | 1 | 10 | 10 | 2015 |  | 历城区 |
|  |  |  | 生产 | 1 | 20 | 20 | 2015 |  |  |
| 85 | 历城区 | 济南国际机场 | 供热 | 2 | 10 | 20 | 2015 |  | 历城区 |
| 86 | 历城区 | 力诺集团股份有限公司 | 生产 | 1 | 10 | 10 | 2015 |  | 历城区 |
| 87 | 历城区 | 济南职业学院 | 供热 | 1 | 10 | 10 | 2015 |  | 历城区 |
| 88 | 长清区 | 西电济南变压器股份有限公司 | 生产 | 2 | 10 | 20 | 2013 |  | 长清区 |
| 89 | 长清区 | 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 | 生产 | 1 | 4 | 4 | 2014 |  | 长清区 |
|  |  |  | 生产 | 1 | 6 | 6 | 2014 |  |  |
| 90 | 济南高新区 | 济南台有玻璃制品有限公司 | 生产 | 1 | 4 | 4 | 2013 |  | 济南高新区 |
| 91 | 济南高新区 | 山东博世磨具实业有限公司 | 生产 | 2 | 4 | 8 | 2014 |  | 济南高新区 |
| 92 | 济南高新区 | 山东明仁福瑞达制药有限公司 | 生产 | 2 | 4 | 8 | 2014 |  | 济南高新区 |
| 93 | 济南高新区 | 山东兴昊制衣有限公司 | 生产 | 1 | 4 | 4 | 2014 |  | 济南高新区 |
| 94 | 济南高新区 | 济南巧巧食品有限公司 | 生产 | 1 | 4 | 4 | 2014 |  | 济南高新区 |
| 95 | 济南高新区 | 济南热力有限公司小鸭热源厂 | 供热 | 5 | 35 | 175 | 2015 |  | 济南高新区 |
| 96 | 章丘市 | 山东利蒙药业有限公司 | 供热 | 1 | 4 | 4 | 2014 |  | 章丘市 |
| 97 | 平阴县 | 济南玫德铸造有限公司 | 生产 | 2 | 10 | 20 | 2014 |  | 平阴县 |
| 98 | 济阳县 | 济南鼎创化工有限公司 | 生产 | 1 | 1 | 1 | 2014 |  | 济阳县 |
| 99 | 济阳县 | 山东财源宝酒业有限公司 | 生产 | 1 | 1 | 1 | 2014 |  | 济阳县 |
| 100 | 济阳县 | 济南华兴陶瓷厂 | 生产 | 1 | 耗煤量5吨/天 |  | 2013 |  | 济阳县 |

# 表26停用高污染燃料前须确保达标的项目

| 序号 | 所在区县 | 企业名称 | 需达标项目 | 锅炉规模 | 完成时间 | 是否列入国家规划 | 是否列入省规划 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历下区 | 山东齐鲁电机制造有限公司 | 二氧化硫超标 | 2*10吨 | 2014.10 |  |  | 历下区 |
| 2 | 历下区 | 山东财经大学 | 烟尘超标 | 20+3*10吨 | 2014.10 |  |  | 历下区 |
| 3 | 槐荫区 | 济南铁路高级技工学校 | 烟尘、二氧化硫超标 | 4吨 | 2014.10 |  |  | 槐荫区 |
| 4 | 历城区 | 山东山水水泥集团新材分公司 | 烟尘超标 | 10吨 | 2014.02 |  |  | 历城区 |

# 表27其它项目

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 实施年限 | 是否列入省规划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重污染天气监测预警能力建设 | 做好污染过程的趋势分析和研判，强化环境空气质量监测，及时发布监测预警信息，指导公众做好自我防护，完成重污染天气监测预警应急系统建设 | 2014 | 是 | 市环保局 |
| 2 | 挥发性有机物排放调查 | 针对石化、有机化工、合成材料、化学药品原药制造、塑料产品制造、装备制造涂装、通信设备计算机及其他电子设备制造、包装印刷等重点行业，开展挥发性有机物排放调查工作，编制重点行业排放清单，摸清挥发性有机物行业和地区分布特征，筛选重点排放源，建立挥发性有机物重点监管企业名录。 | 2014 | 是 | 市环保局 |