—46—

2017年度市级重点建设项目安排
单位：万元

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设地点
	建设规模及内容
	总投资
	2017年
计划投资
	（计划）
开工时间
	计划竣
工时间
	责任单位

	合计：240个
	81850009
	21131892
	
	
	

	一、打造“四个中心”项目（138个）
	42360683
	8970602
	
	
	

	     （一）制造业提升项目（38个）
	3716009
	1930212
	
	
	

	1
	轻骑与韩国KOLAO合作生产多品种摩托车项目
	济高控股东区开发公司
	济南高新区东区街道
	占地120亩，建设生产厂房、研发办公楼及配套附属设施，建筑面积4.7万平方米。
	42000
	42000
	2017.02
	2017.12
	济南高新区管委会

	2
	重汽MC发动机智能制造项目
	中国重汽集团济南动力有限公司
	章丘区圣井街道
	改造现有厂房，建设发动机曲轴箱、缸盖生产线各1条，新增MC发动机生产设备140台，新增MC发动机曲轴箱、缸盖年产能5.7万套。
	114130
	34239
	2017.02
	2018.12
	市国资委

	3
	中铁联运总部基地
	中铁联运（济南）有限公司
	明水经济技术开发区
	占地1800亩，建设整车及核心零部件制造板块，总部及研发创新板块，仓储物流板块，建筑面积40万平方米。
	500000
	150000
	2017.06
	2018.12
	章丘区政府

	4
	鑫茂光纤套管及光纤预制棒生产项目
	天津鑫茂科技投资集团
	济南新材料产业园
	占地137亩，建设生产车间及配套设施，生产光纤套管和光纤预制棒，建筑面积14.6万平方米。
	125000
	60000
	2016.06
	2018.06
	天桥区政府

	5
	伊莱特高合金钢及有色金属锻件项目
	山东伊莱特重工有限公司
	章丘区官庄街道
	占地150亩，建设钢结构车间等，建筑面积4.3万平方米，购置国外先进设备24台（套）。
	55000
	55000
	2017.03
	2017.12
	章丘区政府

	6
	艾欧罗思年产10万套空气能三联供设备生产线建设项目
	山东艾欧罗思新能源科技有限公司  
	山东平阴工业园区
	占地116亩，建设车间厂房、仓库、科研楼及展厅等，建筑面积8万平方米。
	72000
	51000
	2016.01
	2017.12
	平阴县政府

	7
	石方工程机械再制造中心项目
	山东石方机械有限公司
	济南高新区舜华路街道（济南综保区）
	占地50亩，建设装卸机、挖掘机整机及零部件再制造车间等，建筑面积3.5万平方米。
	38000
	28000
	2016.06
	2018.12
	济南高新区管委会

	8
	鼎拓洁净采集及电源管理系统模组生产项目
	山东鼎拓电子科技有限公司
	平阴县东部产业新城
	占地100亩，建设生产车间、研发综合办公设施，新上可穿戴太阳能采集芯片及可穿戴设备、微电脉冲按摩椅、全球定位芯片模组等5条生产线，建筑面积2.6万平方米。
	40000
	22000
	2016.03
	2017.12
	平阴县政府

	9
	福胶集团技改扩产项目
	山东福胶股份有限公司
	平阴县安城镇
	建设产业园二号仓库、化验楼、标准化车间、研发楼等，建筑面积7.2万平方米。
	50000
	50000
	2017.02
	2017.12
	平阴县政府

	10
	二机床平阴产业园
	济南二机床铸造有限公司
	山东平阴工业园区
	占地226亩，建设生产厂房，建筑面积7.8万平方米，购置安装生产设备。
	50000
	35000
	2016.03
	2019.12
	平阴县政府

	11
	玫德玛钢科技园二期项目
	济南玫德铸造有限公司
	山东平阴工业园区
	占地62亩，建设厂房及相关配套设施，建筑面积5.5万平方米，购置自动化生产线等。
	100000
	65000
	2014.11
	2017.12
	平阴县政府

	12
	瑞浦泰洋树生物科技产业园
	山东瑞浦实业有限公司
	平阴县东部产业新城
	占地291亩，建设饮片生产车间、生物科技研发中心、产品展示中心等，建筑面积19.5万平方米。
	100000
	90000
	2016.02
	2017.12
	平阴县政府

	13
	齐鲁制药化学药品和动物疫苗产业园扩建项目
	齐鲁制药有限公司 
	历城区董家街道
	占地300亩，建设生产车间及配套设施，建筑面积10万平方米，购置相关工艺设备。
	120000
	70000
	2016.01
	2017.12
	历城区政府

	14
	齐鲁制药生物医药产业园建设项目
	齐鲁制药有限公司
	济南高新区舜华路街道
	占地961亩，建设实验楼、质量检测中心、生物中试质检楼、制剂中试楼、生产车间、中试车间、地下停车库及相关配套附属设施，建筑面积85.3万平方米，购置安装进口设备50台（套）、国产先进设备900台（套）。
	640000
	80000
	2015.06
	2019.12
	济南高新区管委会

	15
	科兴化学原料药项目
	山东科兴生物制药有限公司
	章丘区刁镇
	占地50亩，建设厂房，建筑面积3.6万平方米，购置安装设备，生产替诺福韦、替比培南等五种新、特药。
	38000
	28200
	2015.11
	2017.12
	章丘区政府

	16
	诺能生物生产扩建项目
	济南诺能生物工程有限公司
	山东商河经济开发区
	占地68亩，建设发酵提取车间、动力车间、高架仓库、污水处理站等配套设施，建筑面积4.8万平方米。
	20473
	20473
	2017.03
	2017.12
	商河县政府

	17
	高端原料药产业基地（商河）一期
	山东商河经济开发区
	山东商河经济开发区
	占地182.37亩，建设原料药生产车间、质检研发楼及危品库、污水处理站等配套设施，建筑面积11万平方米。
	25000
	25000
	2017.03
	2017.12
	商河县政府

	18
	圣泉年产1千吨石墨烯及3万吨石墨烯功能纤维项目
	山东圣泉新材料股份有限公司
	章丘区刁镇化工园
	占地200亩，新建生产车间、综合楼、研发中心及配套设施，建筑面积10万平方米，购置生产研发设备343台（套）。
	102600
	50000
	2017.01
	2018.12
	章丘区政府

	19
	汇丰年产15万吨炭素生产项目
	济南汇丰炭素有限公司
	平阴县孔村镇
	占地182亩，建设焙烧车间、煅烧车间等及环保设备设施等相关辅助设施，建筑面积7万平方米。
	42500
	38500
	2016.04
	2018.07
	平阴县政府

	20
	兆丰年水溶性肥料生产项目
	山东兆丰年生物科技有限公司
	章丘区高官寨镇
	占地100亩，建设生产车间、污水处理站及配套设施等，建筑面积2万平方米，购置安装6万吨水溶性肥料生产线。
	33800
	33800
	2017.02
	2017.12
	章丘区政府

	21
	聚源10万吨/年连续玄武岩纤维（CBF）生产项目
	山东聚源玄武岩纤维股份有限公司
	章丘区官庄街道
	占地400亩，建设生产车间等，建筑面积8万平方米，购置安装6条电气池窑生产设备、2条线玄武岩纤维复合筋生产设备、1条线玄武岩纤维高压管生产设备。
	96000
	46000
	2016.01
	2018.12
	章丘区政府

	22
	博纳浙江五金建材城项目
	济南博纳置业有限公司
	济阳县济阳街道
	占地500亩，建设专业市场、银座大商业、总部经济大楼等，建筑面积60万平方米。
	200000
	120000
	2012.07
	2018.06
	济阳县政府

	23
	阳光幕墙及门窗生产项目
	济南阳光幕墙装饰有限公司
	济阳县崔寨镇
	占地50亩，建设玻璃幕墙和门窗生产车间，建筑面积2.3万平方米。
	47000
	47000
	2017.01
	2017.12
	济阳县政府

	24
	杭萧绿色钢结构住宅产业化项目
	济南东城杭萧钢构有限公司
	章丘区圣井街道
	占地277亩，建设生产厂房、办公楼等设施，建筑面积5万平方米。
	120000
	60000
	2017.02
	2018.12
	章丘区政府

	25
	万斯达住宅产业化扩产项目
	山东万斯达建筑科技有限公司
	章丘区龙山工业园
	占地200亩，建设钢结构车间、仓库等，建筑面积3.5万平方米，购置安装住宅产业化装配式建筑构件生产线。
	50000
	50000
	2017.02
	2017.12
	章丘区政府

	26
	中琦工业搪瓷产品研发生产项目
	山东中琦环保设备制造有限公司
	平阴县锦水街道
	占地120亩，建设标准化生产车间、试验楼及配套设施，建筑面积4.6万平方米，购置各类生产设备96台（套）。
	32000
	32000
	2017.01
	2017.12
	平阴县政府

	27
	浙江熊猫乳业炼乳项目
	山东熊猫乳业有限公司
	济南济北经济开发区
	占地100亩，建设生产车间，建筑面积6.7万平方米，购置安装全脂甜炼乳、淡奶、稀奶油、奶酪生产设备。
	56000
	45000
	2016.06
	2017.12
	济阳县政府

	28
	紫燕熟食肉制品加工生产项目
	济南紫燕食品有限公司
	济阳县崔寨镇
	占地41亩，建设生产厂房、新产品车间及相关配套设施，建筑面积2.4万平方米。
	48000
	46000
	2016.10
	2017.12
	济阳县政府

	29
	宏业10万锭数字化智能纺纱项目
	山东宏业纺织股份有限公司
	商河县贾庄镇
	建设纱锭车间、倍捻车间等，建筑面积7.8万平方米，购置设备328台（套）。
	50000
	40000
	2017.05
	2018.12
	商河县政府

	30
	东港综合金融服务外包项目
	东港股份有限公司
	济南高新区临港街道
	占地80亩，建设金融数据处理及账单打印车间、票证印刷车间、智能卡生产车间、2个数据处理及账单打印车间等，建筑面积6.6万平方米。
	55089
	30000
	2017.03
	2018.12
	济南高新区管委会

	31
	锐嘉科产业园项目
	锐嘉科集团有限公司
	济南高新区舜华路街道
	占地203亩，建设手机生产车间及其配套产业园，建筑面积25万平方米。
	100000
	60000
	2017.06
	2020.10
	济南高新区管委会

	32
	商河开发区环保节能材料与装备特色产业基地
	山东商河经济开发区
	山东商河经济开发区
	占地300亩，包括环保节能材料中试基地、创业基地、中小企业孵化器三个项目，建设创业基地2、3#厂房，孵化器A1、A2、B1、B2、C区厂房及部分配套设施，建筑面积6万平方米。
	20000
	20000
	2017.03
	2017.12
	商河县政府

	33
	山东博科生物保育箱研发制造基地及企业总部设立项目
	山东博科生物产业有限公司
	济南高新区舜华路街道（济南综保区）
	建设生产车间、研发销售中心，建筑面积5万平方米。
	50000
	30000
	2017.06
	2019.08
	济南高新区管委会

	34
	济南长兴住宅产业园项目
	济南长兴建设集团
	长清区归德街道
	占地50亩，建设生产车间，建筑面积1.8万平方米，购置两条三一重工全套PC综合生产流水线。
	45500
	30000
	2015.01
	2018.12
	长清区政府

	35
	民天工业园
	济南民天面粉有限责任公司
	济阳县崔寨镇
	占地172亩，建设面粉生产线、挂面生产线各一条及平房仓、立筒仓、应急低温成品仓等相关设施，建筑面积9.4万平方米。
	30000
	20000
	2017.05
	2018.12
	市粮食局

	36
	综合保税区空港功能区项目
	济南东信建设开发有限公司
	济南高新区遥墙街道
	建设综合办公楼、卡口、监管仓库、熏蒸房、热处理库、验货场及水电道路等配套设施。
	300000
	150000
	2017.01
	2018.12
	济南高新区管委会

	37
	爱普电气智能装配产业园
	济南供电公司
	济南高新区孙村片区
	占地307亩，建设生产车间、研发楼、营销中心、技术中心及配套设施，建筑面积12万平方米。
	67917
	36000
	2017.06
	2019.06
	济南供电公司

	38
	康桥发展中心二期工程
	济南供电公司
	天桥区药山街道
	占地45亩，建设康桥发展中心的配套服务设施、新建电力安装、研发、检修、检测基地，建筑面积9万平方米。
	40000
	40000
	2017.03
	2017.12
	济南供电公司

	     （二）服务品质提升项目（78个）
	35998538
	5901950
	
	
	

	39
	中央商务区文化服务中心项目
	济南市城市建设投资有限公司
	历下区姚家街道
	占地62.47亩，建设规划展览、商业展览、文创办公及公建、消防泵房等配套设施，建筑面积8500平方米。
	46300
	19000
	2016.06
	2018.06
	济南城市建设投资集团

	40
	绿地新都会商务楼宇项目
	绿地集团济南西河置业有限公司
	市中区十六里河街道
	占地109.8亩，建设商务办公楼、公寓及3栋超高层办公楼，建筑面积65万平方米。
	396900
	30000
	2015.09
	2019.12
	市中区政府

	41
	鲁能领秀城贵和金街
	山东鲁能亘富开发有限公司
	市中区十六里河街道
	占地47亩，建设集商铺、公寓、写字楼为一体的商业综合体，建设面积12.7万平方米。
	96960
	40000
	2016.04
	2018.12
	市中区政府

	42
	朗诚中心
	济南申海置业有限公司
	市中区大观园街道
	占地12.51亩，建设商务楼、地下停车场、设备用房等设施，建筑面积7万平方米。
	50000
	20000
	2015.07
	2017.12
	市中区政府

	43
	香格里拉
	祥恒置业有限公司
	历下区趵突泉街道
	占地33.5亩，建设五星级酒店和高档写字楼，建筑面积12.9万平方米。
	120000
	30000
	2014.12
	2017.12
	历下区政府

	44
	鲁信置地东郊饭店商业开发项目
	山东鲁信置地有限公司
	历下区燕山街道
	占地27亩，建设1栋商业、办公综合体，建筑面积5万平方米。
	30000
	20000
	2017.03
	2018.12
	历下区政府

	45
	济南铁路职业技术学院二期项目
	山东中建弘孚房地产开发有限公司
	历下区建新街道
	占地259.5亩，建设购物中心、超高层写字楼、SOHO办公、酒店式公寓、住宅等，建筑面积72.2万平方米。
	600000
	100000
	2016.01
	2019.12
	历下区政府

	46
	黄金国际广场
	山东黄金启东置业有限公司
	历下区龙洞街道
	占地34亩，建设写字楼、商品公建、地下车库及设备用房等设施，建筑面积16.33万平方米。
	170000
	20000
	2017.05
	2020.12
	历下区政府

	47
	济南中心
	山东财富纵横置业有限公司
	历下区解放路街道
	占地25亩，建设1栋国际超甲级写字楼和1栋精装酒店式公寓，建筑面积15万平方米。
	210000
	26000
	2014.07
	2017.09
	历下区政府

	48
	中弘新奇世界国际度假区
	济南中弘弘庆房地产开发有限公司
	天桥区桑梓店街道
	占地550亩，建设大型文化旅游综合体、文化创意产业园等，建筑面积317.2万平方米。
	200000
	100000
	2015.07
	2018.12
	天桥区政府

	49
	黄台片区商业开发(社区居民生活保障用房建设)项目
	天桥区北园街道办事处黄台社区居民委员会
	天桥区北园街道
	占地161.9亩，建设商业楼、商务写字楼、商务公寓楼等，建筑面积65.98万平方米。
	316985
	80000
	2015.09
	2019.09
	天桥区政府

	50
	新泉城大厦
	济南旧城开发投资集团有限公司
	槐荫区青年公园街道
	占地12.4亩，建设两座28层商业楼，建筑面积6.65万平方米。
	55427
	15000
	2014.05
	2017.12
	济南旧城开发投资集团

	51
	地平梦世界麓湾
	山东地坪天昱置业有限公司
	槐荫区张庄路街道
	占地24亩，建设商业、酒店等建筑，建筑面积3.5万平方米。
	25000
	20000
	2017.05
	2018.12
	槐荫区政府

	52
	绿地·齐鲁之门
	绿地地产（济南）有限公司
	槐荫区兴福街道
	占地227亩，建设高层商务办公和商业公建，建筑面积92.9万平方米。
	700450
	80000
	2015.04
	2022.12
	槐荫区政府

	53
	宜家家居商场
	济南宜家家居有限公司
	槐荫区张庄路街道
	占地73亩，建设宜家商场，建筑面积5.86万平方米。
	90000
	50000
	2016.08
	2017.06
	槐荫区政府

	54
	银座（水木清华）项目
	银座商城有限公司
	商河县许商街道
	占地20亩，建设地下1层、地上3层超市一座，建筑面积1.67万平米。
	21000
	21000
	2017.01
	2017.12
	商河县政府

	55
	迪卡侬商业中心
	济南福泰置业有限公司
	槐荫区张庄路街道
	占地23.25亩，建设主题超市、地下车库等设施，建筑面积3.2万平方米。
	32200
	17800
	2017.06
	2018.09
	济南西城投资开发集团

	56
	泉西商务中心
	济南泉源置业有限公司
	槐荫区兴福街道
	占地37.46亩，建设集办公、酒店、商业功能于一体的商业楼，建筑面积18.39万平方米。
	90000
	70000
	2017.05
	2018.12
	槐荫区政府

	57
	泰瑞西客站生态住区商业地块
	济南泰瑞房地产开发有限公司
	槐荫区兴福街道
	占地60.98亩，建设沿河商业区及配套设施，建筑面积8.29万平方米。
	53670
	38750
	2017.05
	2018.12
	槐荫区政府

	58
	鼎峰中心
	济南鲁班鼎峰置业有限责任公司
	历下区甸柳街道
	占地13.8亩，建设1栋商业办公写字楼，建筑面积7.7万平方米。
	50400
	20000
	2017.01
	2019.01
	历下区政府

	59
	荣盛时代国际广场
	荣盛集团
	历城区全福街道
	占地70亩，建设商场、写字楼、公寓为一体的城市综合体，建筑面积37.2万平方米。
	250000
	80000
	2015.08
	2018.12
	历城区政府

	60
	万虹广场
	万尚集团
	历城区王舍人街道
	占地180亩，建设集商城、酒店、公寓于一体的城市综合体，建筑面积18万平方米。
	150000
	70000
	2015.06
	2018.12
	历城区政府

	61
	首创奥特莱斯综合体
	首创钜大置业
	历城区唐冶新区
	占地180亩，建设奥特莱斯名品折扣店及集高品质休闲、儿童娱乐、餐饮为一体的新型现代商业综合体，建筑面积17万平方米。
	100000
	60000
	2017.03
	2018.12
	历城区政府

	62
	鲁商凤凰广场二期
	鲁商集团
	历城区唐冶新区
	占地177亩，建设集商业、办公、步行街为一体的商业综合体，建筑面积60万平方米。
	500000
	100000
	2017.01
	2018.12
	历城区政府

	63
	创业投资大厦
	济南中强置业有限公司
	历城区山大路街道
	占地15.7亩，建设酒店、商业、写字楼等设施，建筑面积8万平方米。
	100000
	70000
	2017.01
	2018.12
	历城区政府

	64
	国华时代广场
	山东国华时代投资发展有限公司
	市中区舜耕街道
	占地65.2亩，建设集酒店、写字楼、餐饮、超市、活动中心为一体的城市综合体，建筑面积10万平方米。
	56900
	20000
	2016.06
	2018.09
	市中区政府

	65
	广厦·聚隆广场
	山东宏海置业有限公司、山东宏海卓邦置业有限公司
	历城区山大路街道
	占地154.2亩，建设写字楼、超高层写字楼、公寓、购物中心、商业街等，建筑面积70万平方米。
	550000
	140000
	2013.06
	2019.12
	历城区政府

	66
	四季春天商业广场
	济南四季春天置业有限公司
	济南高新区舜华路街道（济南综保区）
	占地82.32亩，建设奥特莱斯总部基地、办公、公寓、商务酒店等，建筑面积10.8万平方米。
	90000
	60000
	2017.06
	2019.01
	济南高新区管委会

	67
	马山慢城项目核心区建设项目
	济南马山慢城旅游发展有限公司
	长清区马山镇
	主要建（构）筑物占地618亩，建设园林展示、苗圃生产、风情农庄、活动拓展、山林涵养、运动养生六个区域，建筑面积22万平方米。
	180000
	80000
	2017.01
	2021.06
	长清区政府

	68
	缤润汇广场
	济南东拓置业有限公司
	济南高新区舜华路街道
	占地36.8亩，建设商业商务综合楼、酒店、公寓、办公楼及相关配套附属设施等，建筑面积17.6万平方米。
	130000
	60000
	2017.01
	2019.02
	济南高新区管委会

	69
	百联奥特莱斯
	上海百联集团
	济南高新区东区街道
	占地250亩，建设购物、休闲娱乐和餐饮等设施，建筑面积10万平方米。
	100000
	100000
	2017.03
	2017.12
	济南高新区管委会

	70
	西部会展中心
	济南西城开发投资集团
	槐荫区张庄路街道
	占地332亩，建设展厅、会议中心、办公楼、餐饮中心、仓储中心、酒店等，建筑面积55.5万平方米。
	594000
	150000
	2016.07
	2019.12
	济南西城投资开发集团

	71
	高速广场
	山东高速西城置业有限公司
	槐荫区兴福街道
	占地99.2亩，建设商务办公、五星级酒店和大型商业设施等，建筑面积38.91万平方米。
	392700
	30000
	2017.01
	2018.12
	济南西城投资开发集团

	72
	绿地中央广场
	绿地地产（济南）有限公司
	槐荫区兴福街道
	占地346.35亩，建设商业商务办公楼以及车库、道路、绿化等，建筑面积80.85万平方米。
	600000
	20000
	2012.12
	2018.12
	槐荫区政府

	73
	时代财富中心
	济南西实置业有限公司
	槐荫区张庄路街道
	占地151亩，建设5栋商业财富中心楼，建筑面积52.35万平方米。
	229535
	37000
	2015.01
	2017.12
	槐荫区政府

	74
	华山片区开发建设项目
	济南滨河新区建设投资集团
	历城区华山片区
	占地22000亩，实施片区土地熟化、市政配套设施、安置保障房、商业开发及生态湿地建设工作。
	1800000
	270000
	2014.11
	2022.12
	济南滨河新区建设投资集团

	75
	北湖片区开发建设项目
	济南滨河新区建设投资集团
	天桥区北园街道
	占地3399亩，实施片区土地熟化、市政配套设施、安置房保障建设等工作。
	1200000
	230000
	2014.03
	2019.12
	济南滨河新区建设投资集团

	76
	天桥区2017年片区开发项目
	莱建置业有限公司、济南海博置业有限公司、山东力高江浩房地产有限公司、恒大集团
	天桥区纬北路街道、药山街道、泺口街道
	1、仁丰片区：占地145亩，建设商业、公寓及相关配套设施，建筑面积41.7万平方米；
2、大魏片区：占地287亩，建设商业、商务、住宅及配套公建，建筑面积80万平方米；
3、东沙片区：占地414亩，主要建设商业、商务、住宅及配套公建，建筑面积60万平方米；
4、徐李片区：占地332.7亩，建设商务、商业、公寓、住宅及配套服务设施，建筑面积118.7万平方米。
	1420000
	245000
	2016.04
	2020.09
	天桥区政府

	77
	安置一区3-1、9-1地块及水利厅地块商业开发项目
	济南西城开发投资集团
	槐荫区西客站片区
	建设酒店、商业、公寓、写字楼、地下车库、配套公建等，建筑面积45万平方米。
	285000
	45500
	2017.09
	2020.08
	济南西城投资开发集团

	78
	绿城济北雅园项目
	绿城集团、山东博纳房地产开发有限公司（筹建）
	济阳县济阳街道
	占地3000亩，其中，核心区建设养老公寓、康复医疗中心、颐乐学院、国际学校、商业配套等，建筑面积74.15万平方米；扩展区建设现代农业、旅游观光、精品农庄等。
	500000
	150000
	2017.08
	2020.12
	济阳县政府

	79
	龙泉一号国际城市综合体项目
	济南龙泉开发有限公司
	章丘区双山街道
	占地327亩，建设五星级主题酒店、金融大厦、写字楼、酒店式公寓和安置房于一体的大型城市综合体，建筑面积90万平方米。
	450000
	160000
	2016.01
	2018.12
	章丘区政府

	80
	复华国际城市综合体
	山东复华文化置业投资有限公司
	章丘区圣井街道
	占地1700亩，建设集室内水乐园、室内奥莱小镇、复华Mall、复华主题酒店、文化主题秀、酒店式公寓、养生会馆、众创公社、高档住宅于一体的大型城市综合体，建筑面积150万平方米。
	800000
	230000
	2017.03
	2019.12
	章丘区政府

	81
	唐冶新城鲁能商业综合体及体育公园建设项目
	山东鲁能亘富开发有限公司
	历城区唐冶新区
	占地947亩，建设精品商业、体育产业为一体的大型综合体，建筑面积60万平方米。
	2000000
	50000
	2016.06
	2019.12
	历城区政府

	82
	华谊兄弟电影文化城
	西城集团、华谊兄弟传媒股份有限公司
	长清区崮云湖街道
	占地878亩，建设电影世界、电影小镇，建筑面积20万平方米。
	500000
	100000
	2017.06
	2019.12
	济南西城投资开发集团

	83
	济南万达文体旅游城
	万达集团
	历城区港沟街道
	占地4200亩，建设万达茂、室外主题乐园、冰篮球馆、鲁秀、酒店群、滨河酒吧街及旅游新城区等，建筑面积536万平方米。
	6300000
	350000
	2017.07
	2021.12
	历城区政府

	84
	星工坊·飞尔姆乐园
	山东星工坊影视文化公司
	市中区六里山街道
	占地76.8亩，建设以影视相关产业为主题的中型文化乐园，建筑面积7.5万平方米。
	30000
	20000
	2016.03
	2017.12
	市中区政府

	85
	省会文化艺术中心三馆二期
	济南西城开发投资集团
	槐荫区兴福街道
	占地69.7亩，东部为裙楼，建设商业中心，布置商业、餐饮等；西部为塔楼，建设商务中心，包括会议、展览、办公和酒店等，建筑面积23.5万平方米。
	263360
	50000
	2017.01
	2019.12
	济南西城投资开发集团

	86
	融汇文化创意城
	融汇集团
	市中区陡沟街道
	占地2700亩，建设集创意产业带、商业楼宇、休闲生态公园、名校教育于一体的文化创意产业城，建筑面积350万平方米。
	500000
	120000
	2014.07
	2020.05
	市中区政府

	87
	中新智慧城
	济南智慧城置业发展有限公司
	历城区唐冶街道
	规划占地8千余亩，建设集生态环保、文化艺术、娱乐休闲为一体的新型智慧城镇，建筑面积600万平方米。
	5000000
	200000
	2016.05
	2020.12
	历城区政府

	88
	北纬37°生态温泉城项目
	济南鼎鑫置业有限公司
	商河县许商街道
	占地2700亩，建设文化旅游小镇、温泉度假村、生态酒店等。
	700000
	200000
	2017.02
	2020.12
	商河县政府

	89
	幸福湖水生态公园
	济南鼎鑫置业有限公司
	商河县许商街道
	建设占地80万平方米的水生态公园。
	23000
	23000
	2017.02
	2017.12
	商河县政府

	90
	山东书画艺术中心
	济南新华南山置业有限公司
	市中区四里村街道
	占地13.7亩，建设1栋17层的商务写字楼和2层地下车库，建筑面积5万平方米。
	50000
	20000
	2017.01
	2018.06
	市中区政府

	91
	银座国际汽车中心（一期）
	山东银座汽车贸易公司
	历城区唐冶新区
	占地119亩，建设大型汽车主题城市综合体，建筑面积23万平方米。
	160000
	40000
	2016.11
	2018.12
	历城区政府

	92
	绿地山东国际金融中心
	绿地控股集团有限公司
	历下区姚家街道
	占地510亩，建设420米超高层写字楼、五星级酒店、精品商业、文化休闲街区、高端公寓、生态化住宅等多种业态，建筑面积124万平方米。
	2400000
	300000
	2016.01
	2019.06
	历下区政府

	93
	中国人寿大厦
	中国人寿山东分公司
	历下区姚家街道
	占地51.5亩，建设2栋47层商务写字楼等，建筑面积31.9万平方米。
	310300
	80000
	2014.01
	2018.02
	历下区政府

	94
	华润万象城
	华润置地（济南）有限公司
	历下区姚家街道
	占地117.6亩，建设集酒店、商务、商业、酒店式公寓为一体的大型城市综合体，建筑面积84.2万平方米。
	700000
	70000
	2014.01
	2019.12
	历下区政府

	95
	中弘广场
	山东中弘置业有限公司
	历下区姚家街道
	占地94.2亩，建设4栋商务写字楼，建筑面积54万平方米。
	350000
	70000
	2014.05
	2020.12
	历下区政府

	96
	历下金融商务服务中心
	历下区国有资产运营有限公司
	历下区姚家街道
	占地41.9亩，建设A、B塔楼、裙房地下空间及相关配套附属设施，建筑面积24.95万平方米。
	189400
	52000
	2016.04
	2018.12
	历下区政府

	97
	奥体金融中心BC楼开发项目
	历下区燕山工业小区开发建设总公司
	历下区龙洞街道
	占地51.5亩，建设商务办公楼，建筑面积12万平方米。
	104300
	30000
	2017.01
	2018.12
	历下区政府

	98
	黄金时代广场A座
	山东黄金地产旅游集团有限公司
	历下区龙洞街道
	占地31.5亩，建设1栋商务写字楼及相关配套设施，建筑面积 17.9万平方米。
	88000
	20000
	2017.01
	2020.06
	历下区政府

	99
	上海宇培济南电子商务分拨结算中心
	上海宇培物流有限公司
	济阳县崔寨镇
	占地213亩，建设大型现代化仓储、分拨集成库和多层信息处理、交易结算大楼，建筑面积12万平方米。
	120000
	110000
	2017.02
	2018.10
	济阳县政府

	100
	万城装饰材料仓储物流基地
	济南万城建材批发市场管理有限公司
	天桥区药山街道
	占地502亩，建设仓储物流设施，建筑面积65万平方米。
	180000
	60000
	2017.06
	2019.06
	天桥区政府

	101
	济南中通吉仓储物流中心项目
	济南中通吉物流有限公司
	济阳县崔寨镇
	占地面积100亩，建设山东（济南）运行中心办公楼、电商创业中心，快件分拣中心，仓储配送车间以及研发中心和客户呼叫中心，建筑面积7万平方米。
	60000
	56000
	2016.10
	2017.12
	济阳县政府

	102
	菜鸟物流（一期）
	菜鸟网络科技公司
	历城区鲍山街道
	占地500亩，建设电商订单处理中心、新型物流仓储基地及配套设施等。
	100000
	50000
	2017.06
	2018.12
	历城区政府

	103
	中国云谷（平阴）玫瑰产业基地
	山东国商互联电子商务有限公司
	平阴县锦水街道
	占地150亩，建设玫瑰资产交易中心及金融资产交易中心、扩建仓储物流中心及公寓配套，建筑面积13万平方米。
	43000
	43000
	2017.01
	2017.12
	平阴县政府

	104
	宇培(济南)电商物流园
	上海宇培(集团)有限公司
	济南高新区舜华路街道（济南综保区）
	占地150亩，建设现代化电商仓库，分拨集成库、多层信息处理及交易结算大楼等设施，建筑面积7万平方米。
	58000
	40000
	2017.04
	2018.04
	济南高新区管委会

	105
	漱玉平民现代物流项目
	山东漱玉平民药业有限公司
	济南高新区东区街道
	占地70亩，建设物流仓库、质检中心、饮片车间、综合楼、中试楼及其他配套建筑，建筑面积6.6万平方米。
	23000
	23000
	2017.01
	2017.12
	济南高新区管委会

	106
	山东贰仟家物流项目
	山东贰仟家物流服务有限公司
	长清区归德街道 
	占地95亩，建设拉货平台、立体仓库、生活管理用房等设施，建筑面积5.1万平方米，购置设备617台（套）。
	25000
	20000
	2016.08
	2018.05
	长清区政府

	107
	济南粮食物流园
	济南第一粮库
	长清区万德镇
	二期占地66.3亩，主要建设10栋大型平房仓及通风、消防、测温、监控设备和一站式服务中心，建筑面积2.5万平方米。
	36000
	11900
	2014.06
	2018.12
	市粮食局

	108
	蓝海领航电子商务产业园
	山东蓝海领航电子商务产业园有限公司
	章丘区圣井街道
	占地500亩，建设电子商务云计算中心（IDC）、电子商务支付结算中心、电子商务运营中心、研发中心及电子商务培训学院等，建筑面积39万平方米。
	430000
	150000
	2016.01
	2018.12
	章丘区政府

	109
	城域智慧交通一体化大数据平台应用示范及推广项目
	泰华智慧产业集团股份有限公司
	济南市区
	建设集合政府部门管理数据、企业运营服务数据、社会公众交通数据的大数据综合管理平台，挖掘智慧交通产业化发展潜能，带动相关产业群崛起。 
	25000
	12000
	2016.06
	2018.12
	济南高新区管委会

	110
	山东工研院产业发展基地一期项目
	山东联荷科技发展有限公司
	济南创新谷
	占地109.8亩，建设工研院项目产业化基地，建筑面积17.9万平方米。
	100000
	70000
	2017.01
	2019.09
	济南高新区管委会

	111
	中国移动（山东济南)数据中心项目
	中国移动通信集团山东有限公司济南分公司
	济南高新区东区街道
	占地88.7亩，建设变电中心、数据中心、动力中心、变电站及维护支撑楼等，建筑面积12.8万平方米。
	360000
	100000
	2015.12
	2019.12
	济南高新区管委会

	112
	济南大数据产业基地
	山东中商德铨物联网有限公司
	济南高新区
	建设21.7万平方米铭盛大数据产业基地。
	170000
	42000
	2017.01
	2019.06
	市科技局

	113
	创新谷加速器建大合新产业基地
	山东建大合新发展有限公司
	济南创新谷
	占地228亩，建设综合性产业服务基地、工业研发中心、科研建筑及相关配套设施，建筑面积44.1万平方米。
	185038
	40000
	2016.05
	2019.12
	济南高新区管委会

	114
	山东信息通信技术创新基地
	山东信息通信研究院驻院企业
	济南高新区舜华路街道
	占地30亩，建设信息通信产业孵化器、加速器、科技转化及信息通信产业的聚集区，建筑面积11万平方米。
	51713
	24000
	2017.01
	2019.12
	济南高新区管委会

	115
	鑫茂•齐鲁科技城
	济南鑫茂新兴科技产业园置业有限公司
	济南新材料产业园区
	占地1000亩，建设孵化器区、加速器区、产业化基地等，建筑面积83万平方米。
	430000
	20000
	2013.06
	2017.12
	天桥区政府

	116
	量子通信科技园
	量子研究院
	济南高新区
	建设“一园、二基地、四平台”量子通信工业园。
	100000
	10000
	2017.03
	2018.12
	市科技局

	     （三） 现代农业项目（6个）
	332630
	215000
	
	
	

	117
	莲台山生态旅游观光项目
	山东万维天业现代城发展有限公司
	长清区张夏镇
	1、生态农业观光园项目：占地4500亩，建设苗木花卉园、蔬菜瓜果园、农业采摘园、垂钓休闲园、畜禽观赏园、民俗旅游园以及相关配套服务设施，建筑面积1.1万平方米；
2、养生文化度假区：占地185亩，建设旅游接待服务中心、特色民宿、养生基地等设施，建筑面积9.6万平方米。
	64630
	40000
	2017.04
	2018.12
	长清区政府

	118
	千博野酸梅（樱桃李）生态观光产业园项目
	山东千博生物技术有限公司
	长清区双泉镇
	建设野酸梅（樱桃李）生态示范基地、种苗基地以及相关服务附属设施，建设面积2.9万平方米，购置仪器设备104台（套）。
	30000
	25000
	2017.01
	2018.12
	长清区政府

	119
	华玫玫瑰制品研发及深加工建设项目
	山东华玫生物科技有限公司
	平阴县玫瑰镇
	占地700亩，建设生产车间、研发综合楼、博物馆、科研楼、文化展厅、育苗大棚、精致观光园及相关配套设施，建筑面积7.1万平方米，购置安装自动化生产线。
	70000
	53000
	2017.01
	2018.12
	平阴县政府

	120
	瑞东商河食品工业园项目
	瑞东农牧（山东）有限责任公司
	商河县贾庄镇
	占地400亩，年屠宰生猪300万头、加工低温肉制品5万吨、调理品2万吨，新建生猪屠宰车间、调理品加工车间、肉制品加工车间、冷库及冷链物流配送中心。
	120000
	50000
	2017.04
	2018.12
	商河县政府

	121
	济南市粮食食品产业园一期
	济南植物油库
	长清区平安街道
	占地99亩，建设加工车间、原料及成品库、研发中心、综合办公楼等生产生活辅助设施，购置相关设备等，建筑面积6.9万平方米。
	36000
	35000
	2017.01
	2018.02
	长清区政府

	122
	集北生猪养殖项目
	山东正邦生态农业养殖有限公司孙集分公司
	商河县孙集镇
	占地200亩，养殖5000头种猪，年出栏仔猪10万头，建设养殖舍3000平方米及相应的沼气、供水配套设施。
	12000
	12000
	2017.03
	2017.12
	商河县政府

	     （四） 园区载体建设项目（16个）
	2313506
	923440
	
	
	

	123
	济南汉诺威国际医疗器械创新基地项目
	德国TJ东港国际贸易有限公司
	济南高新区东区街道
	占地256亩，建设科技会展中心、国际医疗装备交易中心、中德创新孵化器、德国健康谷养老护理中心等。
	74000
	33750
	2017.05
	2019.12
	济南高新区管委会

	124
	中德新材料科技园项目（一期）
	济南全邦置业有限公司
	济南新材料产业园区
	占地160亩，建设研发楼、标准化生产车间、仓库及配套设施，建筑面积16万平方米。
	52000
	30000
	2016.06
	2018.10
	天桥区政府

	125
	济南环境科技产业园项目
	济南能源建设发展有限公司等
	长清区马山镇
	占地1644亩，主要建设静脉产业园、环卫产业园、再生资源产业园、环保装备制造、交易中心及产业服务中心。
	320000
	30000
	2017.06
	2019.12
	长清区政府

	126
	全邦置业新工艺示范园项目
	济南全邦置业有限公司
	济南新材料产业园区
	占地108亩，建设高标准工业厂房，建筑面积8万平方米。
	32000
	20000
	2016.06
	2018.06
	天桥区政府

	127
	联东U谷·济南长清国际企业港一期建设项目
	济南联东金诚投资有限公司
	长清区平安街道
	占地184亩，建设工业厂房设施，建筑面积15.4万平方米，购置安装配电、中水、消防等设备。
	44583
	35000
	2016.07
	2017.12
	长清区政府

	128
	博通小微企业工业化厂房服务平台
	济南博通工业科技园有限公司
	济阳县济北经济开发区
	占地770亩，主要为60余家电子、机械、汽车配件企业及企业总部建设工业厂房、研发楼等，建筑面积45万平方米。
	180000
	140000
	2016.06
	2018.05
	济阳县政府

	129
	中国航天科技园（济南）项目
	济南东拓置业有限公司
	济南高新区舜华路街道
	占地387亩，建设商务科研楼及配套设施，建筑面积35.6万平方米。
	178947
	30000
	2017.06
	2020.12
	济南高新区管委会

	130
	传化泉胜公路港及物流产业集聚区项目
	济南传化泉胜公路港物流有限公司
	济南新材料产业园区
	占地723亩，一期建设信息交易中心、卡车服务中心、货运班车总站、汽修汽配区等物流核心建筑；二期建设物流企业总部和物流配套服务用房，建筑面积共30.9万平方米。
	240186
	100000
	2015.10
	2018.10
	天桥区政府

	131
	海吉星国际农产品物流园项目
	济南海吉星国际农产品物流发展有限公司
	长清区平安街道
	占地1370亩，主要建设农产品批发交易区、商住配套区等，建筑面积24万平方米。
	260000
	100000
	2017.06
	2018.12
	长清区政府

	132
	鹊华电子商务仓储物流服务园项目
	山东鹊华投资发展有限公司
	历城区华山街道
	占地249亩，建设多层仓储区、配送快递区、自动化分拣区、城市配送区、信息服务区及中小电商集聚区等，建筑面积35.5万平方米。
	119790
	61690
	2016.04
	2019.12
	历城区政府

	133
	创新谷孵化器二期工程
	济南西城软件服务有限公司
	济南创新谷
	占地75亩，建设集研发、办公、孵化车间及配套商业设施于一体的1栋17层主楼及6层裙楼，建筑面积16.2万平方米。
	100000
	80000
	2017.02
	2018.06
	济南高新区管委会

	134
	盖世国际物流总部基地项目
	山东盖世国际物流集团有限公司
	历城区华山街道
	建设物流总部集聚中心、大宗商品交易中心、信息交易中心、金融结算中心以及教育培训中心、创客孵化中心和高端人才公寓等。
	200000
	28000
	2017.06
	2019.10
	历城区政府

	135
	山东德迈国际信息产业园
	北京恒泽基业科技有限公司
	槐荫区美里湖街道
	占地319.3亩，建设厂房、工业打印室、研发中心及孵化器等，建筑面积35.4万平方米。
	152000
	75000
	2017.01
	2019.12
	槐荫区政府

	136
	济南中物科技园项目（济南军民融合双创科技园）
	济南中物房地产开发有限公司
	历城区唐冶新区
	占地67亩，建设引导军民产业转化融合的科技产业园，建成国家级科技创新和科技企业孵化基地，建筑面积13.5万平米。
	100000
	60000
	2017.01
	2018.06
	历城区政府

	137
	智谷信息软件产业园
	山东智谷创业园有限公司
	章丘区埠村街道
	占地83亩，建设智慧城市研究院、多栋总部基地智能综合楼、云计算中心（IDC）、智慧城市展览中心和人才公寓等，建筑面积9万平方米。
	100000
	50000
	2016.03
	2017.12
	章丘区政府

	138
	山东设计创意产业园
	山东银丰文创谷房地产开发有限公司
	历城区唐冶新区
	占地181亩，建设集时尚设计、数字娱乐、传媒视觉、软件开发、核心研发、设计于一体的生产、生活性创意产业聚集区，建筑面积35万平方米。
	160000
	50000
	2015.06
	2018.12
	历城区政府

	二、建设现代泉城项目（102个）
	39489326
	12161290
	
	
	

	   （一） 城市功能完善类项目（34个）
	14114006
	4136562
	
	
	

	139
	济青高铁济南段
	济青高铁公司
	历城区、章丘区、天桥区
	建设48千米高速铁路正线、48千米动车所走行线、站场及配套设施。
	1000000
	400000
	2015.11
	2019.12
	市发改委

	140
	石济客专济南段
	石济客专有限公司
	天桥区、济阳县、历城区、槐荫区
	建设60千米客运专线及配套设施等。
	700000
	200000
	2013.12
	2017.12
	市发改委

	141
	邯济－胶济铁路联络线
	济南北环铁路公司
	天桥区、济阳县、历城区、济南高新区、章丘区
	建设51千米铁路货运线及董家综合货场。
	550000
	160000
	2016.07
	2019.12
	市发改委

	142
	环到环发线
	济南铁路局济南工程建设指挥部
	市中区、槐荫区
	全长7.9千米，建设特大桥1座、大桥2座、中桥1座、涵洞18座，改造2个站场。
	50000
	25300
	2014.11
	2017.08
	市发改委

	143
	济南市轨道交通R2线一期
	济南轨道交通集团有限公司
	市中区、槐荫区、天桥区、历下区、历城区
	线路西起任家庄，东至彭家庄，全长36.4千米，建设车站19座（地下车站18座，高架车站1座）、车辆段1座、停车场1座、主变电站2所。
	1993000
	240000
	2017.01
	2021.12
	济南轨道交通集团

	144
	济南市轨道交通R1线
	济南轨道交通集团有限公司
	长清区、槐荫区、市中区
	线路南起池东，北至演马庄西，全长26.1千米，其中高架线长16.2千米，过渡段长0.2千米，地下线长9.7千米，建设车辆综合基地一处、控制中心1座。
	1252505
	170000
	2015.07
	2020.05
	济南轨道交通集团

	145
	济南市轨道交通R3线一期
	济南轨道交通集团有限公司
	历下区、历城区
	线路南起龙洞庄站，北至济南新东站，全长19.6千米，车站13座，建设车辆段1座、停车场1座、控制中心1座。
	1429548
	120000
	2016.06
	2020.12
	济南轨道交通集团

	146
	工业北路快速路及综合管廊建设工程
	济南市政公用资产管理运营有限公司
	历城区华山、全福、鲍山、王舍人街道
	建设高架快速路长12.7千米，标准段桥面宽度25.5米，出入口匝道8对；地面道路长14千米，红线宽60-82.5米；综合管廊17325米、管理用房一处，同步进行管廊排水、通风、电力、照明、监控、消防系统等。
	702627
	369619
	2016.07
	2017.12
	市市政公用局

	147
	济广高速济南连接线南段（二环西路南延）工程
	市市政公用局
	市中区白马、七贤、党家、陡沟街道，槐荫区段北街道
	北起段店立交，南至南绕城高速，全长10.2公里，道路规划红线宽度为60-80米，建设地面道路、高架快速路、地面桥梁、综合管廊及雨水、污水、电力、热电等配套市政管线，同步提升道路绿化、交通设施、路灯等道路附属工程。
	632312
	207917
	2013.06
	2017.10
	市市政公用局

	148
	济南至青岛高速公路改扩建工程
	山东高速集团
	济南市
	全长51.17公里，改扩建后为双向八车道；特大桥7139米/2座、大桥676米/4座、中桥280/米4座，互通立交7处、服务区1处。
	581000
	200000
	2017.01
	2020.06
	市交通运输局

	149
	济南至泰安高速公路
	山东高速集团
	济南市
	济南段25.3千米，双向6车道，路基宽34.5米；特大桥9960米/5座、大桥4684米/8座，互通立交9处，隧道13159米/6座。
	443000
	200000
	2016.10
	2020.03
	市交通运输局

	150
	二环南路东延
	山东高速集团有限公司
	历下区、市中区、历城区、济南高新区
	道路全长12千米，双向6车道，建设207米大桥1座、互通立交4座及隧道等。
	448317
	200000
	2015.08
	2017.12
	市交通运输局

	151
	国高青兰线泰安至东阿界（含黄河大桥）段
	山东高速集团
	平阴县
	济南段全长24.33千米，双向六车道，大桥6座，黄河特大桥1座，养护工区1处、停车区1处、匝道收费站2处。
	320000
	150000
	2017.01
	2020.12
	市交通运输局

	152
	顺河高架南延工程
	济南市政公用资产管理运营有限公司
	市中区英雄山立交至玉函立交
	道路全长5.3千米，一期南起英雄山立交，北至七里山路，长2千米，建设高架、地面道路、排水及配套市政管线；二期南起七里山路，北至玉函立交，地下道路全长3.3千米，建设地下道路工程、管线迁改及复建工程、雨水工程、污水工程、路灯照明工程、桥梁工程、交通工程、绿化工程等。
	283100
	143100
	2016.02
	2018.12
	市市政公用局

	153
	二环东路南延
	山东高速集团有限公司
	历下区、市中区、历城区
	道路全长10.7千米，双向6车道，建设1568米特大桥1座、127米大桥1座、互通立交1座及隧道等。
	275313
	130000
	2015.08
	2017.12
	市交通运输局

	154
	长清区国省道改扩建工程
	市公路局、长清区交通局
	长清区平安街道、文昌街道、归德街道、孝里镇
	G220东深线及S105济聊线长清绕城段改建工程（济聊一级公路）建设全长17.5千米，路面宽度25-33米的一级公路；G220东深线长清陈庄至平阴界改建工程建设全长27.4公里的双向四车道一级公路。
	135994
	90000
	2017.05
	2019.12
	长清区政府

	155
	S102济青线章丘绕城段改建工程
	济南市公路局、章丘区交通运输局
	章丘区明水、相公庄、绣惠、枣园、龙山街道（镇）
	道路长25.5千米，建设路基、路面、排水、桥涵等。
	76400
	46000
	2017.05
	2018.12
	章丘区政府

	156
	G104京福线济南德州界至大桥镇段改建工程
	市公路局
	天桥区、济阳县
	建设全长30公里的一级公路。
	65282
	30000
	2015.01
	2018.12
	市交通运输局

	157
	G105京澳线平阴绕城段新建工程
	市公路局
	平阴县榆山街道、安城镇
	建设全长12.4公里的一级公路。
	53039
	30000
	2017.03
	2019.12
	平阴县政府

	158
	G220东郑线陶庄至东平界段改建工程
	市公路局
	平阴县玫瑰镇、东阿镇
	建设全长19.4公里的一级公路。
	65417
	30000
	2017.06
	2019.12
	平阴县政府

	159
	G340东子线及S240盐济线商河绕城段改建工程
	商河县公路局
	商河县许商街道
	全长21.8公里，其中新建19.6公里，改建2.2公里，建设中桥4座、小桥16座、涵洞71座、平面交叉15处、停车区1处。
	64000
	24000
	2017.06
	2018.12
	商河县政府

	160
	二环东路南端地面道路改造工程
	市市政公用局
	历下区龙洞街道
	占地360亩，主要建设地面道路、桥涵及市政配套工程等。
	87891
	17000
	2014.03
	2017.12
	市市政公用局

	161
	S242台莱线文祖至济南莱芜界段改建工程
	市公路局
	章丘区
	建设全长9.8公里的一级公路。
	30010
	15000
	2017.01
	2018.12
	市交通运输局

	162
	G220东深线及S105济聊线长清绕城段
	市公路局
	长清区
	建设全长17.5公里的一级公路。
	67611
	30000
	2017.01
	2018.12
	市交通运输局

	163
	中央商务区一期市政道路工程
	济南市城市建设投资有限公司
	历下区姚家街道
	占地446.7亩，建设“三纵三横”地面道路和地下环路工程、地下综合管廊及排水工程。
	424828
	150000
	2016.06
	2018.12
	济南城市建设投资集团

	164
	济南市雪山片区二期市政道路工程
	济南市城市建设投资有限公司
	历城区唐冶街道
	占地306亩，建设道路、雨污水管线及给水、燃气、热力、电力沟等土建工程，同步进行绿化、路灯、交通等设施建设。
	55748
	23000
	2017.05
	2018.05
	济南城市建设投资集团

	165
	东客站综合交通枢纽建设项目
	济南轨道交通集团有限公司
	历城区王舍人街道
	占地2744亩，建设公交车场、长途客运停车场、出租车场、社会车停车场、非机动车停车场、长途蓄车及公交保养基地，建筑面积14.8万平方米。
	735345
	90000
	2017.01
	2018.12
	济南轨道交通集团

	166
	济南长清黄河大桥
	济南黄河长清大桥投资有限公司
	长清区文昌街道
	建设双向四车道大桥，总长8.8千米。
	152000
	52000
	2014.09
	2017.10
	长清区政府

	167
	长清风力发电项目（国电二期、双尖山风电项目）
	国电山东济南龙源风力发电有限公司、中国水电建设集团新能源开发有限责任公司
	长清区五峰山街道
	国电风力发电二期项目：占地13.5亩，建设规模48兆瓦，安装24台单机容量2兆瓦风力发电机组；双尖山风电项目：占地30.15亩，建设规模80兆瓦，安装40台单机容量2兆瓦风力发电自机组及升压站等。
	109279
	70000
	2017.04
	2018.08
	长清区政府

	168
	商河国瑞风力发电项目
	商河国瑞新能源有限公司
	商河县
	建设规模300兆瓦，年发电量6亿千瓦时，升压站2座，安装风电机组150台。
	300000
	280000
	2017.06
	2018.12
	商河县政府

	169
	济南市2017年风力发电项目
	华电章丘新能源发电有限公司、山东天瑞新能源有限公司、济南中电建金象山风电有限公司
	章丘区绣惠、刁镇、相公庄、普集街道、官庄街道、文祖街道、历城区仲宫镇、柳埠镇
	1、华电章丘长白山风电一期50兆瓦项目：建设2000千瓦风力发电机组25台，箱式变压器25台，220千伏升压站1座；
2、国瑞能源济南章丘九顶山风电场二期工程：建设2000千瓦风力发电机组30台，2500千瓦风力发电机组16台,35千伏箱式变电站46台,10万千伏安主变一台；
3、金象山风电项目：建设2700平方米升压站一座，安装25台风电机组，25台箱式变压器，1台主变压器。
	450428
	50000
	2017.03
	2018.06
	市发改委

	170
	变电站建设项目
	省电力公司
	历下区、历城区、章丘区、市中区、槐荫区、天桥区、平阴县、济阳县、济南高新区
	1、续建220千伏姚家、八里桥输变电工程，济南蟠龙500千伏变电站220千伏送出工程续建，线路长度252千米；新建220千伏世纪、王府庄、回河、开源（东客站）输变电工程、济青高铁邹平牵引站牵引站外部电源工程（济南段），线路长度153千米；
2、续建110千伏崇华、领秀、兴济、 云翠、 桃园、城区、平陵、梁府、徐李、张南、舜华、绣惠配出、珑城输变电工程，线路长度157千米；新建110千伏九曲扩建、石河、堤口扩建、翡翠扩建、回河配出、魏华、文博、阳光、八里桥配出、鹊山、凤凰、王府配出、仲宫扩建、商铺增容、辛乡线改造、孝孔线改造、郑路增容、黄河北新材料产业园输变电工程，邯济、胶济联络线牵引变电所（刘姑店牵引站）外部电源供电工程，线路长度175千米。
	442885
	119812
	2013.10
	2019.06
	济南供电公司

	171
	中低压配电网建设工程
	济南供电公司
	历下区、历城区、章丘区、市中区、槐荫区、天桥区、长清区、平阴县、济阳县、商河县、济南高新区
	新建改造中压线路340千米，配变容量107450千伏安。
	31423
	31423
	2017.01
	2017.12
	济南供电公司

	172
	济南市居民住宅二次供水设施改造项目
	济南水务集团
	济南市区
	完成市区515处二次供水设施规范化改造。
	105704
	42391
	2016.03
	2018.12
	市市政公用局

	   （二） 社会民生保障类项目（49个）
	21950675
	6615006
	
	
	

	173
	历城二中迁建项目
	唐冶新区管委会
	历城区唐冶新区
	占地387亩，建设容纳90班高中、72班初中的教学用房及教师人才公寓，建筑面积28.25万平方米。
	160000
	160000
	2017.05
	2017.12
	历城区政府

	174
	济南国际学校
	济南高新城市建设发展有限公司
	济南高新区舜华路街道
	占地151.4亩，建设容纳幼教12班、小学48班、初中30班、高中24班共114班的小班化高标准教学用房、生活用房、地下车库和设备用房等，建筑面积13.8万平方米。
	85000
	85000
	2017.01
	2017.12
	济南高新区管委会

	175
	济南新知外国语学校
	山东传媒集团
	历城区彩石街道
	占地225亩，建设教学区、文体活动区、生活服务区等，建筑面积8万平方米。
	55000
	55000
	2017.01
	2017.12
	历城区政府

	176
	山东财经大学扩建项目
	山东财经大学
	章丘区圣井街道
	占地300亩，建设图书馆、教学楼、实验楼、学生宿舍及师生活动中心等，建筑面积17万平方米。
	90000
	50000
	2017.05
	2018.12
	章丘区政府

	177
	济南第九职业中等专业学校新校区建设项目
	济南第九职业中等专业学校
	槐荫区腊山街道
	占地220亩，建设综合教学楼、汽车实训基地、图书馆和培训中心、公寓楼、食堂、体育馆等，建筑面积9.3万平方米。
	50790
	40325
	2015.12
	2017.09
	槐荫区政府

	178
	章丘四中新校区建设项目
	章丘区教体局
	章丘区双山街道
	占地340亩，建设教学楼、实验楼、艺术楼、食堂、餐厅及学生公寓等，建筑面积11.6万平方米。
	62600
	36000
	2016.05
	2017.09
	章丘区政府

	179
	领秀城高中（济南三中新校区）
	市中区教育局
	市中区十六里河街道
	占地67.5亩，建设教学综合楼、图书办公综合楼、学生公寓、食堂及体育馆、员工宿舍等，建筑面积3.5万平方米。
	23071
	15000
	2017.01
	2018.12
	市中区政府

	180
	山东深泉学院平阴新校区建设项目
	山东深泉高级技工学校
	平阴县榆山街道
	占地127.5亩，建设容纳72班，在校学生3600人的教学楼、学生公寓、学生餐厅、综合楼、阶梯教室及相关配套设施，建筑面积8.4万平方米。
	33000
	10000
	2017.01
	2019.09
	平阴县政府

	181
	教育大班额建设项目
	各县区政府
	各县区
	新建、改建济南中学等50所学校。
	299191
	299191
	2017.01
	2017.12
	市教育局

	182
	济阳县中小学教育消灭大班额工程
	济阳县教育体育局
	济阳县城区
	建设新元中学、新元小学、纬四路小学、菅家社区小学、闻韶中学等5所中小学，扩建济北小学。
	30000
	30000
	2017.03
	2017.09
	济阳县政府

	183
	市传染病医院新建项目
	济南高新区管委员会社会事业局
	济南高新区舜华路街道
	占地150亩，建设门诊医技楼、住院部、行政管理用房、后勤保障及生活服务用房等，建筑面积8.6万平方米。
	62740
	50000
	2017.01
	2018.12
	济南高新区管委会

	184
	省肿瘤防治研究院放射肿瘤学科医疗及科研基地
	山东省肿瘤防治研究院
	槐荫区腊山街道
	占地85.5亩，建设病房综合楼、地下停车场及道路、给排水、绿化等配套设施，建筑面积15.1万平方米。
	59400
	40000
	2017.05
	2019.05
	槐荫区政府

	185
	省立医院儿科综合楼及辅助保障设施建设项目
	山东省立医院
	槐荫区五里沟街道
	占地24亩，建设儿科综合楼及相关配套设施，建筑面积5.34万平方米。
	42341
	30841
	2014.05
	2017.05
	槐荫区政府

	186
	山东三博脑科医院建设项目
	山东省交通医院
	天桥区无影山街道
	占地13亩，建设医疗综合楼、地下智能停车库、医用过街连廊及配套设施，建筑面积5.7万平方米，购置医疗设备。
	81000
	20000
	2016.06
	2018.12
	天桥区政府

	187
	第四人民医院医疗综合楼
	市第四人民医院
	天桥区北村街道
	占地6.89亩，建设地上12层、地下2层的门诊病房综合楼，建筑面积5.9万平方米。
	24439
	16000
	2015.05
	2018.10
	市卫生计生委

	188
	中医药大学第二附属医院病房楼扩建项目
	山东省中医药大学第二附属医院
	市中区泺源街道
	建设综合病房楼，包括保健、体检中心、病房、教学科研中心等，建筑面积7.8万平方米。
	35000
	15000
	2016.01
	2017.12
	市中区政府

	189
	国际医学中心起步区建设项目
	济南市槐荫区国有资产运营有限公司
	槐荫区兴福街道
	建设国际医疗中心，4.4千米道路，配套相关市政设施。
	5000000
	30000
	2017.01
	2018.12
	槐荫区政府

	190
	国熙台健康产业合作项目
	市中心医院、中建八局
	历下区建新街道
	占地50亩，建设妇儿、康复、老年病、神经专业等医疗设施及商业配套，建筑面积20万平方米。
	400000
	160000
	2017.06
	2020.10
	市卫计委

	191
	中美京哈医院济南医养结合项目
	山东优东瑞京哈投资公司
	章丘区圣井街道
	占地2000亩，建设门诊医技楼、住院部、老年公寓、行政管理用房、后勤保障及生活服务用房等，建筑面积30万平方米。
	1000000
	150000
	2017.05
	2019.12
	章丘区政府

	192
	省科技馆新馆建设项目
	山东省科学技术协会
	槐荫区兴福街道
	占地49.9亩，建设8万平方米科技馆1栋。
	65577
	21500
	2017.01
	2019.06
	市科协

	193
	市消防应急救援综合训练基地
	市公安消防支队
	济南高新区孙村片区
	占地173.86亩，建设教学、训练、战勤保障、生活设施，建筑面积4万平方米，购置安装战勤保障、消防车辆器材、实景模拟系统等设备。
	21000
	15000
	2016.04
	2018.03
	市公安消防支队

	194
	体育公园片区综合改造项目
	章丘区住建委
	章丘区明水街道
	占地400亩，建设游泳馆、体育场、全民健身广场及安置房，建筑面积35万平方米。
	200000
	100000
	2017.01
	2018.12
	章丘区政府

	195
	济阳县菅家社区（二、三期）建设项目
	菅家社区建设指挥部
	济阳县城区
	建设社区管理中心、老年公寓、警务室、社区医疗中心、社区活动中心以及小学、幼儿园、商业等，建筑面积24.93万平方米。
	83800
	40000
	2016.10
	2018.12
	济阳县政府

	196
	老旧住宅小区整治改造项目
	各县区政府
	各县区
	清理违章和配齐环卫设施，完善治安防控和消防设施，改善小区环境设施，改造小区基础配套设施。
	39495
	39495
	2017.06
	2017.12
	市城市更新局

	197
	历城区2017年易地扶贫搬迁工程
	历城区西营镇政府
	历城区西营镇
	建设住房601套，新建安置区道路12千米，敷设供排水管网16千米、电网12.8千米，新建660平方米幼儿园小学、1000平方米卫生室及文化室、村民健身广场等公共服务设施，搬迁贫困户288户，安置贫困人口680人，同步搬迁人口313户1069人。
	18000
	18000
	2017.03
	2017.12
	历城区政府、南部山区管委会

	198
	历城区2017年城中村改造安置房项目
	济南市历城区国有资产运营有限公司、济南西城投资开发集团有限公司
	历城区郭店、港沟、彩石街道
	1、李东、李西城中村改造：占地59亩，建筑面积14万平方米，主要拆迁安置746户；
2、神武村城中村改造：占地241.5亩，建筑面积47.3万平方米，建设2920套安置房、配套公建、停车场等；
3、西彩石六村城中村改造：占地282亩，建筑面积49万平方米，建设3166套安置房；
4、东彩石旧村改造：占地71.5亩，建筑面积17.6万平方米，建设村民安置住宅，卫生站及文化活动站等配套公建，地下停车场及储藏室等设施，同时进行道路给排水、绿化等配套设施建设；
5、石济客专董家镇安置房项目：规划建设用地70亩，建设安置房及配套公建，建筑面积9.9万平方米。
	504724
	430010
	2015.10
	2019.05
	历城区政府

	199
	中央商务区安置房项目
	济南市城市建设投资有限公司
	历下区姚家街道
	占地340亩，建筑面积70万平方米，建设居民安置房及1处幼托、1处9年义务制学校。
	633500
	350000
	2017.06
	2019.09
	济南城市建设投资集团

	200
	高新区埠东及章锦五村安置房建设项目
	济南东信开发建设有限公司、济南综合保税区发展中心
	济南高新区东区街道、舜华路街道（章锦片区）
	1、埠东安置区一期工程：占地125亩，建设高层住宅楼11栋及地下停车场、地下室及相关配套附属设施等，建筑面积28.6万平方米；
2、济南综合保税区章锦五村安置一期工程：建设安置房、地下车库及配套设施，建筑面积37.23万平方米。
	330000
	200000
	2016.06
	2019.02
	济南高新区管委会

	201
	市中区2017年旧城更新安置房项目
	济南万运房地产开发有限公司、济南弘成置业有限公司、济南市中控股有限公司
	市中区四里村街道、大观园街道、兴隆街道、白马山、党家街道
	1、四里村旧城改造：占地25.1亩，建设2栋安置楼、1栋商务楼等，建筑面积11.1万平方米；
2、经四纬一安置房：占地面积10.92亩，建设1栋高层安置楼及配套商业、储藏室、地下停车库等，建筑面积3万平方米；
3、小岭村安置房：占地面积62亩，建设10栋小高层安置楼、公建及9#换热站、储藏室、地下停车库等，建筑面积11.75万平方米；
4、搬倒井：占地面积59.4亩，建设8栋高层安置楼及9#换热站、储藏室、停车库等，建筑面积13.76万平方米。
5、山凹：占地25.5亩，建设2栋安置楼及配套公建、地下车库等配套设施等，建筑面积7.5万平方米；
6、魏家：占地65.7亩，建设8栋安置楼及配套公建，建筑面积15万平方米。
	505600
	150000
	2017.03
	2020.06
	市中区政府

	202
	西城集团安置房建设项目
	济南西城投资开发集团
	长清区崮山镇、槐荫区腊山街道
	1、大学科技园安置三区：占地887亩，建设村民安置房、生活保障房、中学、小学及幼托，建设面积80万平方米；
2、西客站安置三区建设项目：占地711.3亩，建设安置房及相关配套设施，建设面积114.6万平方米。
	516800
	110000
	2011.05
	2018.12
	济南西城投资开发集团

	203
	吴家堡片区开发建设项目
	槐荫区吴家堡街道办事处、济南滨河新区投资建设集团有限公司
	槐荫区吴家堡街道
	实施片区土地熟化、市政配套设施、安置保障房建设等工作。
	794000
	100000
	2017.02
	2019.12
	济南滨河新区建设投资集团

	204
	历城区港沟街道办事处潘庄村、田庄村城中村改造安置房项目
	济南市历城区国有资产运营有限公司
	历城区港沟街道
	完成辖区内2155户、6500人安置。
	195000
	100000
	2017.03
	2019.12
	历城区政府

	205
	槐荫区安置房建设项目
	山东新广友置业有限公司、槐荫区国有资产运营有限公司、山东希城置业有限公司
	槐荫区中大槐树街道、美里湖街道
	1、纬十二路安置区：占地45.9亩，建设安置房3栋，建筑面积6.7万平方米；
2、经四纬十二棚改A地块安置房建设项目：占地17.56亩，建设回迁安置住房、配套公建、地下停车场等，建筑面积6.1万平方米；
3、西沙王庄村村民安置房建设项目（一期）：占地95.4亩，建设村民安置房、商业服务以及相关配套设施，建筑面积28万平方米。
	214753
	90000
	2015.12
	2019.03
	槐荫区政府

	206
	历下区城中村改造安置项目
	历下区城市更新建设发展有限公司、刘智远村委会
	历下区姚家街道、智远街道
	1、丁家村城中村改造村民安置用房项目占地153.9亩，建筑面积44.6万平方米，建设村民安置住宅、公建、地下停车场及储藏室等；
2、刘智远城中村改造项目占地295.4亩，建设13栋高层住宅及1栋多层公建等，建筑面积42万平方米。
	418265
	75000
	2015.03
	2019.04
	历下区政府

	207
	旧城集团2017年棚改旧改项目
	济南旧城开发投资集团有限公司
	槐荫区、历下区、天桥区、历城区、市中区
	经十一路、山东教学仪器厂、铅笔厂、河套庄、洪翔路东、小梁庄、文庄、鲁艺剧院东、海晏门、铁道职业技术学院二期、省粮食局泺源大街甸柳片区等棚改项目土地熟化及安置房建设。
	1670000
	392000
	2015.08
	2019.12
	济南旧城开发投资集团

	208
	天桥区2017年棚改旧改项目
	天桥区政府
	天桥区
	对天桥区进行城中村改造，新开工安置房4716户。
	450000
	140000
	2017.06
	2019.12
	天桥区政府

	209
	平阴县2017年棚户区改造项目
	平阴县城市更新服务中心
	平阴县城区
	拆迁安置1642户棚改居民。
	134644
	134644
	2017.01
	2017.12
	平阴县政府

	210
	西城集团2017年棚改旧改项目
	济南西城投资开发集团
	槐荫区
	对张刘片区进行城中村改造，建设安置房2738户。
	260000
	80000
	2017.06
	2019.12
	济南西城投资开发集团

	211
	长清区2017年棚改旧改项目
	长清区政府
	长清区
	对长清区进行城中村改造，建设安置房1857户。
	157845
	63000
	2017.06
	2019.12
	长清区政府

	212
	新东站片区梁一等五村城中村改造项目
	济南轨道交通集团有限公司
	历城区鲍山街道
	占地388亩，主要为梁一等五村建设31栋住宅、2栋11层商务楼、1栋5层停车楼及相关配套设施，建筑面积68.2万平方米。
	307100
	80000
	2015.12
	2018.06
	济南轨道交通集团

	213
	滨河社区城中村改造项目
	济阳街道泰兴社区居民委员会
	济阳县济阳街道
	占地500亩，建设胡同、肖家、张辛、梁家18个村（居）、1.3万户居民安置房，建筑面积65万平方米。
	280000
	120000
	2016.10
	2018.12
	济阳县政府

	214
	华夏幸福产业新城建设项目
	华夏幸福基业股份有限公司
	济阳县济阳街道、崔寨镇、回河镇、太平镇
	园区规划面积100平方公里，建设园区内道路、供排水等基础设施及土地熟化，引进项目入驻。
	3000000
	620000
	2017.05
	2022.12
	济阳县政府

	215
	中央商务区超高层及配建地块土地熟化项目
	济南市城市建设投资有限公司
	历下区姚家街道
	230米超高层及配建地块熟化面积440.1亩，建筑面积124.1万平方米；360米超高层及配建地块熟化面积357.5亩，建筑面积112.6万平方米。
	2360000
	891000
	2017.06
	2020.12
	济南城市建设投资集团

	216
	张马片区土地熟化项目
	济南轨道交通集团有限公司
	历城区王舍人街道
	对张马片区进行土地熟化。
	200000
	200000
	2017.01
	2017.12
	济南轨道交通集团

	217
	二环西路沿线城中村改造片区熟化项目
	市中控股有限公司
	市中区白马山街道、七贤街道
	完成3000户居民拆迁安置工作。
	300000
	180000
	2017.04
	2018.12
	市中区政府

	218
	济阳机械厂等五片区土地熟化项目
	济阳县城改办
	济阳县城区
	对老城区机械厂、棉纺厂、二百货、交通局、老干部局广播局等5大片区1446.31亩实施土地熟化。
	173000
	173000
	2017.03
	2017.12
	济阳县政府

	219
	机床一厂、济南宾馆片区熟化项目
	市中控股有限公司
	市中区王官庄街道、大观园街道
	征收拆迁面积21.36万平方米，建设安置房面积11.63万平方米。
	274000
	160000
	2017.04
	2018.12
	市中区政府

	220
	华山北片区土地熟化项目
	济南轨道交通集团有限公司
	历城区荷花街道、华山街道
	对华山北片区进行土地熟化。
	150000
	150000
	2017.01
	2017.12
	济南轨道交通集团

	221
	R2线征地拆迁项目
	济南轨道交通集团有限公司
	历城区、天桥区、槐荫区
	对R2沿线进行征地拆迁。
	100000
	100000
	2017.01
	2017.12
	济南轨道交通集团

	   （三）生态环境治理类项目（19个）
	3424645
	1409722
	
	
	

	222
	济南北部热电厂生物质热电联产项目
	济南热电工程有限公司
	济南新材料产业园
	占地209亩，建设2×75/h高温高压循环硫化床生物质成型燃料锅炉和2×15MW抽凝式汽轮发电机组等，建筑面积3万平方米。
	22160
	15000
	2017.06
	2018.03
	天桥区政府

	223
	第二生活垃圾综合处理焚烧发电厂扩建项目
	光大环保能源（济南）有限公司
	济阳县孙耿镇
	占地15.31亩，建设 1×750 t/d机械炉排型焚烧炉生产线，配置1套15MW汽轮发电机组，同时配置烟气处理系统、飞灰固化系统、渗滤液处理系统等，建筑面积2.35万平方米。
	36400
	20000
	2016.12
	2018.08
	市城管局

	224
	信发集团茌平信源电厂及郝集电厂余（废）热入济长距离输送供热管网工程
	市市政公用局
	聊城市、德州市、济南市
	新建由信源电厂、郝集电厂长输管网出口至济南市西部长输热网管线63千米、3座中继泵站及穿黄隧道等配套设施。
	479114
	150000
	2017.03
	2019.03
	市发改委

	225
	高压天然气外环管网工程（清洁能源引入）
	济南能源建设发展有限公司
	长清区、济阳县、历城区、济南高新区、章丘区
	占地150亩，西部管线：全长21.5千米，建设长清首站1座，调压计量站1座；北部管线：全长56千米，新建孙耿门站1座；东部管线：全长67千米，建设门站2座，调压站1座；东线延长线：全长46千米，新建白云湖门站1座，章丘门站1座。
	104497
	21000
	2017.02
	2020.06
	市市政公用局

	226
	榆横（靖边）～潍坊1000千伏交流输变电工程（外电入鲁）
	省电力公司
	济阳县、商河县、章丘区
	济南特高压站扩建1000千伏出线间隔4个，1000千伏线路4回，线路长度2×58千米。
	300203
	84560
	2015.06
	2017.06
	济南供电公司

	227
	平阴县锦水河水系综合治理工程
	平阴县水务局
	平阴县城区
	主要实施河道整治、防汛除涝、雨污分流、中水回用及市政桥涵建设。
	245000
	163900
	2017.03
	2019.01
	平阴县政府

	228
	玉符河综合治理工程
	济南市玉符河建设管理公司
	市中区、槐荫区、历城区、长清区
	全长39千米，主要实施河道治理工程、道路桥梁工程、截污工程、景观绿化工程、配套设施建设等。其中景观绿化工程包括卧虎山水库库区周边景观提升和环库路改造等。
	300239
	90000
	2013.12
	2017.12
	市水利局

	229
	唐冶新区二期河道整治项目
	唐冶新区管委会
	历城区唐冶新区
	整治总长度11.4千米，对河道两侧进行整修、防渗、绿化及配套服务设施。
	89001
	50000
	2017.04
	2018.05
	历城区政府

	230
	小清河源头综合治理
	济南西城投资开发集团
	槐荫区、长清区
	规划治理面积33.6平方公里，建设灌排工程、生态保护工程、种植结构调整工程以及旅游休闲配套设施等。
	139800
	19000
	2014.04
	2017.05
	济南西城投资开发集团

	231
	徒骇河干流济南段应急治理工程
	济阳县水务局、商河县水务局
	济阳县、商河县
	全长31.3千米，主要清淤土方480.52万立方米，改建涵闸及附属泵站1座，改建涵闸8座，维修险工段1处。
	15062
	15062
	2017.01
	2017.06
	市水利局

	232
	南水北调济南市区续建配套工程
	市南水北调建设管理局
	章丘区、历城区
	包括玉清湖引水、玉清水厂线路维修、贾庄分水闸至卧虎山水库输水、卧虎山水库供水线路改造工程；续建东湖水库输水工程，新建五库连通延伸工程。东湖输水工程铺设输水管线21.64千米，新增供水能力30万立方米/日；五库连通延伸工程主要为铺设输水管道5.37千米，疏浚河道15.8千米。
	91860
	11400
	2012.12
	2017.12
	市水利局

	233
	章丘区白云水库（水生态建设）
	章丘区水务局
	章丘区白云湖镇
	总库容1500万立方米，新增供水能力15万立方米/日。
	104000
	30000
	2017.07
	2019.12
	章丘区政府

	234
	长清区大觉寺水库（水生态建设）
	长清区水务局
	长清区归德街道 
	总库容990万立方米，新增供水能力20万立方米/日。
	58100
	26000
	2017.07
	2019.12
	长清区政府

	235
	济阳稍门水库（水生态建设）
	济阳县水务局
	济阳县济阳街道
	建设稍门水库及规划日净水能力1.35万立方米的配套水厂。
	43719
	10000
	2015.01
	2018.12
	济阳县政府

	236
	海绵城市试点建设项目
	市城乡建设委、水利局、市政公用局、城市园林局
	济南市区
	完成对大明湖兴隆试点建设区内的住宅小区、园林绿地、道路交通、城市水系进行海绵化改造。
	783100
	235000
	2015.04
	2017.12
	市城乡建设委、水利局、市政公用局、城市园林局

	237
	历城区埝头湿地水源工程
	市水利局、市政公用局、济南黄河河务局
	历城区
	总库容925万立方米，新增供水能力30万立方米/日。
	112000
	35000
	2017.07
	2019.12
	市水利局

	238
	济南市千佛山风景名胜区重点区域环境整治提升项目
	济南市林场
	历下区、市中区
	主要对佛慧山景区开元胜境南北入口进行整治改造，在千佛山南门对面建设舜文化体验园，其中北入口拆除建筑物1.89万平方米，绿化改造5.5万平方米，南入口拆除2.3万平方米，绿化改造20万平方米，同步进行道路铺装、景区标示、水系景观、仿古建筑等配套设施建设。
	74390
	15800
	2016.05
	2018.12
	市城市园林局

	239
	奥体文博片区引水上山、山体绿化提升和山体公园工程
	历下区政府、济南高新区管委会
	历下区龙洞街道、济南高新区舜华路街道
	以孟家水库为水源地，建设提水泵、蓄水池，铺设供水管道等引水上山“以水灭火”基础设施；对野峪顶、雪山、金龟山等山体进行绿化提升，修建防火通道及服务设施，建设山体公园。
	26000
	18000
	2017.03
	2018.12
	市林业局

	240
	街道更新提升项目
	市城市更新局、历下、市中、天桥、槐荫、历城和章丘区政府
	历下、市中、天桥、槐荫、历城、章丘区
	1、规范建筑外立面的建筑符号、外立面材质、建筑色彩、门窗、阳台护栏、空调室外机遮挡罩等内容，规范沿街商业建筑和条件允许的公共建筑底层立面的门面装修，做好夜景照明设计，规范广告、牌匾标识，对脏、乱、差、旧、破、损的进行清理和整顿；
2、设置步行和慢行空间，规范人行道铺装，增设无障碍设施，增加街头、街角、街边绿地，提高道路以人为本的可识别性、舒适性和安全性，在条件允许的路段和节点增设街头休闲场所、形式灵活的小游园、休闲健身设施，增加室外休闲交流空间，设置雕塑小品、文化墙等。
	400000
	400000
	2017.01
	2017.09
	市城市更新局


2017年度市级重点预备项目安排

单位：万元

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设地点
	建设规模及内容
	总投资
	责任单位

	合计：88个
	18703433
	

	一、打造“四个中心”项目（51个）
	7861986
	

	1
	山东太古建设飞机维修改装项目
	山东太古飞机工程有限公司
	济南高新区遥墙街道
	占地350亩，建设飞机维修机位、维修库、辅助车间及机坪等，建筑面积23万平方米。
	50000
	济南高新区管委会

	2
	通远特种光纤产业化项目
	山东通远特种光纤有限公司
	济南新材料产业园
	建设生产多模光纤、超低损耗光纤、弯曲不敏感光纤、偏振保持光纤等特种光纤的工业车间。
	69961
	天桥区政府

	3
	山东章丘精密制造产业示范园
	章鼓集团、苏氏精密铸造公司
	明水经济技术开发区
	占地300亩，建设精密铸件制造和服务业协同发展示范园，建筑面积12万平方米。
	100000
	章丘区政府

	4
	济南临港智能机械制造产业园项目（一期）
	济南临港建设发展有限公司 
	济南临港经济开发区
	占地500亩，建设科研楼、生产车间、厂房及其他附属设施，建筑面积53万平方米。
	90000
	历城区政府

	5
	修正药业山东医药生产基地二期项目
	山东修正药业有限公司
	济南高新区东区街道
	占地240亩，建设滴眼剂、膏剂、颗粒剂、片剂、宠物药等生产厂房，建筑面积16万平方米。
	100000
	济南高新区管委会

	6
	劲牛生物血清、培养基和生物菌剂研发、生产项目
	山东劲牛生物科技股份有限公司
	济南高新区舜华路街道（济南综保区）
	建设牛血清车间、培养基车间、佐剂车间、生物菌剂车间、中试车间、实验动物车间、低温冷库、恒温库和配套冷链物流平台及其他辅助设施，建筑面积8万平方米。
	55000
	济南高新区管委会

	7
	银丰生物科技园项目
	银丰生物工程集团有限公司
	济南高新区舜华路街道(济南综保区）
	占地55亩，建设干细胞药物生产车间、神经干细胞制剂和试剂盒质量检测控制平台、区域细胞制备中心等，建筑面积4.8万平方米。
	25000
	济南高新区管委会

	8
	生物医药产业园项目
	济南产业发展投资集团
	明水经济技术开发区
	打造区域性生物医药研发、孵化、加速平台，建设公共技术服务＋专业化产业服务基地＋功能配套服务中心。目前已引进中小项目22个，北京机电研究所、软通动力相继入驻，园区雏形已基本完成。
	50000
	济南产业发展投资集团

	9
	轨道交通装备产业园
	济南产业发展投资集团
	济南高新区孙村、章丘区明水开发区
	招商引进本地和外地企业，通过合资合作、引办合办等方式，培育轨道交通装备制造企业，形成包括前期咨询服务、中期施工及车辆零部件制造、后期维修服务在内的全产业链。
	20000
	济南产业发展投资集团

	10
	赖氏家具二期
	山东欧克家具有限公司
	济南济北经济开发区
	占地100亩，建设生产车间，建筑面积13.8万平方米，购置相关生产设备。
	35000
	济阳县政府

	11
	山东省食品药品监管系统技术支撑基地建设项目
	山东省食品药品检验研究院
	济南高新区舜华路街道(济南综保区）
	建设食品药品安全评价中心、医疗器械产品质量检验中心和审评认证中心，建筑面积15万平方米。
	75000
	济南高新区管委会

	12
	丰利达年产5万立方米蜂窝陶瓷蓄热体项目
	济南丰利达碳化硅材料有限公司
	章丘区官庄街道
	占地60亩，建设生产厂房、办公楼，建筑面积2万平方米，购置安装设备80套，建设6条年生产5万立方米蜂窝陶瓷蓄热体生产线。
	30000
	章丘区政府

	13
	圣泉石墨烯基超级电容与超级电池及材料生产项目
	山东圣泉新能源科技有限公司
	明水经济技术开发区
	建设石墨烯研究院、超级电容研发中心、干法电极中试线、石墨烯超级电容和石墨烯超级电池生产线、仓库及配套公用工程等。
	150000
	章丘区政府

	14
	高铁RPC高铁轨道板地下管廊绿色高性能高标号混凝土产业链项目
	山东中粉高性能建材有限公司
	章丘区高官寨镇
	占地140亩，建设高性能微纳生产车间、尾矿精品骨料生产车间，建筑面积1.6万平方米，购置安装高铁RPC生产线配套第四代外加剂合成生产线、高性能高标号混凝土生产线、湿扳砂浆生产线。
	150000
	济南产业发展投资集团

	15
	交通用高端节能环保新材料产业园
	山东净金新能源有限公司
	历城区郭店街道
	占地337亩，建设生产车间、仓库、综合服务楼，建筑面积6.4万平方米，购置安装相关设备。
	64000
	市投资促进局

	16
	时代总部基地三期
	山东新世纪温州工业基地发展有限公司
	天桥区药山街道
	建设高标准多层工业厂房及附属配套设施，为中小企业提供生产研发、轻加工及辅助配套用房。
	60000
	天桥区政府

	17
	济南涵思泉包装饮用水生产基地项目  
	济南涵思泉水业有限公司 
	历城区王舍人街道
	占地55亩，建设生产车间、灌装车间、水处理车间、水泵及空调车间等，建筑面积4.3万平方米。
	17070
	历城区政府

	18
	润商生物制剂项目
	山东润商农作物保护有限公司
	商河县玉皇庙镇
	占地70亩，新建办公楼、宿舍楼、技术中心、生产车间、仓库等，建筑面积4000平方米。
	25000
	商河县政府

	19
	龙洲环保设备制造项目
	山东龙洲环保创新科技有限公司
	山东商河经济开发区
	新建车间2.8万平方米，购置安装设备75台（套）。
	26000
	商河县政府

	20
	五福生生态工程项目
	山东五福生生态工程有限公司
	商河县殷巷镇
	占地40亩，建设车间、实验综合楼及厂区绿化、硬化等工程，建筑面积3.5万平方米，购置生产设备。
	12000
	商河县政府

	21
	天岳6英寸SiC功率芯片生产线建设及轨道交通牵引变流器生产项目
	山东天岳晶体材料有限公司
	槐荫区美里湖街道
	1、6英寸SiC功率芯片生产线建设项目：建设国内首条完整的6英寸SiC功率芯片生产线，实现碳化硅基肖特基二极管（SBD）、碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）、功率IGBT、功率模块等产品的国产化；
2、轨道交通牵引变流器生产项目：建设先进轨道交通牵引变流器和辅助变流器的生产基地。
	80000
	槐荫区政府

	22
	生命科学城产业园加速器项目
	济南东信置业有限公司
	济南高新区东区街道
	占地350亩，建设产业园加速器，建筑面积30万平方米。
	90000
	济南高新区管委会

	23
	浪潮思科产业园
	浪潮集团
	济南高新区舜华路街道
	占地60亩，建设研发总部及相关配套设施，建筑面积20万平方米。
	70000
	济南高新区管委会

	24
	万科新土木EPC建筑大数据及产业示范基地项目
	万科集团
	明水经济技术开发区
	占地300亩，建设科技社区和商业及配套服务设施，建筑面积10万平方米。
	350000
	章丘区政府

	25
	美丽人生影视欢乐城项目
	山东广视未来科技有限公司
	章丘区埠村街道
	占地300亩，建设《大羽华裳》主题演播区、室内主题公园娱乐区、影视节目制作中心及综合配套服务区。
	170000
	章丘区政府

	26
	健康养老产业园
	济南产业发展投资集团
	历城区柳埠镇
	占地310亩，其中：医疗用地60亩，养老及配套设施用地250亩，建筑面积约17万平方米，其中综合医疗项目5万平方米，休闲养老、中医颐养、老年大学和健康养老特色服务以及配套设施等项目为12万平方米。建设一个以健康、医疗、养生、养老等为中心的大健康综合服务区域。
	100000
	济南产业发展投资集团

	27
	佳怡物流二期
	山东佳怡物流有限公司
	济阳县崔寨镇
	占地200亩，建设物流产业园区，建筑面积10万平方米。
	50000
	济阳县政府

	28
	大润发华北区物流仓储基地和结算中心
	康成投资（中国）有限公司
	济南济北经济开发区
	占地400亩，建设物流基地与结算中心，建设面积20万平方米。
	100000
	济阳县政府

	29
	鼎鑫春风颐园
	济南鼎鑫置业有限公司
	商河县许商街道
	建设温泉度假村、商业小镇等，建筑面积97.5万平方米。
	80000
	商河县政府

	30
	济南国际创新设计产业园互联网+仓储中心
	山东新昕资产管理经营有限公司
	市中区十六里河街道
	占地28亩，建设创新设计产业园互联网+仓储中心及配套设施，建筑面积2.7万平方米。
	18000
	市中区政府

	31
	历下区总部商务中心
	济南历下控股集团有限公司
	历下区姚家街道
	占地80亩地，建设5栋总部办公楼、商业办公楼，建筑面积40万平方米。
	500000
	历下区政府

	32
	齐鲁宾馆商业综合体
	齐鲁宾馆置业中心
	历下区千佛山街道
	占地77亩，建设9栋商务写字楼，建筑面积36.4万平方米。
	290000
	历下区政府

	33
	中开院济南创业街项目
	中国科技开发院有限公司
	槐荫区张庄路街道
	占地257亩，建设众创空间、创业苗圃、孵化器、加速器等创新创业基地，建筑面积70万平方米。
	400000
	槐荫区政府

	34
	路港商业广场二期
	济南路港置业有限公司
	槐荫区西市场街道
	占地31亩，建设商业、酒店及配套设施等，建筑面积16万平方米。
	110000
	槐荫区政府

	35
	济南恒大国际金融中心
	济南恒大城西置业有限公司
	槐荫区张庄路街道
	占地162.9亩，建设商业、公寓及酒店，建筑面积110万平方米。
	427377
	槐荫区政府

	36
	建鲁时代广场
	山东建鲁置业有限公司
	槐荫区兴福街道
	占地30.6亩，建筑面积13.77万平方米，建设商业楼、写字楼等。
	49678
	槐荫区政府

	37
	绿地新城二地块
	绿地集团山东置业有限公司
	槐荫区道德街街道
	占地20.2亩，建设2栋高层办公楼及配套设施，建筑面积9.4万平方米。
	75000
	槐荫区政府

	38
	山东汇金国际金融中心
	济南万融置业有限公司
	槐荫区兴福街道
	占地20.3亩，建设办公、商务酒店及配套商业服务设施，建筑面积6万平方米。
	55000
	槐荫区政府

	39
	润华小镇 
	山东润华鼎晔文化旅游发展有限公司   
	槐荫区玉清湖街道
	占地9600亩，建设以汽车为主题的商贸服务、文化展示、休闲度假、康体养生、汽车露营公园及养生养老、文化创意、健康田园等。
	2000000
	槐荫区政府

	40
	帝华国际广场
	河北帝华企业集团
	历城区唐冶新区
	占地292亩，建设大型商超、超五星级酒店及大型商业广场等，建筑面积97.7万平方米。
	1000000
	历城区政府

	41
	济南市高端产业培育工程
	济南产业发展投资集团
	济南市
	对济南市智能制造、生物医药、高新技术及新材料、现代服务业和县域经济等领域的龙头产业项目进行股权投资。
	283000
	济南产业发展投资集团

	42
	济南市小微企业创业创新基地项目建设
	五个基金企业
	济南市
	贯彻落实国家大众创业、万众创新战略，全面推进济南市小微企业创业创新工作开展，确保完成小微企业创业创新基地城市示范各项工作目标任务，根据《济南市小微企业创业创新基地城市示范三年行动计划（2016-2018）》，立足济南市经济发展基础，结合发展规划、产业特色等实际情况，完善小微企业创业创新融资支持体系，立足产业发展实际，发挥财政资金的综合放大和带动作用，促进中小企业特别是小微企业发展。
	57000
	济南财金投资控股集团

	43
	中铁十四局公司总部建设项目
	中铁十四局第三工程有限公司
	长清区崮云湖街道
	占地20亩，建设办公总部及生活设施。
	20000
	长清区政府

	44
	普洛斯济南高新物流园项目
	济南普新仓储有限公司
	济南高新区东区街道
	占地195亩，建设仓储设施、分拨中心、物流中心等一流高标准现代化仓储设施，建筑面积7.5万平方米。
	24000
	济南高新区管委会

	45
	费斯托气动项目
	费斯托气动有限公司
	济南高新区东区街道
	占地150亩，建设物流中心、生产中心和仓储中心。
	56000
	济南高新区管委会

	46
	国家产业计量中心基地建设项目
	山东省计量科学研究院
	济南高新区舜华路街道(济南综保区）
	占地80亩，建设山东省计量科学研究院国家产业计量中心基地，新增、搬迁检测设备，建筑面积5.3万平方米。
	30000
	济南高新区管委会

	47
	兴正废弃物综合利用项目
	山东兴正能源股份有限公司
	平阴县东阿镇
	占地90亩，建设沼气发酵池、纳米破碎装置、水处理装置，建筑面积5.3万平方米。
	10000
	平阴县政府

	48
	国家重型汽车工程技术研究中心（二期）
	济南港豪发展有限公司
	济南高新区舜华路街道
	占地27亩，建设电子信息试验大楼、智能控制试验大楼，建筑面积16万平方米。
	120000
	市国资委

	49
	海升果业胡萝卜及苹果现代种植加工示范园建设项目
	陕西海升果业发展股份有限公司
	平阴县孝直镇
	建设水果胡萝卜种植示范基地、胡萝卜加工生产线、果粒果丁加工线、果汁加工厂、自根砧矮化密植苹果种植示范基地。
	14400
	平阴县政府

	50
	徒河生猪屠宰及深加工项目
	山东徒河食品股份有限公司
	商河县玉皇庙镇
	占地56亩，建设加工车间及配套附属设施，建筑面积1.6万平方米，购置生产设备200余台（套）。
	18000
	商河县政府

	51
	商河县20万亩粮食高产创建示范区
	商河县农业开发办
	商河县
	新建扬水站1座，新打机井226眼，埋设低压管道20千米，清淤沟渠115千米，安装变压器13台套，架设高压线5.2千米，埋设低压电缆113千米，新建整修田间道路137千米等。
	10500
	商河县政府

	二、建设现代泉城项目（37个）
	10841447
	

	52
	济南市轨道交通M3线
	济南轨道交通集团有限公司
	槐荫区、市中区、历下区、历城区
	建设轨道线路43.2千米、地上车站7座、地下车站25座、车辆段1处、综合基地1处。
	3184600
	济南轨道交通集团

	53
	济南市轨道交通M2线
	济南轨道交通集团有限公司
	市中区、天桥区
	建设轨道线路26.3千米、地上车站6座、地下车站12座、车辆段1座、停车场1处。
	1733600
	济南轨道交通集团

	54
	济滨城际济南段
	山东铁路投资建设公司
	历城区、济南高新区、济阳县
	新建60千米城际铁路及配套设施。
	900000
	市发改委

	55
	济莱城际济南段
	山东铁路投资建设公司
	历城区、章丘区
	新建54.5千米城际铁路及配套设施。
	800000
	市发改委

	56
	郑济客专济南段
	山东铁路投资建设公司
	槐荫区、市中区、长清区
	新建30千米高速铁路及配套设施。
	400000
	市发改委

	57
	济洛路穿黄隧道（道路加地铁）
	市政府
	天桥区沿线
	线路全长4.5千米，建设道路隧道和地铁隧道。
	350000
	市发改委

	58
	山东泉城绿色现代无轨电车公交网络系统示范项目
	市公交总公司
	济南市区
	建设全长201.4千米的现代无轨电车网络，改造提升公交站台，购置车辆、改造公交智能系统等。
	257467
	市交通运输局

	59
	济南华山清洁能源多能互补示范项目
	济南能源建设发展有限公司
	历城区荷花路街道、华山街道
	占地100亩，建筑面积500万平方米，建设2×75MW级燃气蒸汽联合循环机组，购置相关配套设备。
	79439
	市市政公用局

	60
	S101济德线槐荫区京台高速至济齐黄河大桥段改建工程
	市公路局
	槐荫区吴家堡街道
	道路全长5.3千米，建设道路、桥涵及配套设施。
	55800
	槐荫区政府

	61
	北园大街西延工程
	市市政公用局
	槐荫区
	全长约5.6千米。北园快速路采用双向6车道；地面辅路双向8车道，其中2条BRT专用道，6条社会机动车道。工程建设内容包括快速路、地面辅路、综合管廊、市政管线的改造、交通设施、绿化和照明。
	260000
	市市政公用局

	62
	零点立交改造工程
	市市政公用局
	历城区
	二环东路主线采用高架形式，长度约1.8千米，标准段宽度25.5米，双向6车道；对北绕城高速现有桥梁结构进行加宽改造，长度约2千米，两侧各加宽8米，双向8车道。地面道路双向6车道，其中2条BRT专用道，4条社会机动车道。工程建设内容包括快速路、地面辅路、市政管线的改造、交通设施、绿化和照明。
	176000
	市市政公用局

	63
	济南市区立体车库建设工程
	济南产业发展投资集团
	济南市区
	在济南市区办公聚集区、居住聚集区和商业圈等停车矛盾突出地区，建设立体停车系统，如舜泰广场、舜耕山庄和星工坊等。
	100000
	济南产业发展投资集团

	64
	济南1000千伏特高压-惠民、济南1000千伏特高压-天衍500千伏线路工程（济南段）
	国网山东省电力公司
	济阳县、章丘区
	架设500千伏线路2回，线路长度2×63千米。
	67849
	济南供电公司

	65
	中广核济南老庄风电项目
	济南老庄风电发展有限公司
	历城区仲宫镇
	占地30亩，建设25台2兆瓦风力发电机组及110千伏升压站1座。
	40000
	历城区政府

	66
	大沙河观光农业光伏项目
	青岛昌盛日电太阳能有限公司
	商河县怀仁镇
	2000亩高标准农业观光农业园区及40兆瓦光伏发电机组建设。
	52000
	商河县政府

	67
	旅游路水厂建设工程
	济南水务集团
	历城区港沟街道
	占地105亩，建设供水能力20万立方米/日水厂1座。
	35000
	市市政公用局

	68
	市水质净化一厂和二厂扩建工程
	市市政公用局、天桥区政府
	天桥区北园街道、药山街道
	完成水质净化一厂、二厂扩建，规模增加均为10万吨/日。
	60000
	市市政公用局

	69
	济南东部天然气应急调峰储配供应基地项目
	济南能源建设发展有限公司
	济南高新区、历城区
	占地170亩，建设4个2500立方米LNG储罐，总储气规模为600万立方米。
	24969
	市市政公用局

	70
	飞跃大道（韩仓河—龙凤山路）道路建设工程
	历城区国有资产运营有限公司
	历城区鲍山街道
	道路全长1827米，规划红线宽50米，新建桥梁2座，雨污水管线敷设，配套给水、热力、燃气、电力等专业管线的土建工程，同步设施道路绿化、路灯、交通设施等工程。
	24468
	历城区政府

	71
	小清河复航工程（济南段）
	济南市交通运输局
	济南高新区、章丘区
	建设Ⅲ级限制性航道23.57千米、开挖土方1029.8万立方米、航道护坡169.9万平方米，建设济南港、改建桥梁8座。
	174000
	市交通运输局

	72
	新建高中学校
	商河县教体局
	商河县许商街道
	占地127亩，建筑面积5.4万平方米。新建一所规模为60个教学班，容纳在校生3000人的高中。
	20000
	商河县政府

	73
	新建九年一贯制学校
	商河县教体局
	商河县许商街道
	占地87亩，总建筑面积约4万平方米。新建一所规模为54个教学班，容纳在校生2520人的寄宿制九年一贯制学校。
	15000
	商河县政府

	74
	济南市中医医院东院区建设项目
	济南市中医医院
	济南高新区舜华路街道
	建设综合病房楼及相关配套设施，建筑面积9.7万平方米，新设床位700张。
	50921
	市卫生计生委

	75
	省立医院西城医院
	济南西城投资开发集团、省立医院
	槐荫区西客站片区
	占地266亩，建设综合医院、健康服务中心等，建筑面积42万平方米。
	350000
	济南西城开发投资集团

	76
	市博物馆新馆
	市文化广电新闻出版局
	历城区华山街道
	建设市博物馆新馆及配套设施，建筑面积2.8万平方米。
	33600
	市文化广电新闻出版局

	77
	五里牌坊安置保障房项目
	济南市槐荫区国有资产运营有限公司
	槐荫区青年公园街道
	占地323.25亩，建设安置房12栋，建筑面积19.3万平方米。
	286838
	槐荫区政府

	78
	济南新东站片区陈东、陈西、宿家张马、小张马和张马屯五村城中村改造项目
	济南轨道交通集团有限公司
	历城区王舍人街道
	建设20栋安置房及相关配套设施。
	269300
	济南轨道交通集团

	79
	知识产业园起步区安置保障区项目
	济南市槐荫区国有资产运营有限公司
	槐荫区吴家堡街道
	占地279亩，建设高层住宅楼、公建、幼托，建筑面积69万平方米。
	190000
	槐荫区政府

	80
	省粮食局甸柳片区旧城改造项目
	山东华特银鼎置业有限公司
	历下区甸柳街道
	占地56亩，建设商业商务楼10栋，建筑面积19.9万平方米。
	143269
	历下区政府

	81
	省粮食局泺源大街片区旧城改造项目
	山东华特银鼎置业有限公司
	历下区解放路街道
	占地19.4亩，建设2栋高层住宅楼，建筑面积4.1万平方米。
	47127
	历下区政府

	82
	中央商务区南入口地下空间开发项目
	济南市城市建设投资有限公司
	历下区姚家街道
	用地69.4亩，依托历下广场轨道站做地下开发，总建筑面积4.3万平米（其中商业2.7万平米、停车1.6万平米）。
	47000
	济南城市建设投资集团

	83
	中央商务区二期市政道路建设工程
	济南市城市建设投资有限公司
	历下区姚家街道
	占地510亩，包括华阳路等7条市政道路，道路总长度12公里，配套建设雨污水、给水、燃气、热力、电力沟等土建工程及道路绿化、路灯等设施。
	311000
	济南城市建设投资集团

	84
	中央公园地下空间开发项目
	济南市城市建设投资有限公司
	历下区姚家街道
	中央商务区地下空间与与轨道绸带公园站整体规划，一体化开发,建筑面积9.3万平方米。
	157900
	济南城市建设投资集团

	85
	中央商务区控制中心及地块开发项目
	济南市城市建设投资有限公司
	历下区姚家街道
	中央商务区控制中心占地面积13.2亩，地上规划建筑面积4.4万平方米，地下规划建筑面积约1.7万平方米，配建1800平米的地下环路控制中心。
	51000
	济南城市建设投资集团

	86
	田庄城中村改造项目
	天桥区田庄村居
	天桥区泺口街道
	占地120亩，建设安置居民楼3栋、商业用房1栋，建筑面积26万平方米。
	30000
	天桥区政府

	87
	西三里片区
	商河国投集团
	商河县许商街道
	占地46亩，建设安置楼6栋，安置房718套，总建筑面积11.1万平方米，拆迁安置608户。
	52000
	商河县政府

	88
	商河县污水处理厂二期
	商河县正元水质净化有限公司
	商河县许商街道
	新上2条日处理1万吨污水生化处理系统，建设日处理4万吨污水升级改造系统，安装相关设备及供配电系统、自控系统。
	11300
	商河县政府


—45—

