附件

济南市城市设计试点工作责任分工

|  | 编号 | 名称 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一套 体系 | 1 | 城市设计技术标准及管理机制研究 | 市规划局 | 2018.9 |
|  | 2 | 济南市城市设计管理办法 | 市规划局 | 2019.5 |
|  | 3 | 济南市城市设计编制技术导则 | 市规划局 | 2018.9 |
|  | 4 | 济南市城市设计成果技术标准 | 市规划局 | 2018.9 |
|  | 5 | 历史建筑保护管理办法 | 市规划局 | 2019.5 |
|  | 6 | 历史文化名城保护办法 | 市规划局 | 2019.5 |
| 一个 平台 | 1 | 城市设计综合应用平台（市区） | 市规划局 | 2018.12 |
|  | 2 | 平阴县三维辅助决策系统 | 平阴县政府 | 2018.7 |
| 一批 项目 （项 目编 制） | 1 | 与省住房和城乡建设厅联合开展城市特色课题研究 | 市规划局 | 2018.9 |
|  | 2 | 地域文化传承与创新专题研究 | 市规划局 | 2018.9 |
|  | 3 | 济南市中心城总体城市设计 | 市规划局 | 2018.9 |
|  | 4 | 中央商务区城市设计 | 济南城市投资集团、市规划局 | 2018.3 |
|  | 5 | 新东站城市设计 | 济南轨道交通集团、市规划局 | 2018.3 |
|  | 6 | 先行区城市副中心城市设计 | 济南新旧动能转换先行区管委会（筹）、市规划局 | 2018.12 |
|  | 7 | 崔寨中心区城市设计 | 济南新旧动能转换先行区管委会（筹）、市规划局 | 2018.12 |
|  | 8 | 孙耿中心区城市设计 | 济南新旧动能转换先行区管委会（筹）、市规划局 | 2018.12 |
|  | 9 | 国际医学科学中心城市设计 | 济南国际医学科学中心管委会、 市规划局 | 2018.12 |
|  | 10 | 孙村次中心城市设计 | 济南高新区管委会、市规划局 | 2018.7 |
|  | 11 | 泉城风貌带城市设计 | 市规划局 | 2018.12 |
|  | 12 | 一湖一环概念规划及城市设计 | 市规划局 | 2018.6 |
|  | 13 | 黄河生态景观带规划研究 | 市规划局 | 2018.3 |
|  | 14 | 黄河生态景观风貌带城市设计 | 济南新旧动能转换先行区管委会（筹）、市规划局 | 2018.12 |
|  | 15 | 芙蓉街-百花洲和将军庙历史文化街区城市设计 | 市规划局、历下区政府 | 2018.6 |
|  | 16 | 商埠区城市设计 | 济南城市投资集团、市中区政府、槐荫区政府、市规划局 | 2019.5 |
| 一批 项目 （项 目编 制） | 17 | 彩石片区城市设计 | 历城区政府、市规划局 | 2018.12 |
|  | 18 | 经十路沿线城市设计 | 市规划局、相关区政府、市级相关投融资平台 | 2018.12 |
|  | 19 | 北园高架沿线城市设计 | 市规划局、相关区政府、市级相关投融资平台 | 2018.12 |
|  | 20 | 济钢地区城市设计（工业遗产） | 济南城市投资集团、市规划局 | 2018.7 |
|  | 21 | 轨道沿线核心地段城市设计 | 济南轨道交通集团、市规划局 | 2018.12 |
|  | 22 | 长清大学城总体规划及重点地区城市设计 | 长清区政府、市规划局 | 2018.3 |
|  | 23 | 章丘赭山片区城市设计 | 章丘区政府 | 2018.7 |
|  | 24 | 平阴城区城市设计 | 平阴县政府 | 2018.7 |
|  | 25 | 济阳老城区城市设计 | 济阳县政府 | 2018.7 |
|  | 26 | 商河西城区城市设计 | 商河县政府、市规划局 | 2018.7 |
|  | 27 | 中心城山体周边设计通则 | 市规划局、市林业和城乡绿化局、市国土资源局、市城乡建设委 | 2018.3 |
|  | 28 | 中心城山体周边设计导则 | 市规划局、市林业和城乡绿化局、市国土资源局、市城乡建设委 | 2018.3 |
|  | 29 | 滨水空间专项设计 | 市规划局、市城乡水务局、市林业和城乡绿化局、市城乡建设委 | 2019.3 |
|  | 30 | 中央商务区色彩、景观等专项设计 | 济南城市投资集团、市规划局 | 2018.3 |
|  | 31 | 商埠区街道设计导则 | 市规划局、市中区政府、槐荫区政府 | 2018.6 |
|  | 32 | 街道更新设计 | 各区政府 | 2018.12 |
| 一批 项目（项 目建设） | 1 | 每个区一条重点街道更新 | 各区政府、市城市更新局 | 2018.12 |
|  | 2 | 西巨野河滨水景观提升 | 济南高新区管委会、市城乡水务局 | 2018.12 |
|  | 3 | 绣源河、绣江河滨水景观提升 | 章丘区政府 | 2018.12 |
|  | 4 | 户外广告和牌匾整治 | 市城管局 | 2019.5 |
|  | 5 | 一湖一环景观亮化 | 济南文旅发展集团、市城乡建设委 | 2018.7 |
|  | 6 | 中央商务区建设 | 济南城市投资集团、历下区政府 | 2019.5 |
|  | 7 | 西客站地区建设 | 济南城市建设集团、槐荫区政府 | 2019.5 |
|  | 8 | 芙蓉街—百花洲、将军庙等历史街区建设 | 历下区政府、市文化广电新闻出版局 | 2019.5 |
|  | 9 | 商埠区重要地块建设 | 济南城市投资集团、市中区政府、槐荫区政府 | 2019.5 |