附件

济南市2018年重大招商项目分工推进表

单位：亿元

| 序号 | 分 管 市领导 | 牵头产业招商组 | 招商 主体 | 项目名称 | 投资方 | 建设 地点 | 总投资 | 项目概况 | 项目推进情况 | 项目负责人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王宏志 孙 斌 | 大数据与新一代信息技术产业招商组 | 济南 高新区 | ARM智慧产业园区项目 | 山东国惠、 英国ARM公司 | 济南高新区中心区 | 1 | 英国ARM公司是全球领先的半导体知识产权提供商、芯片设计提供商。该项目计划建设智能物联网协同创新中心，打造国内领先的工业智能制造服务供应园区，吸引ARM合作伙伴群集聚济南高新区，建设ARM智能制造、智慧城市产业园区。 | 已达成初步落地意向，近期ARM高层将访问我市，推进项目进展。 | 刘德志 市科技局副局长 （66608826） 白秋生 济南高新区管委会副主任（88871503） |
| 2 | 王宏志 孙 斌 | 大数据与新一代信息技术产业招商组 | 济南 高新区 | 浪潮思科产业小镇 | 浪潮集团、思科集团 | 济南高新区创新谷 | 40 | 浪潮与思科拟合资在创新谷征地1000亩，按照“思科（广州）智慧城”的模式，专注IoE（万物互联）/IoT（物联网）业务的创新业务，集“产、学、研、商、居”于一体，打造以智能制造云产业为核心、年产值规模超千亿元的全球领先的智慧城，并导入思科的上下游产业链。 | 通过前期实地考察和双方洽谈，初步确定项目落地创新谷，现正进行项目入区协议洽谈。 | 刘德志 市科技局副局长 （66608826） 白秋生 济南高新区管委会副主任（88871503） |
| 3 | 孙 斌 | 大数据与新一代信息技术产业招商组 | 市中区 | 山东数字经济产业园（山东大数据产业园） | 多方企业在谈 | 四里村街道 | 200 | 规划总用地面积约1.67平方公里，总建筑面积约160万平方米。园区整体规划结构为双核集聚、轴带引领，沿经十路形成产业发展带，以玉函立交、八一立交为节点，形成信息、通讯产业服务中心。该项目作为今年重点推进项目。 | 规划已基本完成，拆迁工作已启动，正在对外招商。目前，猪八戒网络科技公司已确定入驻。 | 刘德志 市科技局副局长 (66608826) 付 华 市中区副区长 (82078008) |
| 4 | 孙 斌 | 大数据与新一代信息技术产业招商组 | 章丘区 | 山东物联网零售业电子标签项目 | 上海保资电子有限公司 | 圣井 街道 | 10 | 建立山东省物联网研究院、研发中心、创新创业孵化基地，生产各种规格的电子标签、EAS防盗系统、客流分析系统、人脸识别系统等。 | 项目正在对接洽谈中。 | 刘德志 市科技局副局长 (66608826) 韩 伟 章丘区区长 （83213030） |
| 5 | 王宏志 | 量子科技产业招商组 | 济南 高新区 | 济南量子激光雷达项目 | 国耀量子雷达科技有限公司 | 济南高新区中心区 | 1 | 国耀量子雷达科技有限公司主要从事量子激光雷达探测系统研发及推广，其股东包括中国科学技术大学、横店集团控股有限公司等。为加快量子雷达环保领域在济南的产业化发展，国耀公司计划在济南高新区投资成立子公司，从事量子雷达在大气污染源排放监测、P平米.5测量、能见度测量、风场信息方面的运营工作。该公司将在全市范围内布点雷达设备，建立大气污染监测网，力争形成量子雷达在环保领域的测量标准。 | 项目正在对接洽谈中。 | 陈西武 济南高新区党工委委员、国家信息通信国际创新园管委会副主任 （88871616） |
| 6 | 王宏志 | 量子科技产业招商组 | 济南 高新区 | 中科量子信息技术标准及知识产权服务中心有限公司项目 | 中科院创新孵化投资有限责任公司、科大国盾量子技术股份有限公司、国科量子通信网络有限公司 | 济南高新区中心区 | 0.5 | 项目计划构建统一的量子科技与信息安全专利政策并形成专利池，合作开展以专利布局为目的的量子通信与技术的标准化服务，提供专利授权与专利诉讼服务，探索量子科技及相关信息技术领域的科技成果转移转化的资本化操作模式，开展海内外创新人才与项目引进，打造具备示范级的产城融合项目等。公司预期前三年业务收入为300—800万元，年增长60%以上。 | 项目正在对接洽谈中。 | 陈西武 济南高新区党工委委员、国家信息通信国际创新园管委会副主任 （88871616） |
| 7 | 孙 斌 | 智能制造与高端装备产业招商组 | 济南 高新区 | 中国商飞C919客机总装项目 | 中国商用飞机有限责任公司、山东太古飞机工程有限公司 | 济南高新区临空经济区 | 待定 | 因上海生产基地产能不足，目前工信部与中国商飞正在逐步推动C919客机总装线向其他城市有序转移。山东太古飞机工程有限公司已与中国商飞签订C919客机的维修、保养合同，下一步有望推动C919客机总装项目落户济南。 | 项目正在对接洽谈中。 | 郭衍友 市经济和信息化委副主任 （66602610） 张金龙 济南高新区党工委委员、管委会副主任（88871516） |
| 8 | 孙 斌 | 智能制造与高端装备产业招商组 | 济南 高新区 | 汽车整车控制器项目 | 浙江科力车辆控制系统有限公司 | 济南高新区智能装备城 | 0.5 | 浙江科力车辆控制系统有限公司成立于1998年，专注于汽车气制动系统、驾驶室液压举升及电子水泵等新能源部件的研发、制造及服务，公司的“Pener百能”商标2013年被国家工商总局评为“中国驰名商标”。公司产品目前已与重汽轻卡配套，计划在济南打造整车控制器研发、制造及服务中心，下一步将逐步推动与重汽重卡的配套。 | 项目正在深入洽谈中。 | 郭衍友 市经济和信息化委副主任 （66602610） 高如同 济南高新区党工委委员、管委会副主任（88871683） |
| 9 | 孙 斌 | 智能制造与高端装备产业招商组 | 平阴县 | 装配式建筑产业园项目 | 精工集团长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 安城镇 山水片区 | 30 | 总用地约1000亩，年产值100亿元。初步选址在平阴山水片区。一期计划投资10亿元，用地300亩，主要打造钢结构装配式建筑厂区。主要生产热轧H型钢二次生产线、焊接H型钢生产线、钢桁架生产线等。二期引进与装配式产业相关的其它产业，主要包括精密机械制造、光伏新能源、碳纤维新材料等相关产业。 | 已考察投资方，正在进行初步洽谈。 | 郭衍友 市经济和信息化委副主任 （66602610） 范嘉池 平阴县政府党组副书记、平阴工业园区管委会主任 （87854001） |
| 10 | 孙 斌 | 智能制造与高端装备产业招商组 | 市中区 | 中国重汽小镇项目 | 多方企业在谈 | 党家街道 | 300 | 规划总用地面积约5000余亩，总建筑面积约400万平方米，拟打造产、城以及人与自然融合共生的重汽智造样板区、创新研发先导区、绿色活力体验区。规划形成“东山、西河、双园”产城格局，打造核心引领、双园集聚、轴廊发展、山水融城的空间布局结构。该项目作为今年重点推进项目。 | 规划方案已基本确定，7个旧村拆迁已完成3个，旧村安置房建设已开工，已与多家企业洽谈合作。 | 郭衍友 市经济和信息化委副主任 （66602610） 付 华 市中区副区长 （82078008） |
| 11 | 孙 斌 | 智能制造与高端装备产业招商组 | 章丘区 | 山东绿色铸造产业园 | 中国华融国际控股有限公司、深圳前海凯利助友投资控股有限公司 | 凤凰山 工业园 | 10 | 拟建设铸造工业研究院、绿色铸造示范工厂、科技孵化中心等。 | 项目正在对接洽谈中。 | 郭衍友 市经济和信息化委副主任 （66602610） 韩 伟 章丘区区长 （83213030） |
| 12 | 孙 斌 | 智能制造与高端装备产业招商组 | 商河县 | 绿色装配式建筑产业示范区 | 美好集团 | 山东商河经济开发区 | 6 | 项目生产设备选用德国顶级全自动化生产线，占地约120--140亩，安装2条全自动化叠合板生产线、1条异型构件生产线。全年产值约80亿元，年可以实现销售税收9000万元；投产后在市场培育期每年税收不低于3000万元。项目基地建设周期为12-16个月，每亩投资强度385万元，实现每亩税收69万元。 | 公司投资意向明确，项目选址已确定，正在进一步洽谈落地扶持政策。 | 郭衍友 市经济和信息化委副主任 （66602610） 孟庆华 商河县委常委、 统战部部长 （84882296） |
| 13 | 孙 斌 | 智能制造与高端装备产业招商组 | 天桥区 | 熠辉黄金加工生产项目（外资） | 山东熠晖黄金网络技术股份有限公司 | 济南新材料产业园区 | 待定 | 熠晖黄金与德国Heimerle+ Meule黄金公司合作，主要从事黄金及饰品精加工，其黄金饰品无论款式、材质均领先国内同行业水平。依托5000平方米厂房建设年加工50吨的黄金生产基地，利用德国先进技术在新材料领域对黄金进行加工，并采用新工艺处理方式提高黄金质量。项目投产后，可实现销售收入150亿元，综合税收达4亿元。 | 双方已多次互访，目前正在就厂房设计、建设需求等进行深入洽谈。 | 郭衍友 市经济和信息化委副主任 （66602610） 刘可鑫 天桥区副区长 （85872677） |
| 14 | 孙 斌 | 智能制造与高端装备产业招商组 | 天桥区 | 汽车零部件制造项目（外资） | 德国PMG集团 | 济南新材料产业园区 | 待定 | 德国PMG集团是世界知名的粉末冶金材料零件制造商和为汽车工业配置半成品的传统供应商，全球销售总收入30亿欧元。集团总部所在地为德国巴伐利亚州的菲森市，目前在全球分布有11个生产基地。本项目需25000平方米厂房，将上海奉贤的厂区整体搬迁，重新设立生产基地。 | 目前已向对方提供基本合作方案，等待进一步洽谈。 |  |
| 15 | 王宏志 | 生物医药产业招商组 | 济南 高新区 | 华熙国际生命健康医疗产业中心项目（外资） | 华熙福瑞达生物医药有限公司 | 济南高新区生命科学城 | 15 | 项目计划总投资约15亿元，占地面积约170亩，主要生产药用级透明质酸钠原料（包括注射级、滴眼液级）、γ-氨基丁酸、聚谷氨酸、银耳多糖、四氢嘧啶、护肤品（包括次抛原液及其他护肤品）、针剂及其他医疗器械、植物提取物、中草药提取物及其他新产品。项目建成达产后，预计可实现年销售收入50亿元，年上缴税金约6亿元。 | 项目正在对接洽谈中。 | 高如同 济南高新区党工委委员、管委会副主任 （88871683） |
| 16 | 王宏志 | 生物医药产业招商组 | 济南 高新区 | 京东云仓大健康产业园项目 | 山东同科供应链股份有限公司 | 济南高新区生命科学城 | 17.5 | 项目用地约500亩、建筑面积40万平方米；建设约5万平方米公共医药加工服务基地及35万平方米医药仓储中心，通过建立“公共药厂”，满足研发企业、医疗机构和生产企业加工生产需求以及药品、保健品、医疗器械等国内外文号持有人委托加工生产需求；物流平台作为山东省及华北区域的中心库，建成以药品、保健品、中药饮片为主的医药仓储中心。项目建成后预计可实现300亿元以上的销售规模，实现税收超过10亿元，可解决3000人就业。 | 项目正在对接洽谈中。 | 高如同 济南高新区党工委委员、管委会副主任 （88871683） |
| 17 | 卢 江 | 先进材料产业招商组 | 商河县 | 人工麝香生产基地 | 北京联馨药业有限公司 | 山东商河经济开发区 | 3 | 由中国医学科学院药物研究所、山东宏济堂制药集团股份有限公司、上海市药材有限公司和中国中药有限公司四家股东投资组建。公司目前注册资本金为6000万元，是中关村高新技术企业。主要生产国家一类新药“人工麝香”，同时也是人工麝香唯一生产厂家。2016年工业总产值8个多亿，上缴利税5900万。该公司拟在商河经济开发区建设人工麝香生产基地。 | 公司落户手续办理问题已经明确，近期将到对方公司进一步洽谈。 | 谢 堃 市发改委副主任 （66607138） 孟庆华 商河县委常委、统战部长 （84882296） |
| 18 | 李自军 | 产业金融产业招商组 | 济阳县 | 招商蛇口金融产业项目 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 济南济北经济开发区 | 260 | 招商蛇口济阳项目占地约700亩，主要建设总部金融中心、小微企业融资中心、创意总部基地、企业文教公馆、研发总部基地、研发设计中心，打造济南都市圈金融产业核心承载区。 | 项目正在洽谈推进中。 | 李洪伟 市金融办副主任 （66602969） 王长军 济北开发区管委会主任（84238266） |
| 19 | 李自军 | 产业金融产业招商组 | 历下区 | 诚泰财产保险山东分公司 | 诚泰财产保险股份有限公司 | 待定 | 待定 | 诚泰财产保险股份有限公司是唯一一家总部设在云南的全国性保险公司，于2011年12月31日正式成立。主营财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险等。注册资本人民币40亿元。该公司计划在济南成立山东分公司。 | 项目正在洽谈中。 | 李洪伟 市金融办副主任 （66602969） 王海清 历下区委常委、宣传部长（88150728） |
| 20 | 李自军 | 产业金融产业招商组 | 历城区 | 龙湖清科基金小镇 | 济南龙湖置业有限公司 | 王舍人街道 | 120 | 项目用地约1000亩，开发用地约430亩，地上建筑面积约100万平米，商住面积比例约6:4。项目定位为具有全国影响力的国际生态基金小镇、山东省金融产业聚集标杆、济南市基金产业创新示范区。项目拟分三期进行开发，一期打造龙湖天街（大型shoppingmall）、基金服务区（一站式服务大厅、路演中心、投资人俱乐部、基金经理人之家）、峰会论坛中心、体育公园等。二期建设产业集聚区（互联网＋，高端制造、生物医药）等，三期完善配套办公区及居住区等。 | 已签合作意向书，项目征地拆迁工作正在推进中。 | 李洪伟 市金融办副主任 （66602969） 尹少华 历城区副区长 （88023758） |
| 21 | 李自军 | 产业金融产业招商组 | 历城区 | 泰山健康保险股份有限公司 | 泰山保险股份有限公司 | 唐冶 街道 | 30 | 该公司注册资金30亿元，主要开展人寿保险、健康保险、意外保险及保险资金投资金运作等业务。正式营业后在前三年预计保费收入可实现12.6亿元、27.2亿元、40.3亿元，预计纳税总额可实现1000万元、2000万元、4000万元。 | 该公司已报保监会批筹，正在等待批复。 | 李洪伟 市金融办副主任 （66602969） 张庆国 历城区委常委、常务副区长 （88161266） |
| 22 | 李自军 | 产业金融产业招商组 | 历城区 | 国元农业保险股份有限公司山东分公司 | 国元农业保险股份有限公司 | 东风 街道 | 21 | 国元农业保险股份有限公司是经中国保监会批准成立的第一家总部设在安徽省的全国性财产保险公司，公司由安徽省国有控股企业安徽国元控股集团等26家企业共同设立，该公司主要开展农业保险业务，在金融支持三农、金融扶贫等方面发挥着重要作用，企业落户后将推动农业保险产业发展。 | 历城区与国元农业保险股份有限公司签订战略合作协议，已选好办公地址，正在筹备中。 | 李洪伟 市金融办副主任 （66602969） 张庆国 历城区委常委、常务副区长 （88161266） |
| 23 | 李自军 | 产业金融产业招商组 | 历城区 | 恒泰期货山东分公司 | 恒泰期货 | 鑫苑金融大厦 | 待定 | 恒泰期货股份有限公司成立于1992年，总部位于上海。公司经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询等。该公司拟在我市设立山东分公司。 | 已达成合作协议，正在筹建中。 |  |
| 24 | 孙 斌 | 现代物流产业招商组 | 济阳县 | 怡亚通智慧生态城项目 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司、碧桂园控股有限公司 | 济北 开发区 | 150 | 怡亚通是中国第一家上市的供应链服务企业，拟联合碧桂园共同打造智慧生态城项目，占地约2260亩，以物流为基础，建设智慧物流平台产业园、智慧供应链产业园、文化产业中心、供应链科技中心、供应链金融中心、供应链人才生活区等。 | 已签订战略协议，上半年正式签约。 | 黄 杰 市经济和信息化委副主任（66602606） 王长军 济北开发区管委会主任（84238266） |
| 25 | 孙 斌 | 现代物流产业招商组 | 济南 高新区 | 京东山东大区运营中心兼物流创新示范园区项目 | 京东集团 | 济南高新区临空经济区 | 30 | 京东计划在高新区投资建设京东大区运营中心兼物流创新示范园区，总投资约30亿元，占地总面积约750亩，规划建设面积80万平米。项目定位于大区域运营中心，预计项目建成后年销售额200亿元，税收超过2亿元。 | 计划2018年1季度正式签约。 | 黄 杰 市经济和信息化委副主任（66602606） 张金龙 济南高新区党工委委员、管委会副主任 （88871516） |
| 26 | 孙 斌 | 现代物流产业招商组 | 济南 高新区 | 唯品会山东大区运营中心项目 | 唯品会中国有限公司 | 济南高新区临空经济区 | 5 | 唯品会拟在国际物流发展中心片区征地200亩，投资建设唯品会山东运营总部，总投资5亿元人民币，建设面积约16万平米。唯品会山东运营总部将集唯品会山东结算中心、运营中心和配送中心于一体。项目建成后预计6年内将创造销售额约100亿元，纳税额约1亿元人民币，提供就业岗位1500个。 | 计划2018年1季度正式签约。 |  |
| 27 | 孙 斌 | 现代物流产业招商组 | 天桥区 | 巴夫洛济南天桥创新物流园项目（外资） | 巴夫洛投资管理咨询（上海）有限公司 | 济南新材料产业园区 | 3.9 | 巴夫洛是亚洲领先、中国最大的现代物流设施提供商之一，管理着数十亿美元的资产。巴夫洛现拥有250家以上的优质客户，租户主要是第三方物流公司、制造业和零售业企业跨国公司等，约占60%。项目占地100亩，总投资3.9亿元，预计年营业收入5亿元人民币，年税收不低于1500 万人民币。 | 拟于近期签约。 | 黄 杰 市经济和信息化委副主任（66602606） 刘可鑫 天桥区副区长 （85872677） |
| 28 | 孙 斌 | 现代物流产业招商组 | 历城区 | 申通快递济南物流科技产业园 | 申通快递有限公司 | 济南临港经济开发区 | 8 | 项目用地约200亩，总建筑面积约13万平米，新建现代化大型分拣车间2幢，研发制造中心1幢，大型物流仓库2幢，综合楼1幢，及附属设施打造物流自动化分拣设备应用示范基地。 | 项目洽谈中。 | 黄 杰 市经济和信息化委副主任（66602606） 刘存新 临港经济开发区管委会副主任 （88748668） |
| 29 | 卢 江 | 医疗康养产业招商组 | 槐荫区 | 新加坡丰益鹏瑞利颐养中心项目（外资） | 新加坡丰益国际集团、新加坡鹏瑞利置地集团 | 兴福 街道 | 30 | 项目意向选址为西客站北侧高铁沿线二期地块，共229亩。计划建设健康中心、高端养老中心及商业配套。 | 正积极对接，目前企业正在做相关规划，近期与济南城建集团对接。 | 齐先文 市卫生计生委副主任 （66601736） 朱 军 槐荫区副区长 （87589626） 贾继华 市民政局社会福利处副处长 （66602532） |
| 30 | 孙 斌 | 文化旅游产业招商组 | 长清区 | 阳光鲜花小镇项目 | 阳光基金管理有限公司 | 万德 街道 | 50 | 建设集鲜花种植、仓储物流、交易市场、电商平台、配套设施等内容的鲜花小镇。 | 项目正在洽谈中，已初步进行选址。 | 任晓策 市旅发委副主任 （66608761） 董庆哲 长清区委常委、常务副区长 （87231266） |
| 31 | 孙 斌 | 文化旅游产业招商组 | 平阴县 | 玫瑰小镇项目 | 山东锦泽思创旅游开发有限公司 | 榆山街道、玫瑰镇 | 30 | 由山东锦泽思创旅游开发有限公司和平阴县政府联合申报的平阴县玫瑰小镇不久前已入选山东省级特色小镇创建名单，其以玫瑰产业为基础，总规划面积3平方公里(4500亩)，核心建设区1平方公里，依托良好的生态环境、民俗文化和宗教文化等特色资源，建设集产业集聚、生态观光、休闲度假、教育拓展、民俗体验于一体的特色小镇。 | 核心区已经启动项目前期准备工作，其他区域正在寻找新的合作伙伴。 | 任晓策 市旅发委副主任 （66608761） 范嘉池 平阴县政府党组副书记、平阴工业园区管委会主任 （87854001） |
| 32 | 孙 斌 | 科技服务产业招商组 | 章丘区 | 济南颐高新经济创业园 | 浙江颐高智慧科技有限公司 | 明水经济技术开发区 | 35 | 打造区域新经济产业发展基地，项目计划建设内容包括区域总部、O2O智慧广场、科创产业聚集区、智慧社区、博览区和配套商业等业态。 | 项目正在对接洽谈中。 | 贾文涛 市科技局党组成员、创新办副主任 （66608822） 董运峰 章丘区委常委、统战部部长 （83275199） |
| 33 | 孙 斌 | 科技服务产业招商组 | 天桥区 | 中科科技园项目 | 山东中科惠鲁科技发展有限公司 | 济南新材料产业园区 | 27 | 山东中科鲁惠科技发展有限公司是山东国惠投资公司出资设立在园区的新注册国有独资公司，山东国惠投资公司是经山东省政府批准设立，由山东省国资委履行出资人职责的省管企业。一期占地面积108亩，建筑面积不少于4万平方米。二期占地面积208亩，三期占地面积不少于300亩。 | 项目已于1月29日正式签约。 | 贾文涛 市科技局党组成员、创新办副主任 （66608822） 刘可鑫 天桥区副区长 （85872677） |
| 34 | 孙 斌 | 科技服务产业招商组 | 市中区 | 山东大学国家大学科技园项目（外资） | 华润集团、山东大学、市中区政府 | 兴隆 街道 | 78 | 规划总建筑面积约为65万平方米，拟借助山东大学科技创新优势及华润集团产业孵化优势，有效将山东大学特色专业科技成果进行转化，吸纳国内优质产业平台及创新孵化平台入驻，打造园区、校区、城区共同成长的城市共同体。 | 项目已拆迁完毕，计划2018年土地挂牌。 | 贾文涛 市科技局党组成员、创新办副主任 （66608822） 付 华 市中区副区长 （82078008） |
| 35 | 孙 斌 | 科技服务产业招商组 | 章丘区 | 中意产业园 | 意大利国立科学研究院及旗下企业 | 圣井街道办事处 | 35 | 占地面积约1000亩，成立中意技术转移中心，举办中意CNR论坛，引入CNR旗下52家企业落户，建设一座集研发交流、投资创业、娱乐生活、商务休闲为一体的具有意大利风情的科技、人才、文化、产业园区。 | 项目正在洽谈推进中。 | 贾文涛 市科技局党组成员、创新办副主任 （66608822） 韩 伟 章丘区区长 （83213030） |
| 36 | 李自军 | 市投资促进局 | 济阳县 | 菜鸟物流中国智能骨干网济南项目 | 阿里巴巴 集团 | 崔寨镇 | 20 | 菜鸟集团是由阿里巴巴集团联合银泰投资公司、复星集团、富春集团等多家企业共同发起设立，主营中国智能骨干网（简称CSN）项目。计划用5-8年时间，建立一个可支撑10万亿在线零售总额的开放性社会化智能物流网络，使全国任何一个地区做到24小时内送货必达。阿里巴巴集团计划投资20亿元，在我市设立菜鸟物流中国智能骨干网一级节点中心，项目用地1000亩。 | 目前项目已确定选址济阳县崔寨镇，正加快推进项目落地。 | 郭依坤 市投资促进局副局长 （66601776） |
| 37 | 李自军 | 市投资促进局 | 济南 高新区 | 丁鼎陶瓷产业园项目 | 深圳市丁鼎陶瓷科技有限公司 | 智能装备产业发展中心 | 55.5 | 氧化锆陶瓷手机壳，是5G通讯手机最重要的换代产品，目前各大手机厂商需求急剧增长，丁鼎陶瓷是目前掌握该产品研发生产核心技术的少数厂家之一，拟在我市投资多色系氧化锆陶瓷手机壳生产基地项目，总投资55.5亿，厂房需求20万平米，总产值每年可达100至200亿元，带动就业3000至5000人。 | 由于当前订单量很大，项目方希望半年内落地达产，目前已基本确定项目选址，正在洽谈落地扶持政策。 | 郭依坤 市投资促进局副局长 （66601776） 白秋生 济南高新区管委会副主任（88871503） |
| 38 | 李自军 | 市投资促进局 | 历下区 | 中国二十冶集团职能总部项目 | 中国二十冶集团有限公司 | 中央 商务区 | 待定 | 中国二十冶集团有限公司隶属于世界500强企业—中国冶金科工集团有限公司，是以承建大型工业与民用工程为主的国际化综合性总承包企业。公司职能总部拟从上海市宝山区迁至我市中央商务区。 | 正在积极协调城投集团、历下区对接落地事宜。 | 郭依坤 市投资促进局副局长 （66601776） 王海清 历下区委常委、宣传部长 （88150728） |
| 39 | 李自军 | 市投资促进局 | 历下区 | 中国通信服务集团山东省信息产业服务有限公司 | 中国通信服务集团 | 历下区 | 1 | 该企业成立于2012年1月，目前注册在青岛市，隶属于中国通信服务集团有限公司，经营范围主要包括网络托管业务、呼叫中心业务、信息服务等业务。企业拟从青岛迁至我市历下区。 | 已多次对接，达成迁址初步意向，正在选择合适的办公用房。 |  |
| 40 | 徐 群 | 市国土资源局 | 长清区 | 蓝光文旅新城项目 | 四川蓝光集团 | 崮云湖街道 | 180 | 该项目总占地1036亩，主要建设包括水果侠主题世界、青年双创产业园、五星级度假酒店、国际竞速小镇、特色主题商业街、产业配套住宅等复合型文旅项目。项目运营后预估平均每年旅游接待人数为500万人次，可增加当地旅游收入30亿元，综合收入约120亿元。 | 选址已基本确定，正在商讨合同具体细节，计划一季度签约。 | 郭依坤 市投资促进局副局长 （66601776） 董庆哲 长清区委常委、常务副区长（87231266） |
| 41 | 徐 群 | 济南新旧动能转换先行区管委会（筹） | 济南新旧动能转换先行区管委会（筹） | “中国氢谷”项目（一期） | 钢研大慧投资有限公司、山东国惠投资有限公司、济南新旧动能转换先行区管委会（筹） | 济南新旧动能转换先行区（筹） | 20 | 一是建设以氢能源研究为核心的“氢能源科技园”，引进集关键材料、零部件、电堆、动力系统、整车研发为主要业务的氢能源创新集群。二是引进国内外氢能源产业链上的生产企业，打造“氢能源产业园”。三是打造集国际科技中介、交流、展示与商务为一体的“氢能源会展商务区”，重点推进国内外技术及产业引进、国际交流与展览展示、国际化技术和商业人才培育引进与输出。 | 三方已签署战略合作框架协议，项目正在深入对接洽谈中。 | 崔延涛 济南新旧动能转换先行区管委会（筹）副主任 （66604005） |
| 42 | 徐 群 | 济南新旧动能转换先行区管委会（筹） | 济南新旧动能转换先行区管委会（筹） | 东旭产业园区建设项目（一期） | 东旭集团 | 济南新旧动能转换先行区（筹） | 30 | 导入石墨烯研究院，打造“智慧工厂+电学实验室+光学实验室+材料实验室+智慧生态实验室”，重点发展石墨烯上游科技研发和下游新能源、电子信息、复合材料及生物工程应用领域产业，形成“石墨烯+产业”发展模式，实现石墨烯技术创新、项目孵化、产业落地的无缝对接。 | 双方已签署战略合作框架协议，项目正在进一步洽谈中。 | 崔延涛 济南新旧动能转换先行区管委会（筹）副主任 （66604005） |
| 43 | 徐 群 | 济南新旧动能转换先行区管委会（筹） | 济南新旧动能转换先行区管委会（筹） | 山东地矿集团黄河新动能产业基地项目（一期） | 山东地矿 集团 | 济南新旧动能转换先行区（筹） | 100 | 整合集团全省产业资源，打造以地温能、中医药、高新材料、城市地质等领域为主的全省矿产资源勘查开发和技术服务平台。与国内外有关院校和机构合作，建设城市地质科学研究中心、地质环境生态修复中心、地温能研发应用中心、地质勘查工程技术推广中心、博士后科研工作站等科研机构，引导产业上下游相关企业入驻园区。 | 双方已签署战略合作框架协议，项目正在进一步洽谈中。 | 崔延涛 济南新旧动能转换先行区管委会（筹）副主任 （66604005） |
|  |  |  |  |  |  |  | 1953.9 |  |  |  |

注：选定的市2018年重大产业招商项目共计43个，总投资1953.9亿元，其中大数据与新一代信息技术产业招商组牵头负责项目4个；量子科技产业招商

组牵头负责项目2个；智能制造与高端装备产业招商组牵头负责项目8个；生物医药产业招商组牵头负责项目2个；先进材料产业招商组牵头负责项

目1个；产业金融产业招商组牵头负责项目6个；现代物流产业招商组牵头负责项目5个；医疗康养产业招商组牵头负责项目1个；文化旅游产业招

商组牵头负责项目2个；科技服务产业招商组牵头负责项目4个。另外市投资促进局牵头负责项目4个；市国土资源局牵头负责项目1个；济南新旧

动能转换先行区管委会（筹）牵头负责项目3个。