组织机构图

岗位职责

| 序号 | 岗位名称 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | （1）代表公司履行业主合同或分包合同中规定的职责，全权负责工程项目的全面管理与内外协调，以保证工程项目各项目标的实现，并对工程项目的工作结果负责。 （2）负责组织编制实施阶段的项目策划，报公司和公司建筑事业部相关职能单元板块审批。 （3）协助建筑事业部相关职能单元板块编制项目预算，签订工程项目管理目标责任书。在公司相关部门的协助下负责项目经理部的组建。 （4）在施工进度计划的实施和控制、检查与调整、保证措施的制定过程中，负责协调各相关方。 （5）审批项目总、年、季、月的进度计划以及项目各项统计报表。 （6）根据公司制定的项目成本预算进行成本控制，在预算范围内根据授权审批或审核成本开支。审核项目预算成本的调整申请，并报公司审批。 （7）在保证项目各项目标完成的情况下，领导下属进行二次经营，以创造新的利润增长点。 （8）批准授权范围内的工程结算；协助公司事业部相关职能单元板块办理授权范围外的工程结算工作。 （9）负责批准在授权范围内可自行选择的分包商/供应商的资质预审、招标文件编制、中标单位的确定、合同的签订和变更。包括：项目零星物资的采购和相关的分包选择等。 （10）负责协助建筑事业部分包采购或物资采购部门进行授权范围外分包商/供应商的选择工作。确保项目所使用的分包商、供应商在项目实施的过程中处于受控状态。 （11）贯彻落实质量、环境与职业健康安全管理法规、标准规范和公司相关管理体系文件的要求。 （12）组织项目重大质量事故的调查与处理；当项目安全事故发生时，负责立即向上级主管部门报告，并协助进行调查和处理。组织项目按照项目策划开展安全创优工作。 （13）负责下属职员的职业发展规划、考勤休假（权限内）、绩效考核、奖金分配和奖惩意见的提出等人力资源管理工作。 （14）协调项目内部关系，加强员工团队建设，培养员工团队意识；树立全员职业化观念。 （15）协调与业主、设计、监理、分包商、供应商、政府相关职能部门及相关社会公众之间关系，保持融洽沟通渠道，保证各项业务的顺利开展。组织与业主的沟通与业主满意调查工作。 （16）贯彻落实质量、环境与职业健康安全管理法规、标准规范和公司相关管理体系文件的要求。 （17）组织项目重大质量事故的调查与处理；当项目安全事故发生时，负责立即向上级主管部门报告，并协助进行调查和处理。 （18）组织项目按照项目策划开展质量、安全创优工作。 （19）负责项目经理部解体及售后服务的相关工作。 |
| 2 | 生产经理 | （1）根据项目经理下达的工作目标及职能定位，协助项目经理制订相应计划并协调资源配置、指导责任工程师开展业务实施，对本岗位授权范围内工作结果负责，并及时向项目经理反馈授权以外的生产信息，帮助项目经理做出决策，从而完成项目经理所下达的各项工作目标。 （2）具体负责现场消防设施管理，为施工生产保障现场消防设施的有效及完好提供保障。 （3）根据生产需要及时调整现场平面布置图，根据业务实施规划建立现场临时设施、场地使用，包括协调物资堆放及保管。 （4）对文明与安全施工进行部署，协调各业务实施之间的文明与安全施工交叉点，组织现场文明与安全施工检查并处理。 （5）协助项目经理组织现场质量安全管理，保证质量安全管理体系的有效运行。 （6）督促各项《策划》、《计划》、《施工方案》的编写、评审、审批及变更，并指导责任工程师落实业务实施。 （7）组织协调进度计划的编制、审核、审批及调整，并督促责任工程师按计划实施。 （8）负责协调项目生产资源的总体调配。 （9）协助公司进行重大质量安全事故的处理，协助项目经理进行一般质量安全事故的处理。 （10）组织项目样板间施工及管理，组织工程创优。 （11）组织召开生产例会，协调各分包之间的施工配合。 （12）协调处理好与业主、分包商、监理、现场周边单位等之间关系，保持融洽沟通渠道，满足各项业务顺利开展。 （13）参与工程决算工作，提供施工过程的原始资料。 |
| 3 | 技术总工 | （1）根据项目经理下达的工作目标，制订相应工作计划并具体实施，保障所下达各项工作目标的实现，并对本岗位所负责各项工作结果负责，是工程的技术负责人。 （2）贯彻执行国家法律、法规和建筑技术规程、规范和涉及工程方面的有关规定；组织确定与工程质量有关的技术要求，明确本项目工程的验收准则。 （3）组织并参与编制《施工组织设计》，并组织对其执行情况的监督检查和修订变更。组织进行工程的《施工组织设计》技术交底工作。 （4）负责审查图纸，组织项目相关人员参加由建设单位组织的设计交底及图纸会审。完成图纸会审记录。 （5）组织项目技术质量意识培训和教育以及技术质量管理制度的建立与实施。组织质量管理基础资料的编制。负责审核工程各项施工方案、审核技术交底，并负责专项施工方案的编制。 （6）负责根据工程需要拟写工程洽商，并组织工程洽商的办理和审核。组织设计变更的技术方面审核确认和相应技术交底工作。负责总包职责范围内工程的深化设计工作。并组织审核总包职责范围内工程的深化设计。 （7）负责施工技术文件、施工资料的管理和指导。负责测量、试验、计量工作的管理和指导。 （8）负责施工中技术难题、问题的解决。 （9）负责推广有实用价值的新技术、新工艺、新材料、新设备，并及时进行总结，并上报技术中心。负责对分包商的技术工作进行指导与管理。 （10）组织工程的竣工资料备案和移交，以及公司内部资料的移交。 （11）组织并参与编制《质量计划》，组织对《质量计划》实施过程的监督、检查。 （12）负责现场平面布置图的绘制和修订。 （13）负责与设计单位就施工过程中的设计问题进行联系、协调。 （14）组织编制项目重大技术方案，并积极配合技术板块对重大方案的审批。配合技术板块做好新技术的试点、应用、总结、论文发表等工作。 （15）负责施工总进度计划的编制。协助进行施工进度计划的控制、检查、调整及技术保证措施的制定。 （16）直接负责项目技术部管理、质量管理日常管理工作。 |
| 4 | 商务经理 | （1）协助项目经理完成公司下达的项目管理目标的成本管理、资金管理目标，配合项目部其他岗位共同完成项目管理的其他目标。 （2）协助建筑事业部职能单元板块编制项目预算成本。具体贯彻公司合约商务联签制度，切实履行职责。参与编制项目经理部资金预算并负责具体执行和控制工作。 （3）参与业主合同评审、合同修订，向项目其他人员进行合同交底等工作。负责协助合约采购板块办理分包商/供应商的资质预审、招标文件编制及评审、中标单位的确定、合同的评审、签定和变更。 （4）协助合约采购板块办理授权范围外的物资采购工作。组织办理授权范围内的工程结（决）算，并按规定审批。协助公司相关部门办理授权范围外的工程决算事宜。 （5）协助项目经理，结合项目预算成本，参与并监督控制项目各项施工活动。 （6）负责项目成本分析、核算、定期分析总结等管理工作，并定期向项目经理和合约采购板块汇报，针对项目成本管理中的问题，协调解决。 （7）根据项目成本目标，结合项目实际情况进行成本目标的分解，并监督、指导成本分解目标的实施和分析。负责办理项目预算成本的调整，并报项目经理和公司相关职能单元板块审批。 （8）负责办理在授权范围内可自行选择的分包商/供应商的资质预审、招标文件编制及评审、中标单位的提议、合同的起草、会签、签署和修订等。参与合格分供商名单的确定和年度评估工作。 （9）负责项目所有分供合同台帐和合同文本的管理。 （10）协助项目经理积极开展项目二次经营工作。收集、整理有关记录、证据，按照合同要求与业主办理经济洽商变更手续。 （12）参与《施工组织设计》、《质量创优计划》、《CI策划》的编制，并就其中涉及合约商务的相关内容提供意见。配合项目经理参与项目工作计划的编制、拟订和审核。 （13）监控、指导项目业务实施单元完整实现其成本控制、工程量计量等工作目标。负责统计、分析项目各项工作量的完成情况，给项目内部任务的分配和部署提供依据。按照公司的统计要求，及时准确上报项目经理部有关产值计划和统计工作。 （14）负责办理项目自行物资采购计划、租赁计划等其他有关计划的审批与会签。 （15）相关合约人员进行合约商务管理。充分调动相关人员的积极性以圆满完成项目合约管理各项任务。 （16）直接领导项目合约估算管理和物资管理工作。 |
| 5 | 质量总监 | （1）直接领导质量部的各项工作； （2）在项目经理领导下，具体主持项目质量保证体系的建立，并进行质量职能分配，落实质量责任制； （3）负责组织全体参建各专业承包商与供应商创优策划与实施； （4）参与对专业承包商质保能力的评估，负责检查各专业承包商单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料的准备情况； （5）组织监督或检查关键部位、关键工序的施工质量，确保施工方案及工程建设强制性条规的落实； （6）主持质量控制工作会议，解决各专业承包商之间的质量问题。 |
| 6 | 安全总监 | （1）直接领导项目安全部的各项工作； （2）负责项目的安全生产活动，建立项目安全管理组织体系，确保实现安全文明施工管理和服务目标； （3）负责建立安全文明检查制度，定期组织在施所有施工单位对施工现场进行安全生产和文明施工综合检查，督促各单位对安全隐患及时整改，并报送监理、业主备案； （4）负责组织成立安全文明施工作业小组，统一指挥，每天巡视，对安全隐患及时整改； （5）负责制定并落实整个工程之文明施工措施与方案，提供文明施工设施，监督及管理施工现场及专业分包单位文明施工情况，不断完善文明施工管理措施，使整个施工现场处于安全有序合法的施工状态； （6）对接政府安全监督部门，配合做好相关工作。 （7）直接管理现场安全保卫人员。 |
| 7 | 工程部 | （1）落实主体结构的生产组织、进度计划，实施施工方案、工序协调、质量控制等工作； （2）负责具体组织和完成项目开工前期现场准备工作，包括各类临建设施； （3）编制职责范围内土建工程的物资需求计划； （4）负责职责范围内的施工质量、安全和进度的管理工作，负责对总包自施范围的分包进行施工指导及各项施工组织； （5）负责根据业主招标文件约定的关键节点、里程碑、工期要求，并结合业主提供的计划编制条件，编制施工总进度计划，报送业主监理审核，并负责总进度计划的实施、跟踪、调整； （6）负责管理工地所有塔吊、施工电梯等垂直运输机械，包括进出场、预埋、基础、组装、调试、维护、保养等相关工作； （7）负责本项目所有测量工作的具体实施，指导、督促分包商建立专业分包工程测量管理体系； （8）对工程质量进行检查控制，配合其它部门负责工程施工资料的收集与整理；协助执行工程试验、检验； （9）负责现场垃圾处理、厕所等文明施工措施的实施和管理。 |
| 8 | 技术部 | （1）负责项目施工技术管理、施工组织设计及施工技术方案编制、图纸会审和变更洽商的核定，试验检测及施工测量管理等工作； （2）进行分包商施工方案审定，材料设备选型和审核，统筹分包工程的设计变更和技术核定工作；参与相关分包商和供应商的选择； （3）参与编制项目质量计划、项目职业健康安全管理计划、环境管理计划；负责技术资料及声像资料的收集及整理工作；与质量保障部密切配合，参与项目阶段交验和竣工交验，共同负责创优活动； （4）协助项目总工进行新技术、新材料、新工艺在本项目的推广和科技成果的总结； （5）管理混凝土试块制作、养护、试验，钢筋等原材料的取样、送试以及试验资料的收集整理等工作； |
| 9 | 安全部 | （1）负责项目安全生产、文明施工和环境保护工作； （2）组织员工的入场教育、监督、考核工作及周安全例会； （3）编制项目安全防护、消防方案和安全施工专项方案，并组织实施研究项目施工潜伏性危险及预防方法，预计所需安全措施费用； （4）负责建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程； （5）编制项目应急演练总计划，编制专项应急演练方案并实施，定期组织演练； （6）负责建立人员进出工地专门通道，并设置综合门禁安保系统； （7）负责在工地各出入口、工地围墙位置、重要机房与主要或特殊施工部位，建立视频监控系统，编制专项方案报业主批准，并应随工程进展调整； （8）负责安排现场保安24小时巡逻检查工地，保障工地避免受到人为恶意破坏、被盗窃、被抢劫等恶性事件发生； （9）编制项目职业健康安全管理计划、环境管理计划并监督实施； （10）负责指导、监督、检查专业分包商及劳务分包商的专职安全生产管理机构的建立、安全管理人员的落实以及安全管理工作的开展情况，并确保专业分包商及劳务分包商的专职安全管理人员正常履职； （11）收集整理安全生产日志和文明施工资料，并管理安全物资、用品等。 |
| 10 | 质量部 | （1）严格执行国家规范及质量检验评定标准，行使质量否决权。组织项目各部门对公司质量保证体系文件的贯彻及培训。 （2）负责项目质量管理策划、质量体系运作审核、质量体系建立与运行指导。 （3）负责项目质量检查与监督工作，监督和指导分包质量体系的有效运行，定期组织分包单位管理人员进行规范和评定标准的学习。 （4）负责编制项目《质量创优计划》，结合工程实际情况制定质量通病预防措施。 （5）监督施工过程、材料的使用及检验结果，负责进货检验监督，过程试验监督。 （6）针对不合格品，制定纠正、预防措施；参加对质量事故和不合格品的评审，组织对不合格品处置后的验证。 （7）收集与质量有关的各项数据，定期进行数据分析，向技术负责人/项目生产经理提出改进质量管理的意见。 （8）组织或参加工程预检及隐蔽验收检查；对施工全过程实施过程监视和测量,并做出记录。 （9）严格“三工序”的检查，组织分包单位做好工序、分项工程的检查验收工作。 （10）组织各项质量专题会，负责主持质量事故的分析及处理方案，并跟踪检查，直至达到要求。 （11）负责质量评定的审核，分项工程报监理工作和质量评定资料的收集工作。 （12）组织项目的内部管理评审活动,策划并组织实施项目的质量改进活动；对纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证。 （13）召集各阶段的质量验收工作，并做好资料申报填写工作。负责填写月质量情况报表。 （14）参加阶段性及竣工交付的质量验收工作。 |
| 11 | 物资部 | （1）负责项目物资的统一管理工作。 （2）组织编制项目物资申请计划；建立项目物资采购台帐；对物资公司授权范围内的物资编制采购计划，依据程序采购计划购买，确保施工生产顺利进行。 （3）在项目经理部授权范围内,组织物资采购工作,包括评价、选择及再评价供方，编制项目物资采购计划,并保存记录。 （4）组织物资进场验证,保存验证记录；建立物资台帐。 （5）负责进场物资的报验工作，负责顾客提供材料的进场验证(材料质量、数量验证)办理书面手续，负责研究提供产品与分承包方的交接工作，并办理书面手续。 （6）负责进场物资在使用过程中的监督工作，负责对不合格物资的处置。 （7）负责物资标识、贮存、发放及回收的管理。 （8）组织对供应商的年度评估工作。 （9）负责对现场物资管理摆放的统一指挥、调度、管理，与现场平面布置相符。 |
| 12 | 商务部 | （1）根据商务经理下达的本岗位业务工作目标，采取相应措施以达到该目标的实现，并对本岗位各项工作结果负责。 （2）代表项目经理部与业主相关部门进行合约商务协商洽谈工作。协助项目合约商务经理进行业主合同交底、办理业主合同变更。 （3）协助项目合约商务经理办理分包商/供应商的资质预审、招标文件编制及评审、中标单位的提议、合同的起草、会签、签署和修订。 （4）负责分包工程/材料款的计量。包括工程量的审核、付款表格的编制、协助财务进行工程款/材料款的支付、分包商提出洽商变更、索赔的审核等。根据合约商务经理的安排，办理工程结算工作。 （5）参与项目预算成本的编制。协助项目业务实施单元进行项目预算成本的实施。 （6）协助项目合约商务经理办理项目成本目标分解、过程核算、分析总结等管理。协助项目合约商务经理进行工程决算。 （7）拟订、准备或有关信用证、保函等具体文件，或者要求分包商按合同要求提供有关商务文件。 （8）分包商请款的审查、付款单的拟订及具体付款的执行。负责项目相关财务档案的保管与上报。负责项目收支台帐的登记。 （9）参与工程深化设计和设计变更、工程洽商的审核和实施，针对其中涉及工程量变更、价格变更、索赔等事宜进行费用核算。 （10）收集整理项目经理部项目经济信息，包括消耗、价格、费用等信息。 （11）负责编制项目经理部月报（合约商务部分）。 （12）根据商务经理的安排进行项目的统计、分析工作。 |
| 13 | 综合办 | （1）负责日常事务性管理工作。 （2）负责对项目及分包单位全体人员的政治思想教育工作及各项法规的宣传工作。 （3）负责与政府各行政主管部门的联系和协调工作，负责处理好周边邻里的扰民工作和对内部人员的扰民教育宣传工作。 （4）领导项目对外宣传工作(含现场CI管理工作)；负责项目的后勤保障工作。 （5）负责项目工会、共青团管理工作，主管项目行政工作。 （6）负责工程创优照片、录像带的收集整理，联系、配合公司宣传部工作。 （7）负责办公用品的申请、购买、发放和统计及台帐管理工作。 （8）负责外来文函收发、交接及保管工作。 （9）负责项目办公区管理工作。 （10）负责项目部食堂管理工作。 |